# Visión Ejecutiva TDSP

Marco Team Data Science Process (TDSP)

Versión Institucional

### Introducción

SinergIA - Módulo Cobranzas es un sistema de decisión operativa para cobranzas outbound. Convierte insumos multifuente (cartera, gestión, pagos, promesas y trazas) en listas accionables para la operación, con reglas auditables, control de cumplimiento y trazabilidad por corrida (run_id).

El sistema se diseña para operar desde un pipeline estable (reglas heurísticas parametrizadas) y evolucionar a modelos de ML cuando exista señal suficiente y se requiera (sin romper la operación).

### Problema que resuelve

- La operación invierte esfuerzo alto en marcaciones con baja efectividad.

- La priorización de gestión carece de trazabilidad y de control centralizado.

- La integración entre fuentes (cartera, pagos, promesas, gestión) es inconsistente y costosa.

- No hay un mecanismo estándar de cumplimiento, exclusiones y control de calidad antes de exportar listas.

### Propósito

Optimizar el recaudo y la conversión de cobranzas, elevando contactabilidad y reduciendo esfuerzo manual, mediante priorización diaria explicable, controlada por configuración y con evidencia de auditoría por corrida.

# Objetivo del sistema SinergIA

SinergIA es un sistema de inteligencia operativa para cobranzas que integra:

- reglas de negocio,

- modelos analíticos,

- procesamiento masivo de datos,

- priorización operativa,

- distribución de listas de trabajo,

- y monitoreo continuo de desempeño.

El objetivo principal es optimizar la recuperación de cartera mediante decisiones basadas en datos, manteniendo:

- rigurosidad operativa,

- auditabilidad completa,

- consistencia técnica,

- cumplimiento normativo,

- eficiencia operativa,

- y gobernanza del ciclo de vida del sistema.

### Objetivos del sistema

- Generar priorización diaria por cliente/crédito con enfoque multicanal.

- Estandarizar contratos de datos y gobernanza de configuración para evitar deriva.

- Asegurar cumplimiento previo a salidas operativas, con exclusiones trazadas.

- Dejar evidencia completa de cada corrida (qué entró, qué reglas aplicaron, qué salió).

# Alcance del proyecto

El alcance definido en TDSP contempla:

- Preparación y gobierno de datos:
Adquisición, normalización, integración y trazabilidad de fuentes internas y externas.

- Modelado y análisis predictivo:
Desarrollo de modelos de contacto, pago y priorización, siguiendo el ciclo CRISP-ML.

- Motor de decisión unificado:
Integración de reglas de negocio y modelos en un flujo determinístico y auditable.

- Generación de salidas operativas:
Archivos para Genesys (listas de marcación), archivos AWS y reportes ejecutivos.

- Automatización del pipeline:
Orquestación modular M0–M7 y ejecución en ambientes DEV–QA–PROD.

- Operación diaria y aseguramiento de calidad:
Procedimientos operativos, pruebas, validación y monitoreo continuo.

Incluye:

- Ingesta multifuente (TER como insumo principal y fuentes opcionales: pagos, promesas, trazas, MejorGest, envíos digitales, validadores).

- Limpieza y normalización de identidad, fechas, montos y teléfonos.

- Consolidación de un modelo interno para decisión operativa.

- Motor heurístico parametrizable para scoring y priorización.

- Generación de bolsas, listas por canal y exports bajo layouts oficiales.

- Auditoría mínima por corrida y outputs replicables.

- Evolución a ML bajo requerimientos, hasta punto funcional (sin sacrificar operación).

No incluye en el piloto:

- Procesamiento en tiempo real.

- Dashboards interactivos en tiempo real.

- Integración API full con Genesys/AWS/terceros (salvo habilitación explícita).

# Marco metodológico TDSP aplicado a SinergIA

El proyecto adopta TDSP como marco organizador dividendo el proceso en cinco etapas:

## Etapa 1 – Comprensión del negocio

Los documentos base que definen el dominio incluyen:

- Reglas de negocio del módulo de cobranzas.

- SRS/BRD y HU funcionales.

- Visión de diseño y arquitectura.

- Brief del proyecto.

- Acuerdos de equipo.

Los objetivos estratégicos se resumen en:

- aumentar la tasa de recaudo,

- mejorar la contactabilidad efectiva,

- priorizar clientes según comportamiento,

- habilitar decisiones basadas en evidencia,

- integrar múltiples canales bajo un marco unificado,

- reducir esfuerzo manual y riesgo operativo.

## Etapa 2 – Adquisición y Comprensión de Datos

Las fuentes de datos formales son:

- Rutina / TER

- Export Genesys

- Traza AWS

- WhatsApp

- SMS

- Pagos

- Promesas

- Blacklists

- Historial de MejorGest

El sistema requiere:

- especificación de esquemas,

- validación de estructuras,

- normalización de tipos y formatos,

- identificación de anomalías,

- versionamiento y trazabilidad de insumos.

## Etapa 3 – Modelado y Análisis

Los modelos analíticos desarrollados se enfocan en:

- probabilidad de contacto,

- probabilidad de pago,

- combinación y priorización de clientes.

El diseño de modelado sigue CRISP-ML(Q), incluyendo:

- definición de features,

- evaluación cuantitativa,

- validación operativa,

- registros de versión,

- controles de riesgo y deriva.

### Macroprocesos del sistema (vista ejecutiva)

Se adoptan macro-módulos técnicos (M0–M7) para describir el flujo end-to-end:

| modulo | nombre | salida principal |
| --- | --- | --- |
| M0 | orquestación y configuración | configuración validada, run_id, rutas lógicas |
| M1 | ingesta y validación de fuentes | datasets leídos y validados contra estructura |
| M2 | normalización y calidad | base maestra limpia, llaves estables, teléfonos normalizados |
| M3 | integración y MejorGest | dataset de gestión consolidado, señales de contacto |
| M4 | pagos y promesas | señales de pago/promesa integradas al modelo interno |
| M5 | motor de decisión | scoring, franja, prioridad, canal recomendado |
| M6 | salidas operativas | exports AWS/Genesys/listas, datasets KPI |
| M7 | logging y auditoría | log por evento, exclusiones, manifest por corrida |

### Criterios de éxito (KPIs ejecutivos)

KPIs base para evaluar valor del sistema:

| kpi | definicion ejecutiva | fuente primaria | uso |
| --- | --- | --- | --- |
| recaudo mensual | pesos recuperados vs baseline | pagos | impacto financiero |
| contactabilidad | contactos efectivos vs intentos | gestión, traza | efectividad operativa |
| conversión a promesa | promesas / contactos | promesas, gestión | calidad de negociación |
| conversión a pago | pagos / promesas | pagos, promesas | cumplimiento del cliente |
| esfuerzo manual | tiempo o tareas manuales reducidas | operación | eficiencia y escalabilidad |
| cumplimiento | tasa de exclusiones correctas y cero incidentes | auditoría, trazas | riesgo controlado |

## Etapa 4 – Implementación

La implementación se estructura mediante:

### Arquitectura modular M0–M7:

- M0: Orquestación y configuración.

- M1: Ingesta.

- M2: Normalización.

- M3: Integración y MejorGest.

- M4: Pagos y Promesas.

- M5: Motor de decisión.

- M6: Salidas operativas.

- M7: Logging y auditoría.

### Infraestructura de ejecución:

- estructuras de carpetas estandarizadas,

- ambientes DEV–QA–PROD,

- versionamiento de scripts y modelos,

- logging técnico y funcional,

- manifest de corrida,

- políticas de seguridad y retención de datos.

## Etapa 5 – Entrega y Aceptación

El proceso de entrega considera:

- validación técnica (pruebas unitarias, integración, regresión),

- validación funcional por operación (UAT),

- generación de artefactos de salida:

  - listas Genesys,

  - archivos AWS,

  - reportes ejecutivos,

  - registros de auditoría.

La aceptación se basa en:

- cumplimiento de reglas de negocio,

- resultados consistentes,

- ausencia de errores críticos en logs,

- validación del cliente.

# Arquitectura técnica resumida

SinergIA utiliza una arquitectura de procesamiento por etapas:

- Ingesta de archivos heterogéneos.

- Limpieza, homologación y estandarización.

- Integración de gestiones y cálculo de MejorGest.

- Consolidación financiera (pagos y promesas).

- Modelado analítico y aplicación de reglas.

- Producción de listas y salidas operativas.

- Auditoría y trazabilidad.

Los módulos se comunican entre sí mediante DataFrames estructurados definidos en la ontología técnica.

### Fuentes canónicas del sistema

Este documento se apoya en los canónicos vigentes:

| documento | para qué se usa |
| --- | --- |
| C00 reglas negocio | restricciones, cumplimiento, exclusiones, gates y auditoría mínima |
| C02 visión arquitectura | componentes, responsabilidades y visión de integración |
| C03 acuerdos equipo | jerarquía de verdad, gobernanza de config, calidad y trazabilidad |
| C04 visión diseño | flujo funcional BPMN/UML y comportamiento esperado |
| C05 SRS/BRD | alcance, requisitos, criterios de aceptación y contrato funcional |
| C06 visión HU | épicas e historias, priorización y pruebas de aceptación |
| C07 flujo técnico | módulos M0–M7 y pipeline end-to-end |
| C08 ciclo de vida | evolución del producto, dev y mejora continua |

# Gobierno del sistema

El gobierno se rige por:

- gobierno de cambios documentado,

- control de versiones para código y modelos,

- auditoría por cliente,

- pruebas obligatorias,

- seguridad y privacidad de datos,

- roles y matriz RACI establecida.

Los mecanismos de operación y contingencia se definen en el Manual Operativo del sistema.

### Referencias a Drive e IDs (importante)

REGLA. La fuente canónica para carpetas e IDs es la hoja SettingID de Config_SinergIA. La única ID hardcodeable es la del archivo Config_SinergIA.

ID Config_SinergIA (hardcode permitido): 1q0yWNo35lPeNXmdOgMRKvYx1TcHgxJhPPDo4zXq9p_0

# Mecanismos de calidad y monitoreo

El aseguramiento de calidad incluye:

- pruebas automatizadas,

- monitoreo continuo del desempeño de modelos,

- detección de deriva,

- verificación mensual de integridad,

- validación funcional de listas,

- seguimiento de indicadores clave de operación.

El sistema conserva un registro formal de cada corrida mediante manifest, reportes y logs.

# Alcance futuro y sostenibilidad

SinergIA es una plataforma extensible diseñada para:

- incorporación de nuevos modelos predictivos,

- integración con motores de decisión avanzados,

- escalamiento hacia nuevos clientes o portafolios,

- automatización completa del pipeline,

- fortalecimiento del monitoreo operacional,

- ampliación de canales digitales.

El marco TDSP permite mantener un desarrollo sostenible y controlado del sistema en el tiempo.

### Roadmap de implementación por fases

El proyecto se organiza en fases para asegurar entrega rápida del pipeline base y habilitar evolución controlada a ML.

Tabla - Fases y entregables

| fase | horizonte | objetivo | entregables principales | criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fase 0 | 1 a 10 días | pipeline end-to-end operativo | ingesta TER, limpieza, scoring heurístico, compliance, exports AWS y Genesys, log y manifest | operación puede consumir listas y se genera evidencia por run_id |
| fase 1 | 2 a 4 semanas | robustez y cobertura | integración estable de traza y MejorGest, KPIs mínimos, modo degradado formal, hardening de layouts | indicadores estables y control de fallos sin reprocesos manuales |
| fase 2 | 4 a 8 semanas | ML funcional bajo requerimiento | dataset entrenamiento, baseline model, evaluación, fallback heurístico, versionado de modelo | ML produce mejora medible sin romper operación ni compliance |
| fase 3 | 8 a 12 semanas | industrialización | empaquetado servicio, automatización de corridas, monitoreo, control de cambios | ejecución repetible con mínima intervención y auditoría automática |

### Roadmap de trabajo por macroprocesos (M0–M7)

Tabla - Cobertura por fase

| modulo | fase 0 | fase 1 | fase 2 | fase 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 configuración | settingid listo, validación básica | versionado config, cambios controlados | config y features para ML | automatización de corridas |
| M1 ingesta | TER estable, fuentes opcionales toleradas | ingest robusta traza y MejorGest | ingest dataset ML | ingest automatizada |
| M2 normalización | reglas mínimas y llaves | quality gate y quarantine formal | features consistentes | validación continua |
| M3 gestión | lectura base MejorGest opcional | consolidación estable y KPI | señales para ML | integración más directa |
| M4 pagos/promesas | opcional y degradado | integración prioritaria | señal principal para labels | automatización |
| M5 decisión | heurístico completo | calibración y tuning | modelo ML + fallback | versionado y AB test |
| M6 salidas | exports layout OK | hardening y control cambios | outputs enriquecidos | integración/servicio |
| M7 auditoría | manifest + códigos base | catálogo completo + métricas | evaluación ML trazable | monitoreo y alertas |

### Stakeholders y RACI

Definiciones de roles:

- Owner negocio: responsable de reglas de negocio y validación de resultados.

- Operación: consume listas y produce retornos (gestión, traza).

- Datos/BI: define KPIs, integra reportes y valida coherencia.

- Dev/Arquitectura: implementa pipeline, gates, exports y trazabilidad.

- Compliance: valida restricciones, exclusiones y políticas de contacto.

Tabla - RACI mínimo

| actividad | owner negocio | operación | datos/bi | dev/arq | compliance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reglas negocio y priorización | R | C | C | C | A |
| layouts salida (aws/genesys) | C | C | C | R | A |
| definición de KPIs | C | C | R | C | C |
| ejecución pipeline | C | C | C | R | A |
| consumo listas y gestión | C | R | C | C | C |
| retorno de resultados (traza/mejorgest) | C | R | C | C | C |
| cambios en Config_SinergIA | A | C | C | R | A |
| auditoría y manifest | C | C | C | R | A |

Notas:

- R: Responsible (ejecuta)

- A: Accountable (aprueba)

- C: Consulted (aporta criterio)

### Supuestos operativos

Supuestos obligatorios para operar en piloto:

- El insumo TER es el único obligatorio. Sin TER válido, la corrida se detiene.

- Pagos, promesas, traza, MejorGest, envíos y validadores son opcionales, pero afectan KPIs y pueden habilitar mejores decisiones.

- La operación consume listas por archivos de salida. Cargas en Genesys/AWS se consideran file-based en piloto.

- El sistema opera batch diario. Resultados de gestión afectan corridas posteriores.

### Supuestos técnicos

- Config_SinergIA es la fuente canónica de parametrización. SettingID define IDs de carpetas.

- La única ID hardcodeable es la del archivo Config_SinergIA, bajo el nombre Config_SinergIA.

- Los contratos de columnas se rigen por Config/Estructuras. Los documentos describen pero no sustituyen el contrato.

- Toda corrida genera run_id y evidencia mínima (log y manifest).

### DoD C01-02

- Roadmap definido por fases, con entregables y criterio de salida.

- Cobertura M0–M7 por fase.

- RACI mínimo para gobierno y operación.

- Supuestos operativos y técnicos explícitos.

## Riesgos ejecutivos y trazabilidad resumida

Nota. Este documento contiene referencias a Drive e IDs (Config_SinergIA y uso de SettingID).

### Riesgos ejecutivos

Esta matriz resume riesgos que pueden afectar valor, cumplimiento, continuidad o adopción. Los riesgos de datos que ya vienes usando (R-04 a R-07) quedan incluidos y extendidos con riesgos de operación, cumplimiento e integración.

| ID | Riesgo | P | I | Nivel | Mitigación | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Incumplimiento de política o normativa de contacto | A | A | Crítico | ComplianceGate previo a exports, exclusiones trazadas, catálogo de razones, revisión de cambios en Config | Compliance |
| R-02 | Deriva del contrato de columnas entre fuentes y outputs | A | A | Crítico | Contrato único en Config/Estructuras, validación de schema, ExportGate, control de cambios | Dev/Arq |
| R-03 | Corridas no reproducibles por falta de evidencia | M | A | Alto | run_id obligatorio, manifest por corrida, log de auditoría por evento, naming con run_id | Dev/Arq |
| R-04 | Calidad deficiente de datos fuente (TER, pagos, logs) | A | A | Crítico | QualityGate, quarantine, reglas ETL, bitácoras por fuente, umbrales parametrizados | Datos/BI |
| R-05 | Inconsistencias entre fuentes (IDs, fechas, montos) | A | M | Alto | Normalización estricta, llaves estables, consolidación con reglas, trazabilidad por registro | Datos/BI |
| R-06 | Volatilidad en estructuras de archivos externos | M | M | Medio | Config parametrizada, control de versiones de layouts, pruebas de regresión, ExportGate | Dev/Arq |
| R-07 | Falta de datos históricos suficientes | M | M | Medio | Heurísticos robustos, ML opcional con fallback, estrategia de recolección de señal | Owner negocio |
| R-08 | Baja adopción en operación por fricción o poca confianza | M | A | Alto | Explicabilidad mínima, playbook operativo, KPIs visibles, soporte en primeros ciclos | Operación |
| R-09 | Cambios no controlados en Config generan salidas incorrectas | M | A | Alto | Gobierno de Config, versionado, aprobación, rollback, checklist previo a corrida | Owner negocio |
| R-10 | Riesgo de exposición de datos sensibles | B | A | Medio | Minimización de datos en outputs, permisos Drive, trazabilidad de accesos, enmascaramiento cuando aplique | Compliance |

Leyenda. P: Probabilidad (A alta, M media, B baja). I: Impacto (A alto, M medio, B bajo).

### Trazabilidad resumida

Regla ejecutiva. La parametrización vive en Config_SinergIA. La evidencia de ejecución vive en outputs por corrida, para no inflar Config con histórico infinito.

| Artefacto | Vive en | Para qué sirve | Se usa en |
| --- | --- | --- | --- |
| SettingID | Config_SinergIA | IDs canónicos de carpetas y nombres lógicos | Resolución de rutas en ejecución |
| Parameters y ArbolHeuristico | Config_SinergIA | Política, umbrales, heurísticos y reglas | Scoring, cumplimiento, gates |
| Estructuras y layouts | Config_SinergIA y archivos de estructura | Contrato de columnas, tipos y obligatoriedad | Validación de schema y exports |
| Catálogo de códigos de auditoría | Config_SinergIA (sheet nuevo recomendado) | Códigos estándar, severidad, acción | Logging y control de fallos |
| Gates y umbrales | Config_SinergIA (sheet nuevo o Parameters) | STOP, WARN, DEGRADE y thresholds | QualityGate, ComplianceGate, ExportGate |
| Manifest de corrida | Output por run | Evidencia resumida del run | Auditoría y reproducibilidad |
| Auditoría por evento | Output por run | Detalle de decisiones y exclusiones | Cumplimiento y debugging |
| Exports operativos | Output por run | Listas AWS y Genesys consumibles | Operación diaria |

### Reglas mínimas de gobierno de cambios

- Cualquier cambio que afecte columnas, layouts, o reglas de cumplimiento debe registrarse como cambio controlado.

- El contrato de columnas solo se cambia en Config/Estructuras y se valida con pruebas de regresión sobre ejemplos.

- Un cambio de Config debe dejar evidencia de versión y responsable (quién lo cambió y por qué).

### DoD C01 completado

- C01 ya tiene visión ejecutiva, alcance, macroprocesos, KPIs, roadmap por fases, RACI, supuestos, riesgos y trazabilidad resumida.

- Quedan explícitas las referencias a Drive e IDs, y el rol de SettingID.

# Referencias de carpetas del sistema y sus respectivos ID

En la hoja SettingID del archivo Config_SinergIA (ID 1q0yWNo35lPeNXmdOgMRKvYx1TcHgxJhPPDo4zXq9p_0) se identifica y define a cada una de las carpetas que se utilizan en el sistema SinergIA módulo Cobranzas; y esa definición es la que se debe utilizar como canónico de las carpetas.  Si hay necesidad de definir alguna otra o aclarar la funcionalidad de alguna ya definida, debe expresarse para proceder al respecto.  El texto que se contiene en la columna Nombre_referencia_carpeta (A) de esa hoja será el que se utilice para definir la variable que contendrá su respectivo ID para hacer referencia y uso de dicha carpeta.  La única ID que se debe hardcodear es la del archivo Config_SinergIA y debe hacerse bajo ese mismo nombre (Config_SinergIA), siguiendo los estándares de mejores prácticas en programación y reglas del lenguaje.