# Flujo Técnico

SinergIA Módulo Cobranzas

## Objetivo

Dejar definido el Flujo End-to-End SinergIA v1: desde los archivos de SisteCredito/Intelcia hasta las listas de Genesys y los indicadores, con pasos claros, responsabilidades de cada bloque y puntos de control para auditoría.

## Flujo completo SinergIA - Vista orquestadora

Se divide en 7 módulos para mapear 1:1 a código / notebooks.

### M0 · Configuración y entorno

Qué hace

- Define rutas y nombres estándar de todos los archivos:

  - Rutina / TER_UNISONO (base pura cliente).
Export Genesys (gestión nativa).

  - Traza / Log AWS (grilla de promesas, canal, etc.).

  - Fichero de pagos.

  - Sábana de promesas.

  - Bases de WhatsApp y SMS.

- Carga parámetros clave:

  - Fechas de corte, mes de análisis, rutas de buckets/carpeta, banderas (usar_sms, usar_whatsapp, etc.).

- Define versionado (ej: SinergIA_Colab_20251210).

Puntos de control

- Verificación de existencia y formato de cada archivo requerido antes de correr el flujo.

- Log inicial con: fecha/hora, archivos encontrados y tamaños (N filas).

### M1 · Ingesta y validación de fuentes

Qué hace

- Lee todos los insumos (XLSX/CSV) respetando su estructura actual:

  - Rutina (540K–800K registros).

  - Export, Traza, WhatsApp, SMS, Pagos, Sábana, MejorGest actual (si existe).

- Aplica validaciones mínimas:

  - Columnas obligatorias presentes (documento, crédito, días de mora, saldo, códigos de gestión, fechas, etc.).

  - Tipos de datos básicos (fechas válidas, numéricos sin texto raro).

- Registra conteos por archivo (filas totales) y guarda un snapshot de diccionario de columnas.

Puntos de control

- Si falta un archivo crítico (p.ej. Fichero de pagos), el flujo puede:

  - Seguir en “modo degradado” (sin clasificación completa de promesas).

  - O detenerse según configuración de M0.

### M2 · Limpieza y base maestra de cliente (AWS / S3)

Qué hace

- Parte de la Rutina / TER_UNISONO y aplica reglas de limpieza:

  - Direcciones: quitar comas, punto y coma, símbolos problemáticos, espacios dobles; conservar # interno.

  - Teléfonos cliente: hasta 6 columnas originales → validar (largo 10, empieza en 3, solo dígitos) y mapear a telefono1, telefono2 (telefono3+ opcionales).

  - Fechas: convertir a fecha pura (sin hora) para nacimiento, expedición, etc.

  - Binarios (reportado a centrales): normalizar a 0/1.

- Genera Base limpia AWS:

  - En formato CSV delimitado por comas, UTF-8, estructura esperada por S3.

- Calcula métricas iniciales:

  - Nº de clientes, valor total de cartera, Pareto y tramos de mora, créditos por cliente.

Puntos de control

- Comparar filas entrada (Rutina) vs filas en CSV limpio (esperado ≈ 100%).

- Reporte de registros rechazados por caracteres/suciedad (para ajustar reglas).

### M3 · Construcción de MejorGest (multicanal)

Qué hace

- Unifica todas las gestiones por documento + año-mes:

  - Export Genesys (sin promesa/valor).

  - Traza / Log (fecha promesa, valor promesa, canal).

  - WhatsApp y SMS (gestión genérica con prioridad fija).

- Para cada cliente-mes construye la “mejor gestión”:

  - Selecciona gestión con prioridad más alta (1 mejor que 2…).

  - Si empate: se queda con la más reciente (fecha/hora).

- Clasifica contactabilidad:

  - contacto directo, indirecto, no contesta, buzón, etc.

Puntos de control

- Comparar volumen de clientes en MejorGest vs base maestra: identificar clientes sin gestión.

### M4 · Integración con pagos y promesas

Qué hace

- Cruza MejorGest con:

  - Fichero de pagos (quién pagó, cuánto, cuándo, a qué crédito).

  - Sábanas de promesas (fecha, valor, estado: activa, vencida, anulada…).

- Clasifica al cliente siguiendo la lógica que explican en las reuniones:

  - Cliente con promesa cumplida (pagó completo en fecha).

  - Cumplimiento parcial (pagó menos del compromiso).

  - Promesa incumplida (sin pago al día siguiente de la fecha).

  - Autopagador (no contesta pero paga igual).

  - Con plan de cuotas (pago en 2–3 cuotas futuras, se prioriza gestión digital).

- Define reglas de entrada/salida de listas:

  - Si cumplió promesa del mes → no sale a voz ese mes.

  - Si incumple → entra a lista de incumplidos y sube prioridad.

Puntos de control

- Reporte de distribución: % cumplidos, incumplidos, parciales, autopagadores.

### M5 · Motor de priorización y propensión

Qué hace

Trabaja en dos capas, como dice el SRS:

- Capa heurística (reglas de negocio):

  - Orden por saldo, días de mora, tipo de cliente (incumplido, promesa rota, sin gestión).

  - Aplicación de filtros básicos:

    - excluir fallecidos, números errados, promesa vigente válida, contacto muy reciente (últimos N días).

- Capa de modelos (no supervisado + supervisado):

  - No supervisado: patrones de contacto (franja horaria, canal, nº intentos) → clusters que sugieren mejor hora/canal y potencial de contacto.

  - Supervisado: propensión a pago usando historia de pagos/gestiones (probabilidad de que un cliente genere recaudo).

Salida del motor para cada cliente:

- score_contacto

- score_pago

- canal_recomendado (voz vs digital)

- franja_horaria_recomendada

### M6 · Generación de salidas operativas (listas + AWS + reporting)

Qué hace

- Base limpia AWS (ya viene de M2)

  - CSV para S3, validado y listo para que Genesys consulte la info del cliente.

- Listas de trabajo Genesys (CSV UTF-8 con estructura propia):

  - Listas segmentadas:

    - Incumplidos (día siguiente al compromiso no pagado).

    - Promesas vigentes rotas.

    - Recordatorios digitales (planes de cuotas al día).

    - Clientes sin gestión / sin teléfono (para acción especial).

    - Clientes que pagan solos (preferible digital / bajo contacto).

  - Cada lista incluye:

    - documento, datos básicos, franja de mora, prioridad Genesys, nombre de la base, tipo de estrategia.

- Salidas analíticas (mínimas):

  - KPIs de:

    - Recaudo, contactabilidad, conversión a promesa, conversión a pago.

  - Panel simple para ver impacto de las listas generadas.

### M7 · Auditoría, seguridad y trazabilidad

Qué hace

- Log de cada corrida:

  - Parámetros usados (fechas, rutas, banderas).

  - Conteos por etapa (entradas/salidas por módulo).

- Trazabilidad por cliente:

  - Dejar disponible el camino de un cliente: rutina → mejorGest → pagos/promesas → lista asignada → scores.

- Seguridad:

  - No exponer PAN ni datos PCI; usar sólo identificadores de crédito permitidos.

  - Asegurar que la solución permite auditoría y explicabilidad de salidas, como pide el BRD.

Este mapa maestro SinergIA v1 de 7 módulos claros, está alineado con BRD/SRS, puntos de control y salidas esperadas.

## Canon de SinergIA (REGLA)

Queda declarado como canon del proyecto SinergIA – Módulo Cobranzas:

- SinergIA_VisionSRS_BRD

- SinergIA_VisionArquitectura

- SinergIA_VisionDiseño

- SinergIA_VisionHU

- SinergIA_Módulo_Cobranzas_reglas_negocio

- SinergIA_AcuerdosEquipo

- SinergIA_VisionFlujoTecnico (este documento)

- los documentos del cliente SisteCredito (BRD/SRS, requerimientos, reuniones, explicación de MejorGest, etc.) que ya revisamos.

Todo lo que se defina, construya o implemente para SinergIA módulo Cobranzas debe alinearse con estos documentos.
Si algo los contradice, la regla es: ALTO → se revisa contra el canon y se corrige.

## Identidad y propósito de SinergIA (REGLA)

Verdad central de SinergIA:

SinergIA Módulo de Cobranzas es un sistema analítico-operativo que toma todas las fuentes del ecosistema SisteCredito–Intelcia (rutina, AWS/Genesys, traza, WhatsApp/SMS/Wise, pagos, promesas, MejorGest) y construye, de forma automática y auditable, las bases y listas que maximizan el recaudo en pesos, reducen contactos innecesarios y mejoran la contactabilidad y la experiencia del cliente, apoyando la operación BPO sin cambiar Genesys ni la plataforma del proveedor.

Traducción práctica:

- No es solo “un script de limpieza”.
No es solo “un modelo de ML”.

- Es un motor de decisión sobre a quién contactar, cuándo, por qué canal y en qué prioridad, que entrega insumos listos para el piso operativo.

## Alcance funcional mínimo (HECHO)

Desde el canon, SinergIA debe lograr al menos esto:

- Recibir y limpiar la rutina/base pura del cliente y generar:

  - Base limpia compatible con AWS (S3) y con las validaciones necesarias para que no se caiga el cargue.

- Integrar fuentes de gestión y pagos:

  - Export Genesys, traza/log, WhatsApp, SMS, Wise, sábanas de promesas, fichero de pagos, listas negras.

- Construir MejorGest canónica:

  - Una fila por cliente–mes con la mejor gestión multicanal (contacto, prioridad, canal, tipificación, fecha/hora).

- Clasificar clientes por estado de cobranza:

  - Incumplidos, promesas vigentes, promesas rotas, autopagadores, sin gestión, sin teléfono, etc.

- Calcular scores y prioridades:

  - score_contacto (probabilidad de contactar).

  - score_pago (probabilidad y valor esperado de recaudo).

  - canal/fraja recomendada.

- Generar listas de trabajo Genesys:

  - Listas de voz y digitales, por estrategia (incumplidos, promesas rotas, recordatorios, sin gestión, etc.).

- Entregar indicadores operativos:

  - Recaudo, contactabilidad, conversión a promesa, conversión a pago, uso de canales, impacto del modelo.

- Ser trazable y auditable:

  - Poder explicar, por cliente, por qué quedó en cierta lista y con qué prioridad.

Eso es el MVP obligatorio.
Todo lo demás (modelos más sofisticados, dashboards avanzados, etc.) es “plus evolutivo”.

## Arquitectura de SinergIA (HECHO)

La “verdad arquitectónica” fijada:

### Capas principales

Capa de datos de entrada

  - Rutina / TER_UNISONO

  - Export Genesys

  - Traza / Log AWS

  - WhatsApp / SMS / Wise

  - Fichero de pagos

  - Sábanas de promesas

  - Listas negras

Capa de procesamiento SinergIA (dominio):

  - Módulo de limpieza y normalización (entrada → AWS).

  - Módulo MejorGest (unificación de export + log + digitales).

  - Módulo pagos/promesas (estado del compromiso).

  - Motor de reglas de negocio (heurísticas).

  - Motor de modelos (no supervisado + supervisado).

  - Módulo generador de listas y bases (AWS + Genesys).

  - Módulo de reporting y KPIs básicos.

Capa de salida / consumo:

  - AWS (S3) – base maestra de clientes.

  - Listas de trabajo Genesys (voz/digital).

  - Tableros / reportes para operación y gestión.

### Vistas de arquitectura (de VisionArquitectura)

- Vista de procesos de negocio: cómo fluye la data desde la rutina hasta la marcación y el recaudo.

- Vista de datos: modelos lógicos de cliente, crédito, gestión, promesa, pago, lista de trabajo.

- Vista técnica: notebooks, servicios, conectores con Drive/S3, estructura de carpetas y versionado.

- Vista de operación: quién usa qué salida, en qué momento del día y para qué decisiones.

Se debe mapear todo a bloques de código bien nombrados y testeables que correspondan a estos módulos.

## Modelo de usuario y HU (HECHO)

SinergIA_VisionHU define la verdad de quién hace qué con el sistema:

- Actores típicos:

  - Coordinador de operación / líder de cobranzas.

  - WFM / BI (tú).

  - Agentes de cobranzas.

  - Equipo de calidad / auditoría.

- Historias de usuario giran alrededor de:

  - “Como coordinador quiero recibir diariamente las listas segmentadas de incumplidos, promesas rotas y autopagadores, para cargar a Genesys sin tener que armar manualmente las bases.”

  - “Como BI quiero verificar, para un cliente específico, cómo el sistema determinó su prioridad y lista de trabajo, para responder auditorías.”

  - “Como líder de cuenta quiero ver el impacto del modelo de propensión en recaudo y contactabilidad respecto a la forma anterior de trabajar.”

Verdad importante:
Ninguna salida de SinergIA es “caja negra”; siempre debe poder justificarse desde los HU y las reglas de negocio.

## Reglas de negocio de cobranzas (HECHO)

SinergIA_Módulo_Cobranzas_reglas_negocio fija la verdad del comportamiento del sistema:

### Ejes de decisión

- Contactabilidad:

  - cuántos intentos, por qué canal, en qué horarios típicamente contesta el cliente.

- Estado de promesa:

  - promesa nueva, vigente, cumplida, parcialmente cumplida, rota, anulada.

- Recaudo efectivo:

  - pagos registrados vs compromisos, montos y fechas.

- Segmentos de cartera:

  - tramos de mora, monto de saldo, número de créditos, antigüedad del cliente.

### Reglas clave (en lenguaje natural)

- Si el cliente cumple la promesa del mes → no sale a voz el resto del mes; puede quedar sólo en recordatorios digitales.

- Si el cliente tiene plan de pagos a cuotas y viene cumpliendo → se priorizan recordatorios digitales; no se lo satura con llamadas.

- Si el cliente no cumple la promesa (no hay pago en fichero al día siguiente de la fecha) → entra a lista de incumplidos de alta prioridad.

- Si el cliente no contesta nunca pero paga sin contacto (autopagador) → se reduce marcación, se trabaja más por digital y recordatorio.

- Un mismo cliente puede tener varios créditos, pero la unidad de gestión operativa para SinergIA es el cliente, no cada registro crudo.

Estas reglas son las que se deben traducir directamente a código y tests, además de las reglas definidas como ArbolHeuristico en el archivo de configuraciones (Config_SinergIA) ubicado en gdrive como archivo gsheet con el ID 1q0yWNo35lPeNXmdOgMRKvYx1TcHgxJhPPDo4zXq9p_0.

## Diseño y experiencia (HECHO)

SinergIA_VisionDiseño fija la “verdad UX”:

- La herramienta es un instrumento de trabajo diario.

- Debe ofrecer:

  - Vistas claras para BI/WFM (controles, logs, resultados).

  - Salidas simples para operación (archivos con nombres consistentes, carpetas claras).

  - Posibilidad de “drill-down” para revisar casos individuales en auditoría.

- Diseño guiado por:

  - Time-to-insight bajo: que un coordinador entienda rápido qué listas usar.

  - Minimizar fricción: menos pasos manuales, menos macros, menos riesgo de error humano.

Aunque el front final pueda ser notebook/Colab al inicio, el diseño está pensado para evolucionar hacia algo más estable (por ejemplo, servicio + interfaz ligera), sin romper la lógica de fondo.

## Acuerdos de equipo y forma de trabajo (REGLA)

SinergIA_AcuerdosEquipo se alinea perfecto con nuestros principios:

- Visión compartida de que SinergIA no es solo BI, sino un módulo estratégico que une:

  - Negocio · Operación · Tecnología · Analítica.

- Compromisos:

  - Trazabilidad: todo cambio importante se documenta.

  - Pruebas en entorno controlado (pilotos) antes de declarar algo “listo para cliente”.

  - Respeto por los tiempos de operación (listas a tiempo antes de primera franja de llamadas).

  - Comunicación transparente: si algo no se puede entregar, se dice con evidencia, no se oculta.

- Como regla transversal:

  - 1 objetivo, 3 pasos, 1 evidencia (1-3-1) para cada avance.

  - Proteger la energía y estabilidad del equipo de desarrollo, evitar reprocesos y caos.

## “Verdad operativa” a respetar siempre

A partir de todo lo anterior:

SinergIA es el cerebro intermedio entre la data cruda de una cuenta outbound como SisteCredito y las decisiones diarias de cobranzas en en un BPO como Intelcia.
Su tarea no es reemplazar la operación, sino darle mejores bases, prioridades y visibilidad, de forma auditable, reproducible y alineada con los objetivos de recaudo y experiencia del cliente.

Todo flujo, todo notebook, toda función que se trabaje para el proyecto SinergIA en cualquiera de sus módulos debe responder a esa frase.

# Arquitectura Técnica del Sistema

## Objetivo del documento

Definir la arquitectura técnica detallada de SinergIA – Módulo de Cobranzas, alineada con:

- Visión SRS/BRD del sistema.

- Visión de arquitectura.

- Visión de diseño.

- Visión de HU y épicas.

- Reglas de negocio del módulo.

- Acuerdos de equipo.

Esta arquitectura debe ser suficiente para que:

- Se pueda implementar el sistema de punta a punta (L0–L1).

- Sea posible operarlo en entorno real (piloto → producción).

- Sea auditable y expandible a futuro (más clientes / más módulos).

## Visión general de la arquitectura

### Rol de SinergIA en el ecosistema

SinergIA se ubica entre:

- Las fuentes de datos del ecosistema SisteCrédito–Intelcia (rutina, AWS/Genesys, logs, digitales, pagos, promesas).

- Y las salidas operativas (listas de Genesys, bases AWS, tableros de gestión, KPIs de cobranzas).

Su función técnica principal:

Tomar datos crudos de todas las fuentes, limpiarlos, integrarlos, aplicar reglas de negocio + modelos, y generar salidas listas para que Operación cobre mejor (más recaudo, menos ruido) con trazabilidad completa.

### Capas de la arquitectura

A partir de los documentos canónicos, definimos las siguientes capas técnicas:

Capa de orquestación y configuración

  - Punto de entrada del usuario técnico (BI / data scientist).

  - Carga parámetros (fechas, rutas, flags) y dispara los módulos.

Capa de ingesta de datos

  - Lectores especializados para: Rutina, Export, Traza, WhatsApp, SMS, Pagos, Promesas, Listas Negras, MejorGest histórica.

Capa de normalización y calidad de datos

  - Limpieza de campos problemáticos.

  - Estandarización de esquemas y tipos.

  - Generación de la base maestra limpia del cliente (AWS-ready).

Capa de integración y features

  - Construcción de MejorGest multicanal.

  - Fusión con pagos y promesas.

  - Cálculo de atributos/variables para reglas y modelos (features).

Capa de decisión (motor SinergIA)

  - Motor de reglas de negocio (heurísticas).

  - Módulos de modelado (no supervisado + supervisado) para propensión a contacto/pago.

Capa de salidas operativas

  - Bases listas para AWS (S3).

  - Listas de trabajo para Genesys (voz y digital).

  - Extractos analíticos y tableros mínimos.

Capa transversal de logging, seguridad y auditoría

  - Registro técnico y funcional de cada corrida.

  - Trazabilidad por cliente.

  - Cumplimiento de restricciones de datos.

Estas capas se apoyan en una estructura de proyecto y repositorio que definiremos en otro documento, pero que aquí ya asumimos como base.

## Componentes principales del sistema

### Capa de orquestación y configuración

Componente: sinergia_orquestador

Responsables principales: BI / Analítica (tú), con soporte del equipo técnico.

Funciones clave:

- Cargar archivo de configuración (Config_SinergIA) y/o parámetros directos:

  - Fechas de corte y mes de análisis.

  - Rutas de entrada/salida (local / Drive / S3).

  - Banderas (usar_whatsapp, usar_sms, modo_piloto, entorno_dev/prod, etc.).

- Validar existencia y accesibilidad de todas las fuentes necesarias.

- Invocar, en orden, los módulos internos:

  - Ingesta.

  - Limpieza/normalización.

  - Integración & MejorGest.

  - Pagos & Promesas.

  - Motor de decisión.

  - Generación de salidas.

  - Resumen y logging final.

[HIPÓTESIS] Entorno de ejecución inicial:

- Fase MVP: notebook de Python (Colab / Jupyter) como front de orquestación.

- Fase siguiente: script/servicio ejecutable (CLI o job programado) con el mismo core.

### Capa de ingesta de datos

Componente: sinergia_ingesta

Submódulos:

- ingesta_rutina

- ingesta_export_genesys

- ingesta_traza_log

- ingesta_sms

- ingesta_whatsapp

- ingesta_pagos

- ingesta_promesas

- ingesta_listas_negras

- ingesta_mejorgest_historica (si aplica)

Responsabilidades:

- Leer archivos en sus formatos nativos (XLSX, CSV, TXT según la estructura de cada fuente).

- Documentar el esquema detectado (nombres de columnas, tipos inferidos).

- Validar:

  - Presencia de columnas mínimas requeridas.

  - Estimación de volumetría (número de filas).

- Normalizar nombres de columnas a un estándar interno (sin renombrar aún semánticamente, solo coherencia técnica).

Contratos:

- Entradas: rutas/identificadores de archivos configurados en el orquestador.

- Salidas: dataframes “crudos estandarizados” + metadatos (esquema, conteos, warnings).

### Capa de normalización y calidad de datos

Componente: sinergia_normalizacion

Submódulos:

- normalizar_rutina_para_aws

- normalizar_telefonos_cliente

- normalizar_direcciones

- normalizar_fechas

- normalizar_flags

- normalizar_export_traza (unificación básica de codificaciones y tipos)

Responsabilidades:

- Aplicar reglas de limpieza definidas en reglas de negocio:

  - Direcciones: eliminar caracteres problemáticos, espacios extra, normalizar símbolos permitidos.

  - Teléfonos: validar longitud y prefijo, separar cliente vs almacén, derivar telefono1, telefono2, etc.

  - Fechas: convertir a formato estándar (fecha pura) consistente con necesidades de AWS/Genesys.

  - Numéricos: asegurar que campos como días de mora, saldos, etc., sean numéricos puros.

- Construir la Base Maestra Limpia de Cliente:

  - Estructura exacta requerida por AWS (según Estructura_Entrada_AWS).

  - Sin caracteres que corten el cargue en S3/Genesys.

- Generar un reporte de calidad:

  - Registros descartados o corregidos.

  - Campos con mayor incidencia de errores.

  - Comparativo filas entrada vs filas salida.

Contratos:

- Entradas: dataframes crudos de ingesta.

- Salidas:

  - df_base_cliente_aws_ready (para subir a S3).

  - df_rutina_normalizada (para uso interno de SinergIA).

  - Reporte de calidad (estructura a definir en doc de módulos).

### 2.4 Capa de integración y features

Componente: sinergia_integracion

Submódulos:

- integrar_gestiones_multicanal

- calcular_mejorgest

- integrar_pagos_y_promesas (nivel de datos, no decisión)

- generar_features_cliente_credito

Responsabilidades:

- Unificar información de gestión:

  - Export Genesys: resultado, código tipificación, fecha/hora, agente, canal.

  - Traza/log: promesa, valor, cuotas, estado de negociación, canal, etc.

  - Bases de WhatsApp/SMS: envíos y respuestas, con codificación estándar.

- Construir la tabla de gestiones detalladas (nivel fila = evento de gestión).

- Calcular MejorGest:

  - A nivel cliente–mes (y, si aplica, cliente–crédito–mes).

  - Usando prioridad, tipo de contacto y fecha/hora como criterios de desempate.

- Integrar pagos y promesas a nivel transaccional:

  - Unir fichero de pagos y sábanas de promesas con el historial de gestiones.

  - Preparar campos para clasificación posterior (cumplida, rota, parcial, etc.).

- Generar features:

  - Contadores de intentos, contactos, tiempos desde última gestión, tendencia de pagos, etc.

  - Variables de comportamiento requeridas por los modelos de propensión.

Contratos:

- Entradas: dataframes normalizados de gestiones, pagos, promesas.

- Salidas:

  - df_mejorgest (cliente–mes, con campos de mejor gestión).

  - df_gestiones_completa (histórico detallado).

  - df_pagos_promesas_integrado (nivel cliente–crédito–fecha clave).

  - df_features (para motor de decisión).

### Capa de decisión (motor SinergIA)

Componente: sinergia_motor_decision

Submódulos:

- motor_reglas_negocio

- motor_modelos_contacto

- motor_modelos_pago

- estrategia_segmentacion_listas

Responsabilidades:

Motor de reglas de negocio (heurísticas)

  - Aplicar criterios explícitos del negocio de cobranzas:

    - Cliente con promesa vigente cumplida → no sale a voz este mes.

    - Incumplidos → alta prioridad en voz.

    - Autopagadores → baja marcación voz, más recordatorios digitales.

    - Sin gestión / sin teléfono → flujos especiales o marcados para depuración.

Modelos de propensión (no supervisado + supervisado)

  - Modelo no supervisado:

    - Agrupar clientes por patrones de contacto (franja, canal, nº intentos).

    - Sugerir mejores franjas y canales para cada cluster.

  - Modelo supervisado:

    - Estimar probabilidad de pago y/o valor esperado de pago.

    - Usar historial de pagos, gestiones y estado de promesas.

Construcción de scores y categoría final por cliente

  - score_contacto

  - score_pago

  - canal_recomendado (voz/digital/mixto).

  - franja_horaria_recomendada.

  - segmento_estrategico (ej.: incumplido_prioridad_alta, promesa_vigente_baja, autopagador_digital, etc.).

Contratos:

- Entradas: df_features, df_mejorgest, df_pagos_promesas_integrado.

- Salidas:

  - df_decisiones_cliente (por cliente, con scores y categoría).

  - Parámetros agregados para reporting (curvas de propensión, clusters, etc.).

[HIPÓTESIS] Implementación inicial de modelos:

- Fase MVP:

  - Reglas explícitas + segmentación simple (k-means / clustering básico) + modelo supervisado ligero (árboles, gradient boosting).

- Fase posterior:

  - Modelos más robustos, recalibración periódica y monitoreo de desempeño.

### Capa de salidas operativas

Componente: sinergia_salidas

Submódulos:

- generar_base_aws

- generar_listas_genesys

- generar_extractos_kpi

Responsabilidades:

Base AWS

  - Tomar df_base_cliente_aws_ready.

  - Validar nuevamente formato (CSV, UTF-8, separador coma).

  - Generar archivo con nombre estándar (ej.: AWS_CLIENTES_YYYYMMDD.csv).

  - [HIPÓTESIS] Exponer mecanismos para subirlo a S3 (manual al inicio, automatizable después).

Listas Genesys

  - Para cada estrategia:

    - Incumplidos.

    - Promesas rotas.

    - Recordatorios digitales.

    - Promesas vigentes.

    - Sin gestión / sin teléfono.

    - Autopagadores, etc.

  - Crear archivos CSV con estructura Genesys:

    - documento, direccion, service_id, nombre_base, franja_mora, prioridad, tipo_documento, service, etc.

  - Asociar cada cliente a una o varias listas según reglas y scores, evitando sobrecontacto.

Extractos analíticos mínimos

  - Tablas resumen para:

    - Contactabilidad esperada vs real.

    - Distribución de segmentos.

    - Impacto potencial en recaudo (simulado, para arranque).

Contratos:

- Entradas: df_decisiones_cliente, df_base_cliente_aws_ready, metadata de estrategias.

- Salidas:

  - Archivos AWS-ready.

  - Listas Genesys-ready.

  - Tablas para dashboards.

### Capa de logging, seguridad y auditoría

Componente: sinergia_logging_auditoria

Submódulos:

- logging_tecnico

- logging_funcional

- auditoria_cliente

- gestion_errores_y_alertas

Responsabilidades:

- Registrar para cada corrida:

  - Fecha/hora de inicio y fin.

  - Parámetros utilizados (fechas, rutas, flags, versión de código/modelo).

  - Conteos de filas por módulo (entrada/salida).

  - Errores encontrados (por archivo, por columna, por módulo).

- Registrar para auditoría funcional:

  - para un id_cliente poder reconstruir:

    - qué datos tenía en la rutina.

    - qué gestiones se consideraron.

    - qué pagos/promesas se tomaron en cuenta.

    - qué reglas/modelos se aplicaron.

    - qué segmento y lista de trabajo recibió.

- Garantizar que se respeta la confidencialidad:

  - No guardar información sensible innecesaria en logs.

  - No registrar datos tipo PAN u otros no requeridos para cobranzas.

Contratos:

- Entradas: eventos y resultados de todos los módulos.

- Salidas:

  - Archivos/logs legibles (texto/JSON) para BI y auditoría.

  - Puntos de consulta (funciones helper) para inspeccionar casos.

## Entornos y despliegue (visión técnica inicial)

### Entornos

[HIPÓTESIS] Propuesta mínima:

DEV / LAB

  - Entorno actual (notebooks en Colab / Jupyter, acceso a Drive, muestras de datos).

  - Uso intensivo para desarrollo y experimentación.

PILOTO / QA

  - Ejecuciones controladas con datos reales de un período acotado (ej.: 1 mes).

  - Validaciones con Lina/Bryan antes de pasar a operación.

PROD

  - Ejecuciones regulares (diarias / semanales) sobre la base viva.

  - Entorno controlado (máquina local de BI o servidor interno) con acceso a fuentes oficiales.

### Orquestación de ejecuciones

- Fase 1: ejecución manual desde notebook (botones/comandos), pero con:

  - Configuración externa (config file).

  - Posibilidad de re-ejecutar solo ciertos módulos (ej.: regenerar listas, sin repetir limpieza completa).

- Fase 2: script programable (ej. cron / scheduler interno) que:

  - Lee config.

  - Corre pipeline completo.

  - Envía notificación / log resumen.

## Principios arquitectónicos (alineados con canónicos)

- Trazabilidad > velocidad

  - Preferimos saber por qué una decisión salió así, incluso si el cálculo tarda unos minutos más.

- Primero reglas claras, luego modelos complejos

  - El modelo de negocio de cobranzas manda; el ML complementa, nunca sustituye.

- Arquitectura evolutiva

  - Comenzar con notebooks y scripts bien estructurados.

  - Mantener el código modular para poder migrar a servicios/API sin reescribir todo.

- Compatibilidad con AWS/Genesys sin “romper” nada

  - SinergIA no sustituye Genesys; lo alimenta con mejores bases.

- Seguridad y privacidad desde el diseño

  - Evitar datos sensibles innecesarios.

  - Limitar la exposición de outputs.

- Operabilidad real

  - Diseño pensado para que un coordinador o analista pueda operar el sistema sin ser desarrollador.

## Definition of Done de esta arquitectura

Consideramos que SinergIA_ArquitecturaTecnica_v1 está cumplida cuando:

- Las capas están claramente definidas (orquestación, ingesta, normalización, integración, decisión, salidas, logging).

- Los componentes de cada capa tienen responsabilidades y contratos claros (entradas/salidas).

- Hay una visión mínima de entornos y despliegue que pueda concretarse en los siguientes documentos.

- Todo esto se mantiene consistente con:

  - Visión de negocio.

  - Visión de arquitectura.

  - Visión de diseño.

  - Visión de HU.

  - Reglas de negocio del módulo.

  - Acuerdos de equipo.

# Módulos Internos y Contratos

Definición de módulos internos, sus responsabilidades y contratos (entradas/salidas), alineados con:

- Visión SRS/BRD

- Arquitectura técnica v1

- Reglas de negocio de cobranzas

- HU y diseño

- Acuerdos de equipo

La idea es que, con este documento, puedas:

- Mapear 1:1 a notebooks / scripts.

- Saber qué entra y qué debe salir de cada módulo.

- Tener base para pruebas y refactor futuro.

## M0 · Orquestación y Configuración

Nombre sugerido de módulo: M0_orquestador_config

### Objetivo

Centralizar parámetros, rutas, fechas y banderas de ejecución, y disparar los demás módulos en el orden correcto.

### Entradas

- Archivo de configuración (Config_SinergIA o YAML/JSON equivalente) con:

  - Fechas (fecha_corte, mes_analisis).

  - Rutas de entrada/salida.

  - Flags: usar_whatsapp, usar_sms, modo_piloto, entorno (dev/qa/prod).

- Parámetros ad-hoc ingresados por el usuario (fecha override, por ejemplo).

### Salidas

- Objeto de configuración consolidado (cfg) accesible por todos los módulos.

- Registro en log: inicio de corrida, parámetros clave, entorno.

- Llamadas a M1→M6 en el orden definido; estado de éxito/fallo de cada módulo.

### Transformaciones clave

- Merge de config por defecto + config de entorno + parámetros del usuario.

- Validación mínima (fechas válidas, rutas no vacías).

### Errores esperables

- Falta de rutas o archivos definidas en la config.

- Fechas inválidas o rango inconsistente.

## M1 · Ingesta de Datos

Nombre sugerido de módulo: M1_ingesta_datos

Agrupamos toda ingesta en un módulo con subfunciones.

### Objetivo

Leer, validar y estandarizar la carga de todos los archivos fuente necesarios para SinergIA.

### Submódulos y Entradas

- ingesta_rutina

  - Entrada: archivo TER (ej. TER_UNISONO_YYYYMMDD.xlsx).

- ingesta_export_genesys

  - Entrada: export nativo de Genesys (CSV).

- ingesta_traza_log

  - Entrada: traza consolidada desde AWS (CSV por día / mes).

- ingesta_whatsapp

  - Entrada: base(s) de envíos y respuestas de WhatsApp.

- ingesta_sms

  - Entrada: base(s) de envíos y respuestas de SMS.

- ingesta_pagos

  - Entrada: fichero de pagos del período.

- ingesta_promesas

  - Entrada: sábanas de promesas.

- ingesta_listas_negras

  - Entrada: archivo/lista de exclusiones (no contacto).

- ingesta_mejorgest_historica (opcional)

  - Entrada: consolidado de MejorGest de meses anteriores.

### Salidas (por submódulo)

Para cada fuente:

- df_rutina_raw

- df_export_raw

- df_traza_raw

- df_whatsapp_raw

- df_sms_raw

- df_pagos_raw

- df_promesas_raw

- df_blacklist_raw

- df_mejorgest_hist_raw

- metadatos:
Esquema detectado (lista de columnas).
Conteo de filas.
Warnings: columnas faltantes / extras.

### Transformaciones clave

- Lectura con encoding correcto.

- Normalización de nombres de columnas (quitar espacios, mayúsculas/minúsculas, caracteres raros).

- No se cambia aún el contenido semántico, solo formato técnico.

### Errores esperables

- Archivo no encontrado.

- Tipo de archivo incorrecto (por extensión).

- Falta de columnas mínimas (ej. documento en export).

## M2 · Normalización y Calidad de Datos

Nombre sugerido: M2_normalizacion_calidad

### Objetivo

Limpiar y estandarizar la rutina/base de cliente y las gestiones para:

- generar la base limpia AWS,

- preparar datos consistentes para los módulos siguientes.

### Entradas

- df_rutina_raw

- df_export_raw

- df_traza_raw

- Otros df crudos si requieren ajustes básicos.

### Salidas

- df_base_cliente_aws_ready

  - Estructura exacta AWS (columnas correctas, tipos correctos).

- df_rutina_norm

  - Versión normalizada de rutina para uso interno.

- df_export_norm, df_traza_norm

  - Versión con tipos consistentes y códigos estandarizados.

- df_quality_report

  - Tabla con:

    - columna

    - nº registros inválidos

    - tipo de error

    - decisión tomada (corregido/descartado/imputado).

### Transformaciones clave

- Direcciones: eliminar caracteres problemáticos (coma, punto y coma, etc.), normalizar espacios y uso de #.

- Teléfonos:

  - Validar celulares (10 dígitos, empieza en 3).

  - Mapear a telefono1, telefono2, dejando opcionales (telefono3+) para futuro

- Fechas:

  - Convertir a tipo fecha, sin hora, formato consistente.

- Numéricos:

  - Días de mora, saldos, etc. como int o float, sin cadenas mezcladas.

- Flags:

  - Campos binarios (ej. reportado a centrales) normalizados a 0/1.

### Errores esperables

- Valores no parseables (fechas inválidas, textos en campos numéricos).

- Filas que deben ser descartadas (sin documento, por ejemplo).

## M3 · Integración y MejorGest

Nombre sugerido: M3_integracion_mejorgest

### Objetivo

Unificar todas las gestiones del cliente, construir la tabla histórica de gestiones y la MejorGest mensual por cliente.

### Entradas

- df_export_norm

- df_traza_norm

- df_whatsapp_raw / df_whatsapp_norm (si se limpia algo básico).

- df_sms_raw / df_sms_norm.

- df_rutina_norm (para tener info de cliente si se requiere).

### Salidas

- df_gestiones_hist

  - Cada fila = un evento de gestión (export, traza, whatsapp, sms) con:

    - documento

    - fecha/hora

    - canal

    - código_tipificación

    - tipo_contacto (derivado)

    - prioridad (numérica)

    - agente, base, etc.

- df_mejorgest

  - Una fila por cliente–mes (o cliente–mes–canal si se decide):

    - documento

    - año_mes

    - tipo_contacto_mejor

    - prioridad_mejor

    - canal_mejor

    - fecha_hora_mejor

    - otros campos relevantes.

### Transformaciones clave

- Homologar códigos de tipificación y prioridades entre export, traza, whatsapp, sms.

- Generar tipo_contacto a partir de código de gestión (contacto directo, no contesta, buzón, etc.).

- Agrupar por cliente–mes y aplicar:

  - elegir fila con menor prioridad numérica (1 mejor que 2…).

  - si hay empate, elegir la más reciente por fecha/hora.

### Errores esperables

- Documentos sin match entre fuentes.

- Registros con fecha/hora faltante o inválida.

- Códigos de gestión no reconocidos (requieren mapeo manual inicial).

## M4 · Pagos y Promesas

Nombre sugerido: M4_pagos_promesas

### Objetivo

Combinar la información de pagos y promesas con la historia de gestiones para clasificar el estado de cada cliente respecto a sus compromisos.

### Entradas

- df_pagos_raw / df_pagos_norm

- df_promesas_raw / df_promesas_norm

- df_gestiones_hist

- df_mejorgest

### Salidas

- df_pagos_promesas_cliente

  - Nivel cliente–crédito–fecha clave:

    - documento

    - id_credito (u otro identificador interno)

    - fecha_promesa

    - valor_promesa

    - fecha_pago (si existe)

    - valor_pago

    - estado_promesa (cumplida, parcial, rota, vigente, anulada).

- df_estado_cobranza

  - Nivel cliente–mes:

    - documento

    - año_mes

    - estado_global (ej.: al día, con promesa vigente, incumplido, autopagador, sin promesa).

### Transformaciones clave

- Match entre promesas y pagos:

  - Buscar pagos en la fecha o día siguiente a la fecha de promesa.

  - Comparar montos para definir cumplida/parcial/rota.

- Clasificación de estado según reglas de negocio:

  - Cumple promesa del mes → “cumplido_mes”.

  - No paga → “incumplido_mes”.

  - Paga sin promesa y sin contacto → “autopagador”.

- Consolidación a nivel cliente–mes tomando en cuenta múltiples créditos.

### Errores esperables

- Pagos sin promesa asociada (se tratan como autopagos o se marcan para análisis).

- Promesas sin cliente válido o con datos incompletos.

## M5 · Motor de Decisión (Reglas + Modelos)

Nombre sugerido: M5_motor_decision

### Objetivo

Calcular scores de contacto y pago, y asignar a cada cliente una categoría estratégica y sugerencias de canal/franja.

### Entradas

- df_mejorgest

- df_estado_cobranza

- df_rutina_norm (para variables de saldo, días de mora, etc.)

- df_gestiones_hist (para features de comportamiento).

### Salidas

- df_decisiones_cliente

  - documento

  - año_mes

  - score_contacto

  - score_pago

  - canal_recomendado (voz/digital/mixto)

  - franja_recomendada

  - segmento_estrategico (ej.: “incumplido_prioridad_alta”, “autopagador_digital”).

### Transformaciones clave

- Reglas de negocio (motor_reglas_negocio)

  - Aplicar filtros y prioridades “duras”:

    - excluir fallecidos, números errados, lista negra.

    - si promesa vigente cumplida → no voz ese mes.

    - si incumplido → subir prioridad y preferir voz.

- Modelos de propensión (motor_modelos)

  - No supervisado:

    - clusterizar clientes según patrón de contacto.

    - asignar score_contacto basado en cluster.

  - Supervisado:

    - entrenar modelo con historia de pagos para estimar probabilidad de pago.

    - score_pago ~ probabilidad * monto esperado.

- Estrategia final (estrategia_segmentacion_listas)

  - Combinar reglas + scores → segmento estratégico.

  - Definir canal y franja objetivo por segmento.

### Errores esperables

- Clientes sin suficientes datos para modelos (usar fallback de reglas).

- Scores inconsistentes (ej. cluster vacío) → ajustar configuración del modelo.

## M6 · Salidas Operativas (AWS + Genesys + Reporting)

Nombre sugerido: M6_salidas_operativas

### Objetivo

Construir todos los archivos consumidos por otros sistemas / equipos: AWS, Genesys y BI.

### Entradas

- df_base_cliente_aws_ready

- df_decisiones_cliente

- df_rutina_norm (para enriquecer salidas si hace falta).

- Parámetros de estrategias (nombres de listas, códigos de servicio…).

### Salidas

- AWS

  - AWS_CLIENTES_YYYYMMDD.csv

  - Formato exacto requerido por S3/SMT.

- Listas Genesys

  - Varios CSV:

    - LISTA_INCLUMPLIDOS_YYYYMMDD.csv

    - LISTA_PROMESAS_ROTAS_YYYYMMDD.csv

    - LISTA_DIGITAL_PLAN_PAGOS_YYYYMMDD.csv

    - LISTA_SIN_GESTION_YYYYMMDD.csv

    - etc.

  - Estructura:

    - documento, dirección, service_id, nombre_base, franja_mora, prioridad, tipo_documento, service, etc.

- Reporting mínimo

  - Tablas:

    - df_resumen_segmentos

    - df_resumen_recaudo_potencial

    - df_resumen_contactabilidad

### Transformaciones clave

- Asignar cada cliente a una o varias listas según segmento_estrategico.

- Respetar reglas de sobrecontacto (no repetir en demasiadas listas de voz).

- Generar nombres de archivos con patrón estable y fechas de referencia.

### Errores esperables

- Cliente asignado a lista sin tener datos obligatorios (ej. sin teléfono).

- Errores de encoding o delimitador al generar CSV.

## M7 · Logging, Auditoría y Errores

Nombre sugerido: M7_logging_auditoria

### Objetivo

Registrar qué ocurrió en cada corrida y permitir reconstruir el camino de un cliente.

### Entradas

- Eventos y resultados de M0–M6.

- Errores capturados en cada módulo.

### Salidas

- log_tecnico (archivo de texto/JSON):

  - timestamp

  - módulo

  - nivel (INFO/WARN/ERROR)

  - mensaje

  - detalles

- log_funcional:

  - conteos por módulo (filas entrada/salida).

  - nº clientes en cada segmento/lista.

- Funciones helper:

  - traza_cliente(documento) → devuelve todo el recorrido de ese cliente.

### Transformaciones clave

- Normalizar formato de mensajes.

- Evitar que logs crezcan sin control (rotación / límite).

### Errores esperables

- Fallos en escritura de logs (disco lleno, permisos).

## M8 · (Opcional) Módulo de Herramientas y Utilidades

Nombre sugerido: M8_utils

No es obligatorio documentarlo profundo, pero sabemos que existirá:

- Funciones comunes:

  - lectura/escritura de archivos

  - validadores (fechas, numéricos)

  - helpers para encoding, etc.

## DoD

Consideramos SinergIA_ModulosInternos_y_Contratos_v1 completo cuando:

- Cada módulo M0–M7 tiene:

  - objetivo claro,

  - entradas definidas,

  - salidas definidas,

  - transformaciones clave descritas,

  - errores esperables contemplados.

- La estructura es coherente con la Arquitectura Técnica v1.

- No contradice ningún principio de los seis documentos canónicos; donde falta detalle, lo llenamos con hipótesis razonables que luego podemos ajustar.

# Infraestructura Ejecución

## Objetivo

Definir cómo corre SinergIA, en qué ambientes, con qué recursos, qué procesos automáticos lo gobiernan y qué mecanismos evitan caídas, reprocesos, errores silenciosos o pérdidas de información.

La infraestructura aquí planteada está diseñada para:

- volumen real (400k–900k registros / día según bases del cliente),

- múltiples archivos heterogéneos,

- necesidad de auditoría,

- operación diaria (corte de listas para Genesys),

- facilidad de depuración por BI/WFM.

Este documento se basa estrictamente en los seis canónicos, extendido con hipótesis técnicas razonables para que el sistema sea viable.

# Filosofía de ejecución de SinergIA

SinergIA NO es un modelo suelto; es una tubería (pipeline) de extremo a extremo.

Debemos garantizar:

- Reproducibilidad

  - Una corrida con los mismos archivos y parámetros debe producir los mismos resultados.

- Trazabilidad

  - Debe poder reconstruirse por qué un cliente quedó en cierta lista.

- Robustez

  - Fallos individuales no deben romper toda la ejecución.

  - Módulos independientes y reejecutables.

- Operabilidad sencilla

  - El usuario operativo (tú, BI o coordinador) debe activar el sistema con mínima fricción.

# Ambientes del sistema

Basados en las necesidades del cliente y en los criterios canónicos de SinergIA:

## Ambiente DEV (Desarrollo / Laboratorio)

Dónde:

- Colab / Jupyter local

- Máquina de trabajo en site / work from home (HFH)

Propósito:

- Desarrollo, pruebas exploratorias, prototipos, ajuste de reglas, calibración de modelos.

Características:

- Acceso a muestras de datos o períodos completos antiguos.

- Se permiten logs detallados.

- Permite visualizar dataframes completos, gráficos, clusters, etc.

## Ambiente QA / PILOTO

Dónde:

- Ejecutado localmente, pero con datos reales del último corte mensual.

- Repositorio Git versionado del notebook/script.

Propósito:

- Validar comportamiento con datos reales.

- Comparar contra expectativas de Bryan y Lina.

- Probar tiempo de ejecución y consumo de memoria real.

Características:

- Logs balanceados (no tan verbosos como DEV, pero trazables).

- Resultados congelados entre corridas para comparación.

- Validaciones de volumen y calidad de archivos.

## Ambiente PROD (Operación)

Dónde:

- Máquina local de BI (tú) o servidor interno seguro de la operación Intelcia.

- Correrá diariamente / en los momentos requeridos para generar listas.

Propósito:

- Generar bases AWS y listas Genesys del día.

- Permitir auditoría si se cuestiona alguna decisión.

Características:

- Logs formales (tecnológicos y funcionales).

- Módulos independientes reejecutables.

- Seguridad de datos y eliminación de archivos sensibles.

- Resultados organizados en carpetas por fecha.

# Estilo de ejecución del pipeline

SinergIA funciona como pipeline modular, en este orden:

- M0 — Orquestación & Config

- M1 — Ingesta

- M2 — Normalización

- M3 — Integración & MejorGest

- M4 — Pagos & Promesas

- M5 — Motor de Decisión

- M6 — Salidas Operativas (AWS + Genesys)

- M7 — Logging & Auditoría

Cada módulo:

- recibe cfg + inputs,

- produce una salida estandarizada,

- expone errores claramente,

- se puede ejecutar por separado.

# Blueprint técnico del entorno de ejecución

## Estructura de carpetas (gdrive)

No se mantienen carpetas o archivos locales en el funcionamiento del sistema en operación.  El archivo de configuraciones que contine las ID de las carpetas autorizadas del sistema esá en la ID 1q0yWNo35lPeNXmdOgMRKvYx1TcHgxJhPPDo4zXq9p_0 y presenta la hoja SettingID con la siguiente información no hardcodeada:

| Nombre carpeta | ID | Descripción |
| --- | --- | --- |
| SinergIA | 1TB7SwmP6R2ldyKvPJ9Hah_Q_0-qigFHH |  |
| EntradaDatos | 1wUI25P2l2fAUDY5PoByu7RewO1A_omFs | Carpeta raìz de las diferentes fuentes de entrada |
| Rutinas | 1y69gb2Y73GslfEOu13tfCzx1lZv7ggv- | Carpeta que contiene los archivos TER_UNISONO o fuentes de clientes a contactar entregada por el cliente de la cuenta |
| Promesas | 1GpZYL6GH_lSl6MoVF8jR9ZUDrENXg03W | Contiene la sábana de promesas y archivos de datos relacionados |
| Pagos | 1tCEPL6NDVAEv83TrXevm54f8uZHYTOUM | Contiene la sábana de pagos y archivos de datos relacionados |
| Genesys | 1uVQiyxerFm34dNMY1SsgSvlL1iRwrHsO | Contiene archivos de datos csv/xlsx descargados desde Genesys, principalmente con contenido tipo log y export |
| Digital | 1H-VPPR1HT-xdiHQ28CLv2um2so4EtCi6 |  |
| AWS_Log | 1AEY8qj25cv-FPNOUAcO__NbV-LOuwEnq | Contiene los archivos traza diariosç |
| Procesamiento | 1CZv4QJYOYBRh60jxqIMKyNtgYdHX12xZ |  |
| Consolidado_MejorGest | 1OFr9vmwq3V4GhMflKYXPkyctrmRE7Prp | Históricos de mejor gestión acumulados y consolidados mensualmente |
| Modelos | 1DRL5p6nIGC6wrDQ8dQIFmB3X1Ttkp_oQ | Ubicación de los archivos que genera el sistema con los modelos LM que utiliza y en su proceso de aprendizaje, entrenamiento |
| Salidas | 1o64jdlIN6I-vb2GUjtPik2YiHXO498C6 |  |
| Listas_Trabajo_Genesys | 1zS72vIxDqmKl3KFmDzltOvoFRFhy4P83 | Listas generadas organizadas por carpetas de YYYY, MM, DD. Se mantienen como parte de histórico y para entrenamiento en la obtención de los resultados a día siguiente |
| Reportes_Analisis | 1qk0pYM03YTPVhJDyQueJevl51IE4YPTN | Bases generadas para presentar reportes por el sistema SinergIA y Looker |
| Documentacion | 1he580qQx7at-7gcj4griHcHCLTyDnA8U | Documentos de SOP y manuales referentes al sistema, para uso de los usuarios |
| Estructuras_Columnas | 1BGPkWU4slI8m7TOlmG1lHbxV_DdQzk-1 | Archivos canónicos de las estructuras definidas en el sistema; se usan como referencia y como modelo de construcción |
| Requerimientos_y_Chats | 1GTjbu88cWO4U3MD5eEbagPRApFZwPdOX | Documentación canónica compartida al usuario final. No influye en el desarrollo ni ejecución del sistema |
| TER | 1laQGkaD8L7iXV0EqlCHrYll_Jry0vxdX |  |

Esta estructura es funcional y permite compatibilidad con los módulos definidos en el Documento 2.  Las carpetas que no tienen descripción son carpetas raíces y en el desarrollo del sistema se pueden usar a discreción de la necesidad o requerimiento que surja.

# Mecanismos de ejecución

## Ejecución manual (MVP)

- Un notebook principal sinergia_pipeline.ipynb.

- Tiene un panel inicial (botones/checkboxes) que permite correr por bloques.

- Módulos importados desde /src/.

Ventaja: rápido para debug y explicación.
 Desventaja: dependiente de entorno interactivo.

## Ejecución programada

- La ejecución se hace directamente desde Colab, generando desde el último bloque o celda de código un link de dirección pública de gradio blocks con el que la aplicación puede mantenerse en ejecución por varias horas (aproximadamente 12 horas).

## Ejecución por módulos independientes

Para reejecuciones rápidas:

python run_modulo.py --mod M3 --fecha 2025-11-30

Esto permite:

- regenerar MejorGest sin repetir todo,

- reconstruir listas sin reingestar archivos,

- probar ajustes sin procesar millones de filas.

# Manejo de archivos grandes y eficiencia

## Lectura chunked (si se requiere)

Rutina y export pueden subir a 800k–1M registros.

Para evitar memoria excesiva:

- Lectura por chunks (pandas.read_csv(chunksize=...)) si es necesario.

- Pero lo ideal: archivos XLSX → convertirlos a CSV antes de ingesta.

## Optimización por tipo de dato

- Fechas como date.

- Códigos de gestión como category.

- Flags como int8.

- Columnas largas (ej. notas) → descartar si no aportan.

## Cache interno

- Se evitará carga de archivos parquet como parte de la caché temporal para carga rápida de los datos.  Siempre se procurará cargar la data directa evitando inconsistencias.

# Estrategia de manejo de fallos

## Tipos de fallos contemplados

- Archivo faltante

- Archivo corrupto

- Esquema inesperado (columnas cambiaron)

- Error de tipo (fechas inválidas, números como texto)

- Fallo en un módulo

- Tiempo excedido / cuelgue del entorno

## Política de tolerancia a fallos

- Si falla M1 (ingesta): detener ejecución.

- Si falla M2 (normalización): detener, registrar y permitir debug.

- Si fallan M3–M6:

  - registrar fallo del módulo,

  - detener la corrida completa,

  - conservar outputs previos en logs para análisis.

## Rollback ligero

Si un módulo falla:

- No sobreescribir outputs de corridas anteriores.

- Guardar resultados parciales en /data_processed/fallidos/.

# Logs técnicos y funcionales

### Log técnico

[2025-12-10 07:14:56] M2_normalizacion | ERROR | Fila 140023 inválida en columna fecha_nacimiento

### Log funcional

Clientes totales: 420,388

Con promesa vigente: 12,311

Incumplidos: 48,292

Autopagadores: 7,912

### Trazabilidad por cliente

Función:

traza_cliente(documento)

Devuelve:

- datos de rutina

- gestiones

- pagos/promesas

- MejorGest

- decisiones y lista final

# Seguridad y privacidad (mínimo viable)

- No guardar números de cuenta ni información PCI.

- No subir archivos sensibles a entornos cloud no autorizados.

- Mantener outputs encriptados si se requiere en PROD.

- Rotado de logs cada 7 días.

- Borrado automático de archivos temporales.

# Definition of Done

El documento está completo cuando:

- Se definen los ambientes (DEV/QA/PROD).

- Existe blueprint de carpetas.

- Hay pipeline de ejecución con sus módulos claros.

- Se indica cómo ejecutar manualmente, por módulos y de forma programada.

- Se evalúa volumen y manejo de memoria.

- Hay plan de fallos y logs.

- Se incluyen criterios mínimos de seguridad.

# Estructura del Proyecto y Versionado

## Objetivo

Definir:

- La estructura estándar de carpetas para SinergIA (local, repositorio y ejecución).

- El estándar de nombres de archivos de entrada y salida.

- Las reglas de versionado de código, modelos y artefactos.

- Las convenciones de documentación interna.

- Los roles de control y gobernanza de cambios.

Con este documento, cualquier miembro (BI, WFM, QA, desarrollador o auditor) debe poder:

- entender cómo está organizado el proyecto,

- encontrar cualquier archivo o salida,

- saber qué versión del sistema generó qué resultados,

- reproducir una corrida antigua si se requiere.

# Nomenclatura estándar de archivos

La consistencia en los nombres evita confusiones y facilita la trazabilidad.

## Archivos de entrada (data_in)

### Rutina / TER

TER_SISTECREDITO_YYYYMMDD.xlsx

### Export Genesys

EXPORT_GENESYS_YYYYMMDD.csv

### Traza AWS

TRAZA_AWS_YYYYMMDD.csv

### Promesas

PROMESAS_YYYYMMDD.xlsx

### Pagos

PAGOS_YYYYMMDD.xlsx

### WhatsApp / SMS / Wise

WHATSAPP_YYYYMMDD.csv

SMS_YYYYMMDD.csv

WISE_YYYYMMDD.csv

Regla: Si un archivo contiene un rango de fechas, usar el inicio:
WHATSAPP_20251207_20251209.csv

## Archivos intermedios (data_clean / data_processed)

Siempre incluir:

- nombre del módulo

- fecha de referencia

- versión del sistema que los generó

Ejemplos:

M2_rutina_normalizada_20251210_v1.3.parquet

M3_gestiones_hist_20251210_v1.3.parquet

M4_estado_cobranza_20251210_v1.3.parquet

M5_decisiones_cliente_20251210_v1.3.parquet

## Archivos finales (output)

### AWS

AWS_CLIENTES_20251210_v1.3.csv

### Listas Genesys

LISTA_INCLUMPLIDOS_20251210_v1.3.csv

LISTA_PROMESAS_ROTAS_20251210_v1.3.csv

LISTA_PLAN_CUOTAS_20251210_v1.3.csv

LISTA_SIN_GESTION_20251210_v1.3.csv

LISTA_AUTOPAGADORES_20251210_v1.3.csv

### Reporting

REPORTE_SEGMENTACION_20251210_v1.3.xlsx

REPORTE_RECAUDO_POTENCIAL_20251210_v1.3.xlsx

# Versionado del sistema

El versionado es crítico para auditoría y coherencia entre módulos.

## Versión del sistema SinergIA (core)

Usar Semantic Versioning adaptado:

vMAJOR.MINOR.PATCH

### MAJOR

Cambios estructurales o ruptura de compatibilidad con las listas/outputs.

### MINOR

Nuevas funcionalidades sin romper estructura.

### PATCH

Correcciones menores / ajustes internos.

Ejemplos:

v1.0.0 → primer MVP operativo

v1.1.0 → se añade nuevo segmento en motor de decisión

v1.1.3 → fix en cálculo de mejor gestión

## Versionado de modelos (contacto y pago)

Los modelos deben versionarse aparte:

modelo_contacto_v1.0.pkl

modelo_pago_v2.1.pkl

## Versionado de datos intermedios

Todos los artefactos producidos deben guardar:

- fecha de corrida

- versión del sistema

Ejemplo:

M5_decisiones_20251210_v1.1.csv

# Control de cambios (governance)

El proyecto sigue un flujo simple y seguro:

## Etapas del cambio

- Solicitud

  - detectada por BI, operación o análisis.

- Evaluación

  - impacto sobre reglas, modelos o listas.

- Desarrollo (DEV)

  - cambio implementado.

- Prueba (QA/PILOTO)

  - se compara contra resultados anteriores.

- Liberación (PROD)

  - versión incrementada.

  - artefactos firmados.

  - se genera evidencia en log funcional.

## Registro de cambios

En /00_docs/CHANGELOG.md:

## v1.3.0 - 2025-12-10

- Ajustada regla para autopagadores (M5_motor_decision)

- Mejorado mapeo de códigos en export (M3)

- Nuevo feature: días_desde_ultimo_contacto

# Estándares de documentación interna

Cada módulo debe tener:

### 1. Docstring principal (en código)

- propósito del módulo

- inputs

- outputs

- excepciones

### 2. Guía breve en README interno

Consultar la carpeta de documentación para el usuario.

### 3. Link a reglas de negocio pertinentes (del canónico)

# Definition of Done

Consideramos esto completo cuando:

- La estructura del proyecto está bien definida (carpetas, roles).

- Hay reglas claras de nomenclatura.

- El versionado es inequívoco.

- Se garantiza trazabilidad entre corridas y versiones.

- Todo está alineado con el canon y con los documentos 1–3.
a funciona.

# Pruebas y Calidad

## Objetivo

Establecer el plan formal de pruebas y aseguramiento de calidad para:

- validar que el sistema funciona como fue diseñado,

- garantizar estabilidad frente a cambios,

- asegurar cumplimiento de reglas de negocio,

- ofrecer trazabilidad y evidencia ante auditoría,

- y protegerte a ti frente a inconsistencias de datos.

Este documento cubre unitarias, integración, regresión, volumen, UAT, criterios de aceptación, datasets de prueba y evidencias obligatorias.

# Principios de aseguramiento de calidad para SinergIA

- Toda salida debe ser verificable.
No se puede entregar una lista si no se validó antes.

- Las reglas de negocio son ley.
Si una función contradice una regla del canon, es un defecto.

- El sistema debe fallar de forma clara, no silenciosa.

- Las pruebas no dependen de la memoria del analista.
 Se automatizan o quedan documentadas.

- Un cambio en cualquier módulo debe probarse en los demás.
 Es un pipeline, no piezas aisladas.

# Tipos de pruebas

## Pruebas unitarias (Módulo por módulo)

Cada módulo M0–M7 debe tener unitarias que validen su comportamiento mínimo.

### M1 – Ingesta

Verificar:

- Lectura correcta de XLSX/CSV.

- Manejo de archivos vacíos o con columnas faltantes.

- Nombres de columnas normalizados correctamente.

Dataset de prueba:

- 5–10 archivos de ejemplo con variantes (columnas extra, tipos errados).

### M2 – Normalización

Verificar:

- Limpieza correcta de direcciones.

- Validación de celulares.

- Conversión correcta de fechas.

- Transformación de numéricos (incluyendo enteros y floats).

- Mapeo correcto a la estructura AWS.

Casos especiales:

- fechas inválidas (2025-13-40),

- teléfonos cortos (31045),

- direcciones con caracteres prohibidos.

### M3 – Integración & MejorGest

Verificar:

- Unificación correcta de gestiones entre export, traza, whatsapp, sms.

- Priorización correcta según reglas.

- Resolución de empates.

- Construcción correcta del nivel cliente–mes.

Casos especiales:

- cliente con solo WhatsApp pero sin export,

- cliente con varias gestiones simultáneas,

- cliente sin gestiones.

### M4 – Pagos y Promesas

Verificar:

- Cálculo correcto de promesa cumplida, parcial, o rota.

- Match correcto pago-promesa.

- Consolidación cliente–mes.

- Manejo de autopagadores.

Casos especiales:

- promesa sin pago,

- pago sin promesa,

- varias promesas en el mismo mes.

### M5 – Motor de Decisión

Verificar:

- Aplicación correcta de reglas “duras” del negocio.

- Combinación de reglas + scores.

- Segmentación final correcta.

- Canal y franja según cluster o regla.

Casos especiales:

- cliente con estado ambiguo,

- cliente sin suficientes features,

- cliente excluido por listas negras.

### M6 – Salidas Operativas

Verificar:

- Estructura EXACTA de archivos AWS y Genesys.

- Encoding, delimitador y tipos.

- Priorización correcta en listas.

- No duplicados (cada cliente aparece donde debe).

### M7 – Logging & Auditoría

Verificar:

- Creación correcta de logs.

- Función traza_cliente() recupera todos los pasos.

- Errores se registran con claridad.

## Pruebas de integración (Múltiples módulos)

Validar los flujos:

- M1 → M2
M2 → M3

- M3 → M4

- M4 → M5

- M5 → M

Ejemplo:

- Una gestión priorizada mal en M3 debe afectar M5 y M6.

- Una fecha mal normalizada en M2 debe romper lógica de promesas en M4.

## Pruebas de regresión

Se ejecutan cuando cambie:

- el código,

- las reglas,

- la estructura de un archivo de entrada.

En dichas pruebas:

- se toma un dataset fijo,

- se ejecuta una versión anterior del sistema,

- se ejecuta la versión nueva,

- se comparan resultados.

Cualquier cambio no justificado → error.

## Pruebas de volumen

Probar con dataset equivalente al real:

- rutina: 500k–900k registros,

- export: 200k–400k,

- traza: 50k–80k,

- digitales: 5k–40k.

Objetivos:

- asegurar tiempo de ejecución < 15–20 min en PROD local,

- no exceder memoria física (RAM),

- garantizar estabilidad sin que el notebook explote.

## Pruebas UAT (User Acceptance Testing)

Usuarios:

- Operación,

- Estrategia,

- BI analyst.

Validación:

- reciben listas,

- las cargan a Genesys,

- verifican que:

  - estructura correcta,

  - clientes correctos,

  - prioridades alineadas,

  - no hay fallos visibles,

  - KPI esperados cambian coherentemente.

# Datasets de prueba

Debemos construir tres datasets:

## Dataset sintético (controlado)

- Pequeño (100–300 registros).

- Sirve para pruebas unitarias.

- Contiene casos extremos, errores y situaciones específicas.

## Dataset real reducido (recorte)

- 1–2% de las bases reales.

- Sirve para pruebas de integración.

## Dataset real completo

- Sirve para pruebas de volumen y validación final.

# Criterios de aceptación (DoD de calidad)

Cada módulo debe cumplir:

- Todas las pruebas unitarias pasan.

- Todas las pruebas de integración pasan.

- Pruebas de regresión no muestran cambios injustificados.

- Tiempo de ejecución aceptable en PROD.

- Resultados trazables (auditoría posible).

- No hay inconsistencias con reglas del canon.

# Evidencias obligatorias de QA

Para cada versión publicada:

- tablero o documento con:

  - nº de pruebas ejecutadas,

  - cuáles pasaron,

  - cuáles fallaron,

  - evidencias (screenshots, logs, muestras de datos),

  - firma del responsable de QA.

- resumen técnico:

  - versión del código,

  - versión del modelo,

  - versión de input,

  - hashes de archivos.

# Automatización básica de pruebas (MVP)

No se ha definido la carpeta que contendrá las pruebas del sisitemas, pero es funcional que se use la carpeta TER identificada desde la hoja SettingID del archivo de configuraciones.

Cada test:

- carga dataset sintético,

- ejecuta módulo,

- compara con salida esperada.

# Definition of Done del Documento 5

El documento está completo cuando:

- define todas las pruebas necesarias (unitarias → UAT),

- describe datasets de prueba,

- establece criterios de aceptación,

- fija evidencias obligatorias,

- y se alinea con reglas del canon.

# Seguridad y Privacidad

## Propósito

Establecer las reglas, mecanismos y lineamientos para:

- protección de datos sensibles,

- manejo seguro de archivos del cliente,

- auditoría técnica y funcional,

- acceso controlado,

- trazabilidad por cliente,

- preservación de evidencias,

- cumplimiento básico con buenas prácticas del sector financiero y del entorno BPO.

Este documento siempre acompaña a:

- Arquitectura Técnica (Doc 1)

- Módulos internos (Doc 2)

- Infraestructura (Doc 3)

- Versionado (Doc 4)

- Pruebas/calidad (Doc 5)

# Principios de seguridad y privacidad

### 1.1 Mínimo necesario

SinergIA procesa solo lo estrictamente necesario para lograr su propósito.

### 1.2 Cero exposición accidental

Ningún dato sensible se sube a entornos no autorizados (web, plataformas externas).

### 1.3 Trazabilidad total por cliente

Cada decisión tomada por SinergIA debe poder explicarse con evidencia rastreable.

### 1.4 Auditabilidad obligatoria

Toda salida (listas, AWS) debe dejar rastros de qué reglas/modelos se aplicaron.

### 1.5 Separación de ambientes

DEV, QA y PROD NO comparten archivos reales entre sí salvo mediante versión controlada.

### 1.6 Fallos ruidosos, no silenciosos

Si algo falla, debe quedar registrado con claridad — jamás ocultarse.

# Clasificación de datos tratados por SinergIA

El sistema trabaja con cuatro niveles de sensibilidad:

## Nivel 0 — No sensible

- fechas de corrida

- parámetros del sistema

- logs técnicos sin datos personales

- configuraciones de pipeline

## Nivel 1 — Datos operativos sin identificación directa

- tipificaciones

- códigos de gestión

- montos de pago

- días de mora

- clasificación de promesas

- cluster/score

## Nivel 2 — Datos personales básicos (PII)

- nombre

- documento

- teléfono

- dirección

- correo (si existiera)

## Nivel 3 — Datos altamente sensibles

SinergIA NO debe manejar este nivel bajo ninguna circunstancia:

- número de tarjetas

- cuentas bancarias

- información de seguridad financiera

- tokens de pago

- grabaciones de llamadas

- direcciones IP de dispositivos del cliente

Regla canónica:
 Si una fuente entrega un campo nivel 3, SinergIA lo descarta inmediatamente.

# Política de acceso

### Roles

| Rol | Acceso | Restricciones |
| --- | --- | --- |
| BI | Total a DEV–QA–PROD | No divulgar data, no subir a terceros |
| Operación | Solo outputs (listas, AWS, reportes) | Nunca acceden a data_in o modelos |
| QA | Outputs y logs funcionales | Sin acceso a datos brutos |
| Auditoría interna | Acceso a logs y trazabilidad por cliente | Bajo demanda, no permanente |
| Desarrolladores | DEV y pseudo-data | No acceden a data real |

### Reglas básicas

- Los archivos reales solo se guardan en data_in/ del ambiente PROD.

- DEV trabaja con data sintética y data real anonimizada o recortada.

- QA trabaja con datasets controlados y validados.

# Manejo seguro de archivos

### 4.1 Ubicación

Archivos reales siempre deben ubicarse en:

SinergIA/EntradaDatos/...

No deben quedar en Escritorio, Descargas, WhatsApp, correo, Drive personal, etc.

### 4.2 Retención

La carpeta de retenciòn es Procesamiento, identificada desde la hoja SettingID del archivo de configuraciones script.

### Eliminación segura

Implementar script de rotado:

delete_files_older_than(days=X)

# Seguridad en ejecución

### DEV

- Nunca usar VPN abiertas o redes públicas para procesar bases reales.

- No dejar notebooks mostrando información personal en pantalla en público

- QA

- Proteger datasets reales recortados con contraseña ZIP.

### PROD

- Máquinas debe estar cifradas.

- No habilita sin autenticación fuerte.

- Solo personal autorizado puede ejecutar el pipeline completo.

# Auditoría técnica

### Logs técnicos (M7)

Ejemplo:

2025-12-10 07:32:14 | M2_normalizacion | ERROR | fecha_nacimiento inválida | fila 140023

Deben incluir:

- módulo

- tipo de error

- archivo afectado

- fila afectada (si aplica)

- timestamp

- versión SinergIA

### Logs funcionales

Ejemplo:

Corte 2025-12-10

Clientes totales: 425,392

Promesa vigente: 12,311

Incumplidos: 48,292

Autopagadores: 7,912

Modelos: contacto_v1.0, pago_v2.1

# Auditoría por cliente (clave para cobranzas)

Función crítica:

traza_cliente(documento)

Debe devolver:

- datos originales de rutina

- gestiones relevantes (export, traza, whatsapp, sms)

- mejorGest seleccionada

- pagos y promesas

- features calculadas

- reglas aplicadas

- scores obtenidos

- lista asignada

- segmento final

- versión del sistema y del modelo usada

Esto protege el sistema ante:

- reclamos del cliente

- auditoría interna

- preguntas de operación

- revisiones de QA

Regla: si un caso no es trazable → es un defecto crítico.

# Integridad de las listas

Para cada archivo generado en 07_output/listas_genesys/:

- Validar que no contenga:

  - clientes sin documento

  - teléfonos inválidos

  - duplicados dentro de la misma lista (salvo reglas explícitas)

- Validar que:

  - cada segmento estratégico esté correctamente clasificado

  - cada cliente aparezca solo donde debe

- Firmar artefacto con hash:

sha256(LISTA_INCLUMPLIDOS_20251210_v1.3.csv)

Guardarlo en:

logs/funcional/hash_listas.txt

# Protección de modelos (M5)

### Versionado obligatorio

Modelos se guardan como:

modelos/contacto/modelo_contacto_v1.0.pkl

modelos/pago/modelo_pago_v2.1.pkl

### Entrenamiento

Nunca en ambiente PROD.
Solo en DEV/QA, con dataset anonimizado o con recorte seguro.

### Integridad

Al cargar los modelos:

validar_hash(modelo)

Si el hash no coincide → abortar ejecución.

# Controles de seguridad adicionales

### Sanitización de pantallas (UX)

Cuando se muestren ejemplos o tablas preliminares en notebooks:

- ocultar documento

- mostrar ID enmascarado:

doc_hash = sha256(documento)[0:8]

### Sanitización en logs

Nunca almacenar:

- nombre del cliente,

- dirección,

- teléfono completo.

Solo:

- documento enmascarado,

- fila del archivo,

- reglas aplicadas.

# Trazabilidad de versiones

Cada corrida de SinergIA debe producir un archivo:

output/manifest_YYYYMMDD.json

Contenido:

{

"fecha_corrida": "2025-12-10",

"version_sinergia": "v1.3.0",

"version_modelo_contacto": "v1.0",

"version_modelo_pago": "v2.1",

"archivos_entrada": [

"TER_20251210.xlsx",

"EXPORT_GENESYS_20251210.csv",

...

],

"hashes_entrada": {...},

"hashes_salida": {...}

}

Esto permite reconstruir cualquier corrida histórica.

# Definition of Done del Documento 6

El documento está completo cuando:

- Define clasificación de datos.

- Define controles de acceso.

- Establece reglas de manejo seguro de archivos.

- Define auditoría técnica y funcional.

- Define trazabilidad por cliente.

- Establece controles de seguridad para modelos y outputs.

- Alinea todo con la arquitectura y los seis documentos canónicos.

# Manual Operativo y Gobierno

# Propósito

Este documento define:

- procedimientos operativos para ejecutar SinergIA,

- validaciones que debe realizar BI/operación,

- qué hacer ante fallos,

- cómo entregar artefactos a operación,

- cómo administrar cambios sin romper el sistema,

- y cómo mantener trazabilidad entre versiones.

# Roles operativos

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| BI (tú) | Ejecutar pipeline, validar salidas, gestionar cambios, mantener versiones |
| Operación (Lina / Bryan) | Consumir listas, validar coherencia operativa, retroalimentar |
| QA | Validar integridad de salidas antes de PROD |
| Auditoría interna | Revisar trazabilidad por cliente bajo demanda |
| Stakeholders cliente (SisteCredito) | Ver resultados, hacer solicitudes formales de cambio |

# Flujo operativo diario (PROD)

Ejecutado usualmente una vez al día, antes del inicio de marcación.

## Preparación

- Crear carpeta de corrida del día:

/SinergIA/2025-12-11/

- Colocar archivos de entrada en:

rutina/

AWS_Log/

promesas/

pagos/

digital/  (para sms, whatsapp y wise)

- Revisar:

- que existan todos los archivos,

- que las fechas correspondan al corte,

- que ningún archivo esté vacío o con tamaño inusual.

## Ejecución del pipeline

En ambiente PROD:

python run_sinergia.py --config prod.yaml

El sistema ejecutará M0→M7:

- M0: carga config

- M1: ingesta

- M2: normalización

- M3: integración & MejorGest

- M4: pagos & promesas

- M5: motor de decisión

- M6: salidas operativas

- M7: logging

## Validaciones post-ejecución (BI)

### Validación mínima crítica:

- Cantidad de clientes final coincide con rutina ± variaciones esperadas.

- No hay listas vacías a menos que sea esperado.

- No hay documentos nulos en ninguna salida.

- No hay teléfonos inválidos en listas de voz.

- Segmentos y prioridades coherentes con corte anterior.

- Archivo AWS cumple formato estricto.

### Validación técnica:

- Ver logs técnicos: sin errores críticos.

- Ver logs funcionales: revisa distribución de segmentos.

- Revisar manifest_YYYYMMDD.json.

## Entrega a Operación

Operación recibe:

- Consolidado_MejorGest/

- Listas_Trabajo_Genesys/

- Reportes_Analisis/

Además, BI envía un resumen:

Corte: 2025-12-11

Version SinergIA: v1.3.0

Clientes procesados: 423,114

Listas generadas: 6

Incumplidos: 48,210

Autopagadores: 7,912

Comentario BI: Sin anomalías detectadas.

# Procedimientos especiales

## Re-ejecución por módulo

A veces no se requiere correr todo el pipeline:

### Re-generar MejorGest:

python run_modulo.py --mod M3 --config prod.yaml

### Re-generar listas Genesys:

python run_modulo.py --mod M6 --config prod.yaml

## Manejo de fallos

### Caso 1 — Archivo faltante

- detener ejecución,

- revisar rutas,

- volver a correr desde M1.

### Caso 2 — Archivo corrupto / inválido

- registrar error en log técnico,

- solicitar archivo nuevo a operación.

### Caso 3 — Cambio inesperado en columnas

- usar función de diagnóstico:

diagnosticar_esquema("EXPORT_YYYYMMDD.csv")

- revisar contra canónico,

- ajustar mapeos en M2 o M3 si procede.

### Caso 4 — Motor de decisión falló

Usar fallback basado solo en reglas de negocio (sin modelos).

### Caso 5 — Tiempo de ejecución excesivo

- verificar tamaño de archivos,

- activar modo optimizado (lectura chunked),

- revisar RAM disponible.

# Contingencia operativa

Si no es posible correr SinergIA:

### Nivel 1 — Regenerar con última versión buena

Usar output del día anterior y ajustar manualmente incumplidos.

### Nivel 2 — Generar listas mínimas

Solo con:

- incumplidos (por reglas directas),

- autopagadores,

- sin gestión.

### Nivel 3 — Suspender marcación del día

Solo si ambas anteriores fallan — extremadamente improbable.

# Lineamientos de Gobierno de Cambios

## Tipos de cambio

| Tipo | Ejemplo | Nivel |
| --- | --- | --- |
| Reglas de negocio | nuevo criterio de incumplido | Alto |
| Cambios operativos | nueva lista o código | Medio |
| Ajuste técnico | corregir limpieza de direcciones | Bajo |
| Mejora de modelo | nuevo score o cluster | Alto |

## Flujo de cambio (oficial)

- Solicitud formal

  - Operación o cliente (Lina/Bryan/SisteCredito) presenta el requerimiento.

  - Debe incluir descripción, razón y urgencia.

- Evaluación (BI/Kiara)

  - impacto técnico,

  - impacto en reglas del canon,

  - impacto en modelos,

  - esfuerzo estimado.

- Desarrollo en DEV

  - cambiar módulo correspondiente,

  - aumentar versión MINOR o PATCH.

- Pruebas QA

  - datasets controlados,

  - comparar versiones.

- Aprobación Operación

  - validación operativa.

- Liberación PROD

  - actualizar número de versión,

  - registrar en CHANGELOG.md,

  - guardar evidencias de QA.

## Reglas para cambios mayores (MAJOR)

Un cambio major ocurre cuando:

- cambia estructura de listas,

- cambian reglas críticas de negocio,

- cambia estructura AWS,

- cambia lógica de MejorGest.

Proceso obligatorio:

- diseño previo,

- documento de impacto,

- pruebas completas,

- piloto controlado,

- liberación documentada.

# Matriz RACI del proyecto

| Actividad | Responsable (R) | Aprobador (A) | Consultado (C) | Informado (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecución diaria | Tú | Bryan | Lina | Cliente |
| Validación de listas | Lina | Bryan | Tú | Cliente |
| Calibración de reglas | Tú | Bryan | Lina | Cliente |
| Entrenamiento de modelos | Tú | — | QA | Cliente |
| Cambios MAJOR | Tú | Cliente/SisteCredito | Bryan/Lina | Auditoría |
| Liberación PROD | Tú | Bryan | QA | Cliente |

# Manual de referencia rápida

### Para correr SinergIA

python run_sinergia.py --config prod.yaml

### Para ver logs recientes

tail -n 200 logs/tecnico/sinergia_20251211.log

### Para trazar un cliente

python -c "from src.M7_logging import traza_cliente; traza_cliente('123456789')"

### Para regenerar listas

python run_modulo.py --mod M6

# Definition of Done

El documento se considera completo cuando:

- Define roles operativos.

- Define el flujo operativo detallado.

- Establece cómo ejecutar y validar el sistema.

- Define manejo de fallos y contingencias.

- Fija el marco de gobierno de cambios.

- Incluye matriz RACI y manual rápido.

- Está 100% alineado con los seis documentos canónicos.

# Visión global

## 0. Propósito

Definir la trazabilidad completa del sistema SinergIA, desde la ingesta de datos hasta las listas operativas y archivos a descargar, garantizando que:

- cada Historia de Usuario (HU) tenga módulos, funciones, variables, pruebas y entregables claramente asociados

- cada variable relevante tenga lineaje de principio a fin (fuente, transformaciones, salidas)

- los nombres sean coherentes entre módulos, DataFrames, funciones y archivos finales

- los tipos de datos sean consistentes y validados

- cualquier consulta de trazabilidad sobre una variable o función pueda responderse sin ambigüedad

## Matriz de trazabilidad HU → módulos → funciones → pruebas → entregables

Esta matriz es la vista “desde requerimientos”.  Cada fila representa una HU o regla clave y la conecta con:

- los módulos que la implementan

- las funciones que la concretan

- las variables críticas implicadas

- el tipo de prueba asociado

- los entregables donde se refleja

### Tabla propuesta modelo  (ejemplos iniciales, ampliable):

| HU / Regla | Descripción funcional | Módulo(s) | Funciones principales | Variables críticas | Tipo de prueba | Entregables afectados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-RUTINA-01 | Cargar y validar la rutina diaria de cartera | M1, M2 | cargar_rutina normalizar_rutina | documento id_credito saldo_total dias_mora | unitarias M1 integración M1–M2 regresión | df_rutina_norm df_base_cliente_aws_ready archivo AWS |
| HU-MEJORGEST-01 | Calcular la mejor gestión por cliente y mes | M3 | integrar_gestiones calcular_mejorgest consolidar_nivel_cliente | documento anio_mes tipo_contacto_mejor canal_mejor fecha_hora_mejor | unitarias M3 integración M2–M3 casos de prueba de ranking | df_gestiones df_mejorgest df_cliente_mes listas Genesys |
| HU-PROMESAS-01 | Clasificar el estado de las promesas (vigente, cumplida, rota, parcial) | M4 | normalizar_promesas normalizar_pagos emparejar_pagos_promesas clasificar_promesas | documento fecha_promesa valor_promesa fecha_pago valor_pago estado_promesa | unitarias M4 casos de borde regresión | df_pagos_promesas df_estado_cobranza reportes de promesas |
| HU-ESTADO-COB-01 | Determinar estado de cobranza cliente-mes | M4, M5 | clasificar_promesas calcular_estado_cobranza | documento anio_mes estado_cobranza tiene_promesa_vigente es_autopagador | unitarias M4 integración M4–M5 | df_estado_cobranza df_decisiones_cliente reportes |
| HU-DECISION-01 | Asignar canal, franja y segmento estratégico al cliente | M5, M6 | generar_features_cliente aplicar_reglas_negocio calcular_score_contacto calcular_score_pago combinar_scores_y_reglas asignar_segmento_estrategico | documento anio_mes score_contacto score_pago canal_recomendado franja_recomendada segmento_estrategico | unitarias M5 pruebas de modelo UAT con operación | df_features df_decisiones_cliente listas Genesys archivo AWS |
| HU-LISTAS-01 | Generar listas de trabajo para Genesys por estrategia | M6 | generar_listas_genesys generar_archivo_aws | documento telefono prioridad_marcacion nombre_lista segmento_estrategico | unitarias M6 pruebas de formato pruebas de carga Genesys | archivos CSV listas archivo AWS reportes de distribución |
| HU-TRAZA-01 | Permitir traza por cliente de todas las decisiones | M7 | traza_cliente registrar_evento registrar_resumen_funcional | documento anio_mes id_corrida version_sinergia origen_datos | unitarias M7 pruebas de auditoría | consola de traza logs manifest reportes de auditoría |

La idea es que, al pasar a GSheets, se agregue una fila por cada HU definida en el documento de visión HU, conectando así cada requisito con su implementación y sus evidencias.

Con esta matriz, si se consulta una HU específica, es posible identificar directamente:

- en qué módulos vive

- qué funciones deben revisarse

- qué variables son sensibles

- qué pruebas deberían existir

- qué salidas deben validarse

## Mapa de lineaje de variables end-to-end

Esta sección responde a la pregunta:

“Para una variable específica, ¿cuál es su origen, qué transformaciones sufre, en qué DataFrames vive y en qué salidas aparece?”

La estructura propuesta es una tabla por variable clave. Aquí se definen las más críticas documento, teléfonos, fechas de promesa y pago, estado de cobranza, scores y segmento estratégico. Se pueden añadir más siguiendo el mismo patrón.

### Lineaje de la variable documento

| Etapa | Fuente o DataFrame | Columna | Función responsable | Tipo de dato esperado | Validaciones clave | Uso posterior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingesta | Archivos rutina, export, traza, pagos, promesas, sms, whatsapp | documento (nombre original según fuente) | cargar_* | string | no nulo longitud razonable caracteres válidos | clave primaria de cliente |
| Normalización | df_rutina_norm, df_export_norm, df_traza_norm, df_pagos_norm, df_promesas_norm | documento | normalizar_* | string | homogeneizar formato eliminar espacios corregir ceros a la izquierda si aplica | joins entre tablas |
| Integración | df_gestiones, df_mejorgest, df_cliente_mes | documento | integrar_gestiones calcular_mejorgest consolidar_nivel_cliente | string | consistencia entre entidades no duplicados indebidos | unión con pagos, promesas, features |
| Pagos y promesas | df_pagos_promesas df_estado_cobranza | documento | emparejar_pagos_promesas calcular_estado_cobranza | string | un cliente puede tener varios créditos mantener granularidad definida | alimentación de features y motor |
| Motor de decisión | df_features df_decisiones_cliente | documento | generar_features_cliente combinar_scores_y_reglas | string | llave de todas las decisiones no se altera | join con datos de contacto |
| Salidas | listas Genesys archivo AWS | documento | generar_listas_genesys generar_archivo_aws | string | requerido en todas las filas válidas | identificación del cliente en marcación |
| Auditoría | manifest_YYYYMMDD.json función traza_cliente | documento | registrar_resumen_funcional traza_cliente | string | se registra en corridas permite auditoría por cliente | reconstrucción completa de decisiones |

### Lineaje de teléfonos

| Etapa | DataFrame | Columnas | Funciones | Validaciones | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingesta | df_rutina | telefono1, telefono2, telefono3+ | cargar_rutina | admitir múltiples campos según fuente | base de datos de contacto potencial |
| Normalización | df_rutina_norm | telefono1_norm, telefono2_norm, telefono_extra_norm | validar_telefonos | formato numérico longitud típica de celular descartar valores inválidos | construcción de base de contacto |
| Motor de decisión | df_decisiones_cliente | telefono_principal, telefono_alterno | generar_features_cliente aplicar_reglas_negocio | selección de mejores teléfonos según reglas | decisiones de canal y asignación de lista |
| Salidas | listas Genesys | telefono | generar_listas_genesys | no se permiten teléfonos vacíos ni inválidos | marcación automática |

La regla operativa que se deja establecida es que toda lógica sobre “usar solo teléfono 1 y 2” o “usar todos los teléfonos disponibles” vive en funciones explícitas en M2 y M6, y debe estar trazada en pruebas.

### Lineaje de fechas de promesa y pago

| Variable | Etapa | DataFrame | Columna | Funciones | Validaciones | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fecha_promesa | Ingesta | df_promesas | fecha_promesa_orig | cargar_promesas | formato original según fuente | registro base |
|  | Normalización | df_promesas_norm | fecha_promesa | convertir_fechas | formato estándar manejo de nulos fechas válidas | emparejamiento con pagos |
| fecha_pago | Ingesta | df_pagos | fecha_pago_orig | cargar_pagos | formato original | registro base |
|  | Normalización | df_pagos_norm | fecha_pago | convertir_fechas | formato estándar fechas no futuras (según corte) | cálculo de cumplimiento |

Ambas confluyen en df_pagos_promesas, donde clasificar_promesas genera estado_promesa, alimentando df_estado_cobranza, df_features y finalmente df_decisiones_cliente.

### Lineaje de estado_cobranza

| Etapa | DataFrame | Columna | Función | Reglas base | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagos y promesas | df_estado_cobranza | estado_cobranza | calcular_estado_cobranza | combina pagos, promesas, mora y reglas de negocio | vista central del comportamiento del cliente |
| Motor | df_features | estado_cobranza | generar_features_cliente | se reutiliza como feature de modelo | modelado de pago y decisión |
| Motor | df_decisiones_cliente | estado_cobranza | combinar_scores_y_reglas | controla reglas duras de exclusión y segmentación | determina segmento y lista |
| Salidas | listas Genesys, reportes | estado_cobranza | generar_listas_genesys generar_reportes_resumen | se utiliza para ver impacto por estado | análisis operativo y ejecutivo |

### Lineaje de scores y segmento estratégico

| Variable | Etapa | DataFrame | Columna | Función | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| score_contacto | Motor | df_features → df_decisiones_cliente | score_contacto | calcular_score_contacto combinar_scores_y_reglas | priorización de contacto |
| score_pago | Motor | df_features → df_decisiones_cliente | score_pago | calcular_score_pago combinar_scores_y_reglas | priorización de pago |
| segmento_estrategico | Motor, salidas | df_decisiones_cliente listas Genesys | segmento_estrategico | asignar_segmento_estrategico generar_listas_genesys | definición de campaña, lista y tipo de tratamiento |

Con este mapa de lineaje, si se pregunta por cualquier variable clave, siempre se identifican:

- origen función responsable DataFrame donde se crea

- transformaciones intermedias módulos implicados

- salidas finales archivos donde aparece

## Catálogo de casos de prueba por regla crítica

La tercera pieza es el esqueleto del catálogo de pruebas, amarrando reglas clave a casos concretos de datos. La estructura sugerida es:

| Regla / HU | Contexto | Caso de prueba | Datos de entrada (resumen) | Resultado esperado | Módulos implicados | Tipo de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regla promesa cumplida | Promesas y pagos | Promesa cumplida en fecha | documento = X valor_promesa = 100 fecha_promesa = 10-10 pago = 100 el 10-10 | estado_promesa = cumplida estado_cobranza refleja cumplimiento | M4 | unitaria M4 regresión |
| Regla promesa rota | Promesas y pagos | Promesa sin pago | documento = X valor_promesa = 100 pago = 0 hasta fecha corte | estado_promesa = rota | M4 | unitaria regresión |
| Regla autopagador | Pagos y Mora | Pago constante sin gestiones | pagos mensuales regulares pocas gestiones recientes | es_autopagador = True segmento específico | M4, M5 | integración modelo |
| Regla exclusión blacklist | Listas de trabajo | Cliente en blacklist | documento en df_blacklist | cliente no aparece en ninguna lista | M5, M6 | integración regresión UAT |
| Regla de MejorGest | Integración | Selección de gestión prioritaria | varias gestiones con distintos tipos y fechas | se elige la que cumple reglas de prioridad (contacto efectivo reciente, por ejemplo) | M3 | unitaria integración |
| Regla de canal recomendado | Motor de decisión | Canal voz vs digital | features que indican alta o baja contactabilidad por canal | canal_recomendado se alinea con reglas y scores | M5 | modelo UAT |

Este catálogo permite que, para cada regla de negocio relevante, exista un conjunto explícito de casos. A partir de esta tabla, un modelo IA o un desarrollador humano puede:

- generar tests unitarios específicos

- generar datasets sintéticos de prueba

- validar que los comportamientos se mantengan en cada cambio

## Uso de este documento para consultas de trazabilidad

La operación recomendada es:

- Si la pregunta parte de una HU o requerimiento

  - Consultar la matriz del apartado 1.

  - Identificar módulos, funciones, variables, pruebas y entregables.

- Si la pregunta parte de una variable concreta

  - Consultar el mapa de lineaje del apartado 2.

  - Ver fuente, transformaciones y salidas finales.

- Si la pregunta parte de una regla de negocio

  - Consultar el catálogo del apartado 3.

  - Ejecutar los casos de prueba asociados en los módulos indicados.

- Si la pregunta requiere reconstruir la historia completa de un cliente

  - Usar la función traza_cliente que, a la luz de este documento, debe ser capaz de apoyarse en toda la estructura definida.

# Referencias de carpetas del sistema y sus respectivos ID

En la hoja SettingID del archivo Config_SinergIA (ID 1q0yWNo35lPeNXmdOgMRKvYx1TcHgxJhPPDo4zXq9p_0) se identifica y define a cada una de las carpetas que se utilizan en el sistema SinergIA módulo Cobranzas; y esa definición es la que se debe utilizar como canónico de las carpetas.  Si hay necesidad de definir alguna otra o aclarar la funcionalidad de alguna ya definida, debe expresarse para proceder al respecto.  El texto que se contiene en la columna Nombre_referencia_carpeta (A) de esa hoja será el que se utilice para definir la variable que contendrá su respectivo ID para hacer referencia y uso de dicha carpeta.  La única ID que se debe hardcodear es la del archivo Config_SinergIA y debe hacerse bajo ese mismo nombre (Config_SinergIA), siguiendo los estándares de mejores prácticas en programación y reglas del lenguaje.