# Marco de épicas, fases y HU

SinergIA de Módulo Cobranzas

Objetivo único. Dejar alineados épicas, fases y plantilla estándar de historia de usuario para el módulo de cobranzas outbound, listos para rellenar HU concretas en las siguientes entregas, sin inventar nada por fuera de la documentación de SinergIA.

| campo | contenido | legacy_id |
| --- | --- | --- |
| id_hu | HU-E##-NN (ejemplo HU-E02-01) | HU-E01-02 |
| epica | E## + nombre exacto de la tabla canónica de épicas de este mismo C06 |  |
| titulo | frase corta, accionable |  |
| descripcion | qué hace y para qué |  |
| prioridad | must, should, could, wont |  |
| dependencias | hu ids o PR ids |  |
| entradas | fuentes o datasets requeridos |  |
| salidas | datasets, exports o evidencias |  |
| criterios de aceptacion | checks verificables (3 a 6) |  |
| auditoria minima | codigos TraceCodes que deben aparecer |  |
| DoD | evidencia final que confirma listo |  |

Regla. Toda HU debe referenciar su épica por E##. El nombre puede cambiar, el ID no.

### 1. Épicas funcionales del módulo de Cobranzas

Basado en la SRS/BRD actual, en la Visión UML y en las reglas de negocio del módulo de cobranza.

### Tabla canónica Épicas E01–E11:

| EpicID | Nombre epica canonica | Proposito | PR principal | Artefactos principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Configuración central y validaciones iniciales | Definir Config_SinergIA, SettingID y validaciones de estructura antes de procesar | PR_01 | Config validada, carpeta IDs resueltas, prechecks |
| E02 | Ingesta y unificación de datos multifuente | Cargar TER como obligatorio y fuentes opcionales, dejando trazabilidad de lectura | PR_02 | Inputs registrados, conteos, staging |
| E03 | Consolidación, segmentación y franjas de mora | Normalizar y consolidar cartera, generar segmentación base y franjas | PR_03 | Tabla consolidada, campos normalizados, franjas |
| E04 | Modelos heurísticos y ML de pago / contactabilidad | Scoring, priorización y propensión a pago/contacto por reglas y/o modelos | PR_05 | Score, ranking, explicación mínima |
| E05 | Teletón, Infinivirt y bolsas operativas | Construir bolsas operativas y reglas de distribución para contactabilidad | PR_06 | Bolsas, conteos, asignaciones por canal |
| E06 | Cumplimiento Ley 2300 y restricciones de contacto | Aplicar exclusiones, ventanas y restricciones; separar elegibles y excluidos | PR_07 | Elegibles y excluidos, razones, evidencia |
| E07 | Generación de listas y exportaciones | Generar listas por canal y exports bajo layouts oficiales | PR_07-PR_08 | OUT_AWS, OUT_GENESYS, listas por canal |
| E08 | Reportes y tableros | Reportes operativos y ejecutivos (aunque no sean realtime) | PR_10 | Reporte KPI, resumen de corrida |
| E09 | Aprendizaje continuo y versionamiento de modelos | Construir dataset de entrenamiento, evaluar vs baseline heurístico y mantener fallback heurístico obligatorio | PR_11 | dataset_train_, métricas baseline vs heurístico, registro LEARNING_SKIP/LEARNING_FAIL, versionamiento en manifest |
| E10 | Interfaz de usuario en Gradio Blocks | UI para seleccionar run_id, ver evidencia, descargar exports y bloquear publicación si gates fail | UI | UI ejecutable, modo read-only por perfil, eventos UI_START/UI_OK/UI_LOAD_CONFIG_FAIL |
| E11 | Integraciones y orquestación de runtime | Orquestación batch, enforcement de TraceCodes y publicación de evidencia siempre (aunque se bloquee export) | RUNTIME | job batch, AuditLogger valida códigos, manifest + audit_events completos, RUN_ABORTED/MODE_DEGRADED |

Regla. Todo documento que mencione épicas debe hacerlo por EpicID (E##) y debe usar exactamente el nombre canónico de esta tabla. C05 y C04 solo referencian, no redefinen.

## HU mínimas para el pipeline de 10 días (Must)

Estas son las HUs “núcleo” para que el sistema corra end-to-end con trazabilidad y gates. Ajusta numeración si ya existe HU-IDs en tu doc.

### E01 Configuración central y validaciones iniciales

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E01-01 | E01 Configuración central y validaciones iniciales | Cargar Config_SinergIA y validar hojas obligatorias | must | ninguna |
| HU-E01-02 | E01 Configuración central y validaciones iniciales | Resolver carpetas por SettingID sin hardcodear carpetas | must | HU-E01-01 |
| HU-E01-03 | E01 Configuración central y validaciones iniciales | Generar run_id y crear estructura de evidencia por corrida | must | HU-E01-01 |

Tabla - Criterios de aceptación HU-E01-01

| criterio | evidencia |
| --- | --- |
| carga Config_SinergIA sin error | audit_events sin CONFIG_INVALID |
| existen hojas base (SettingID, Estructuras, IndiceEstructuras, Parameters) | audit_events PR_01_OK |
| si falta hoja crítica, se detiene | CONFIG_INVALID y sin exports |

Auditoría mínima: PR_01_START, PR_01_OK, CONFIG_INVALID, SETTINGID_MISSING.
 DoD: manifest generado para corrida de prueba y audit_events con PR_01_OK.

### E02 Ingesta y unificación de datos multifuente

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E02-01 | E02 Ingesta y unificación de datos multifuente | Detectar y leer TER (obligatorio) | must | HU-E01-03 |
| HU-E02-02 | E02 Ingesta y unificación de datos multifuente | Leer fuentes opcionales y marcar modo degradado | must | HU-E02-01 |
| HU-E02-03 | E02 Ingesta y unificación de datos multifuente | Validar schema mínimo contra Estructuras | must | HU-E02-01 |

Tabla - Criterios de aceptación HU-E02-01

| criterio | evidencia |
| --- | --- |
| si TER existe, se lee y registra filas | manifest.inputs incluye TER |
| si TER falta, se detiene corrida | INPUT_TER_MISSING y sin exports |
| audit_events registra detección de inputs | PR_02_INPUTS_DETECTED |

Auditoría mínima: PR_02_START, PR_02_OK, INPUT_TER_MISSING, READ_INPUT_FAIL, INPUT_SCHEMA_MISMATCH, INPUT_OPTIONAL_MISSING.
 DoD: manifest registra inputs y conteos; audit_events contiene PR_02_OK.

### E03 Consolidación, segmentación y franjas de mora

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E03-01 | E03 Consolidación, segmentación y franjas de mora | Normalizar identidad, fechas, montos y llaves | must | HU-E02-03 |
| HU-E03-02 | E03 Consolidación, segmentación y franjas de mora | Generar quarantine para registros inválidos | must | HU-E03-01 |
| HU-E03-03 | E03 Consolidación, segmentación y franjas de mora | Ejecutar QualityGate parametrizado | must | HU-E03-01 |

Auditoría mínima: PR_03_START, PR_03_OK, QUARANTINE_CREATED, QUALITY_GATE_WARN, QUALITY_GATE_FAIL.
 DoD: quality_metrics + quarantine + registro de gate en manifest.

### E04 Modelos heurísticos y ML de pago / contactabilidad

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E04-01 | E04 Modelos heurísticos y ML de pago / contactabilidad | Calcular score heurístico y prioridad | must | HU-E03-03 |
| HU-E04-02 | E04 Modelos heurísticos y ML de pago / contactabilidad | Implementar fallback heurístico si ML falla o no existe | must | HU-E04-01 |

Auditoría mínima: PR_05_START, PR_05_OK, SCORING_FALLBACK, SCORING_FAIL.
 DoD: dataset scored con score_total, franja_mora, prioridad; evidencia en manifest.

### E05 Teletón, Infinivirt y bolsas operativas

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E05-01 | E05 Teletón, Infinivirt y bolsas operativas | Generar bolsas operativas según reglas configuradas | must | HU-E04-01 |

Auditoría mínima: PR_06_START, PR_06_OK, BOLSA_RULE_MISSING, BOLSA_EMPTY_WARN.
 DoD: bolsas generadas + conteos por bolsa en manifest.

### E06 Cumplimiento Ley 2300 y restricciones de contacto

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E06-01 | E06 Cumplimiento Ley 2300 y restricciones de contacto | Aplicar exclusiones por ventana, frecuencia y opt-out | must | HU-E05-01 |
| HU-E06-02 | E06 Cumplimiento Ley 2300 y restricciones de contacto | Ejecutar ComplianceGate y registrar razones | must | HU-E06-01 |

Auditoría mínima: PR_07_START, PR_07_OK, COMPLIANCE_WARN, COMPLIANCE_EVAL_FAIL, COMPLIANCE_FAIL.
 DoD: elegibles y excluidos + log exclusiones + gate en manifest.

### E07 Generación de listas y exportaciones

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E07-01 | E07 Generación de listas y exportaciones | Construir export AWS conforme a layout | must | HU-E06-02 |
| HU-E07-02 | E07 Generación de listas y exportaciones | Construir export Genesys conforme a layout | must | HU-E06-02 |
| HU-E07-03 | E07 Generación de listas y exportaciones | Ejecutar ExportGate y publicar outputs con run_id | must | HU-E07-01 |

Auditoría mínima: PR_08_START, PR_08_OK, EXPORT_LAYOUT_FAIL, EXPORT_WRITE_FAIL, DRIVE_UPLOAD_FAIL.
 DoD: exports en OUT_AWS y OUT_GENESYS con run_id + evidencia (manifest/audit_events).

## C06-03 HU Should/Could (post 10 días, no bloqueantes)

Para no saturarte hoy, te dejo solo el mapa. Si dices continuar, te redacto las HU completas.

| epica_id | hu sugeridas (resumen) |
| --- | --- |
| E08 | KPIs batch, reporte parcial, tableros |
| E09 | dataset training, evaluación, registro de modelo |
| E10 | UI Gradio: seleccionar run_id, ver outputs, bloquear publicación si gates fail |
| E11 | orquestación automática, plantillas de jobs, hardening de I/O |

### 2. Fases de implementación y relación con épicas

Las fases del desarrollo del módulo de cobranza ya están descritas en el documento de reglas de negocio.

Reconstruyo la versión operativa, alineada a DevSecOps:

| Fase | Nombre | Enfoque técnico | Épicas principales asociadas |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Preparación y configuración de entorno | Configuración de Config_SinergIA, IDs de Drive, parámetros de negocio, estructuras, árbol heurístico, reglas legales base. Setup de notebooks, control de versiones y controles de seguridad básicos (acceso a gSheets, secretos, PII). | E01, E10, E11 |
| F2 | Ingesta y unificación de datos multifuente | ETL para TER, pagos, promesas, logs Genesys, traza AWS y validadores. Validación de estructuras, limpieza vectorizada, normalización, verificación de llaves y construcción de la vista consolidada base. | E02, E03, E11 |
| F3 | Motor de cálculo (heurística + ML) y segmentación | Implementación de árbol heurístico, scores de pago/contactabilidad, combinación heurística+ML y reglas de mejor gestión. Construcción de Teletón y bolsas operativas por canal/prioridad. | E03, E04, E05, E09 |
| F4 | Generación de listas y canales | Generación de listas Genesys, SMS, WhatsApp, Wise y otras salidas operativas, aplicando filtros legales y listas negras. Gestión de nombres, estructuras y almacenamiento. | E05, E06, E07, E11 |
| F5 | Reportes, monitoreo y aprendizaje continuo | Reportes/tableros, seguimiento de promesas, desempeño de modelos, ajustes de reglas y mantenimiento de históricos ligeros para reentrenos. | E08, E09, E10 |

Regla para las HU. Cada historia de usuario quedará asociada al menos a una épica y a una fase dominante de implementación (F1–F5). Esa fase se usará en el campo “Etapa de desarrollo” que pides, junto con el tiempo estimado.

### 3. Plantilla estándar de historia de usuario SinergIA Cobranzas

Basada en buenas prácticas de user stories (INVEST) y criterios de aceptación BDD (Given–When–Then).

Esta plantilla es la que voy a usar en las siguientes entregas para cada HU concreta.

#### 3.1 Campos de la historia de usuario

| Campo | Descripción concreta para SinergIA Cobros |
| --- | --- |
| Id HU | Identificador único. Formato sugerido: HU-E{nn}-XXX, donde {nn} es la épica y XXX un consecutivo por épica. Ejemplo: HU-E02-001. |
| Épica | Referencia a una de las épicas E01–E11 de la tabla anterior. |
| Fase | Fase de proyecto dominante: F1–F5. Alineada con el plan de fases del módulo de cobranzas. |
| Título | Frase corta, accionable, en lenguaje de negocio. Ejemplo: “Validar estructura y contenido del archivo TER semanal”. |
| Story (formato) | Texto de historia de usuario en formato: Como <actor/rol> quiero <acción/objetivo> para <beneficio de negocio medible o visible>. |
| Actor principal | Uno de los actores definidos en la Visión UML (AnalistaBI, JefeCobranzas, WFM_RTA, SupervisorOperaciones, OficialCumplimiento, CientificoDatos, DevSecOps, AgenteCobranza, sistema externo, etc.). |
| Descripción detallada | Breve explicación técnica complementaria (máx. 3–4 párrafos cortos), anclada a las reglas de negocio y documentos de SinergIA, sin repetir lo que ya queda implícito en los criterios de aceptación. |
| Criterios de aceptación | Lista de criterios redactados preferentemente en formato BDD (Dado–Cuando–Entonces) y enfocados en resultados observables. Deben ser testeables. |
| Prioridad (MoSCoW) | M (Must), S (Should), C (Could), W (Won’t por ahora), alineado con la prioridad de los RF asociados en la SRS. |
| Etapa de desarrollo (estimado) | Etapa del ciclo de producción software donde se realiza la mayor parte del esfuerzo de esta HU, más un estimado orientativo en días de trabajo efectivos para un desarrollador. Formato sugerido: Construcción y pruebas (2 días) o Análisis y diseño (0.5 días). Etapas disponibles: Análisis, Diseño técnico, Construcción y pruebas técnicas, Integración y pruebas end-to-end, Despliegue y acompañamiento. |
| Dependencias | HU, RF o entregables previos que deben estar listos o al menos en un estado mínimo para poder implementar esta HU sin bloqueos (por ejemplo “requiere RF0001–RF0003 completados”). |
| Definición de Hecho (DoD) | Condiciones mínimas de cierre para considerar la HU “done” en Scrum y en DevSecOps (código versionado, pruebas automatizadas básicas, revisión de seguridad aplicada, documentación mínima en la SRS o wiki técnica, demo validada con negocio). |
| Pruebas de calidad esenciales | Tipo de pruebas que se deben ejecutar para esta HU: unitarias, integración, pruebas sobre submuestra en Colab (modo prueba), validación de performance sobre data representativa, controles de seguridad de datos (PII) y logs. |
| Riesgos y notas | Riesgos principales, supuestos y decisiones abiertas. En lo posible, máximo 3 ítems cortos. |

#### 3.2 Reglas de estimación y capacidad (para usar el campo “Etapa de desarrollo”)

Dado que el equipo son 2 personas · 6h/día · 5 días/semana, tienes una capacidad teórica de 60 horas de trabajo a la semana y alrededor de 16 semanas de desarrollo (≈ 960 horas) antes de los 2 meses de despliegue y acompañamiento.

Reglas para estimar cada HU y no reventar el plan de 4 meses:

- Tamaño máximo por HU.

  - HU estándar: entre 0.5 y 3 días de esfuerzo efectivo de un desarrollador.

  - Si una HU supera 3 días, debe dividirse en 2 o más HU más pequeñas (manteniendo INVEST).

- Distribución por fase.

  - F1 y F2 consumen la mayor parte del esfuerzo inicial (configuración, ETL, consolidación).

  - F3 y F4 concentran lógica de negocio de cobranzas y listas (más delicadas para la operación).

  - F5 tiene HU continuas pero más cortas, muchas de tipo “Should” y “Could”.

- Buffer e imprevistos.

  - Asignar en el backlog un buffer del 20 % de la capacidad por fase como HU de soporte, refactor y ajustes finos.

  - En la práctica, esto significa que en el plan no deberíamos sobrepasar unas 750–800 horas planificadas en HU, dejando ~160–200 horas para incidentes, pruebas adicionales, cambios de datos del cliente, etc.

### 4. Ejemplo de HU usando la plantilla (para validar forma)

Solo un ejemplo representativo, sin entrar todavía a listar todas las HU del sistema (eso vendrá en las próximas entregas). Tomo CU1 de la SRS como base.

| Campo | Contenido de ejemplo |
| --- | --- |
| Id HU | HU-E02-001 |
| Épica | E02 · Ingesta y calidad de datos |
| Fase | F2 · Ingesta y unificación de datos multifuente |
| Título | Validar estructura y cargar TER semanal desde Drive a base interna |
| Story | Como Analista BI quiero subir el archivo TER semanal y validar automáticamente su estructura y contenido para contar con una base maestra interna limpia y lista para ser enviada a AWS/Genesys sin reprocesos manuales. |
| Actor principal | AnalistaBI |
| Descripción detallada | La HU cubre la lectura del archivo TER más reciente desde la carpeta configurada en Config_SinergIA, la validación de estructura contra la hoja Estructuras, la limpieza de datos clave (fechas, identificaciones, textos, teléfonos) y el mapeo a IN_SISTECREDITO. Todo debe poder ejecutarse sobre el dataset completo pero también soportar “modo prueba” (submuestra) desde la GUI de Gradio para validar cambios rápidamente en Colab. |
| Criterios de aceptación | 1. Dado que el Analista BI ha cargado un archivo TER válido en la carpeta definida, cuando ejecuta la opción “Validar y cargar TER” entonces el sistema debe comparar columnas, tipos y obligatoriedad contra la definición TER de la hoja Estructuras y mostrar un resultado “Validación OK” si no hay discrepancias críticas. 2. Dado que el archivo TER contiene filas con caracteres especiales en direcciones y nombres, cuando se realiza la limpieza entonces los caracteres válidos (por ejemplo # en direcciones) se conservan y solo se eliminan los no permitidos según Parameters. 3. Dado un TER con filas duplicadas a nivel de crédito, cuando se ejecuta el proceso entonces las duplicidades exactas se registran y se descartan según las reglas de negocio, manteniendo una única fila válida por crédito. 4. Dado un TER con formatos de fecha heterogéneos (dd/mm/yyyy, yyyy-mm-dd), cuando el proceso termina entonces todas las fechas relevantes quedan en formato YYYY-MM-DD. |
| Prioridad (MoSCoW) | M · Must (alineada con RF1–RF3). |
| Etapa de desarrollo (estimado) | Construcción y pruebas técnicas (2 días). |
| Dependencias | RF0001–RF0003 completados (Config_SinergIA, FOLDERS, Parameters) y GUI básica en Gradio disponible para seleccionar modo prueba / ejecución completa. |
| Definición de Hecho (DoD) | Código implementado en notebook etiquetado (por ejemplo, #SinergIA02xx), pruebas unitarias sobre funciones principales de lectura/validación/limpieza, ejecución correcta sobre submuestra y sobre un TER real, logs de validación claros en la GUI, RF asociados marcados como “Done” en la SRS, revisión rápida de seguridad de datos (no se loguean PII sin anonimizar) y push en el repositorio. |
| Pruebas de calidad esenciales | Pruebas unitarias de funciones de lectura y limpieza, pruebas de integración leyendo desde la carpeta real en Drive, prueba de performance básica sobre un TER de ~800k registros en Colab con límite de tiempo definido, prueba de modo prueba (submuestra) desde la GUI, verificación manual de un sample de filas para asegurar que no se rompen direcciones ni teléfonos. |
| Riesgos y notas | Cambios de estructura en TER sin aviso previo del cliente. Límites de memoria en Colab con TER completos. Dependencia fuerte de la hoja Estructuras; errores allí impactan múltiples HU. |

Este ejemplo es solo para validar forma y nivel de detalle. A partir de la próxima entrega, empezaré a producir el listado completo de HU por épica (E01–E11), siguiendo exactamente la plantilla anterior.

### 5. Resumen de esta entrega

- Se consolidó un mapa de 11 épicas para el módulo de cobranzas, alineado a SRS, Visión UML y reglas de negocio de SinergIA Cobros.

- Se definieron 5 fases de implementación (F1–F5) y su relación con cada épica, respetando la lógica de proyecto que ya construiste.

- Se estableció una plantilla estándar de HU con todos los campos que pediste (épica, fase, criterios, prioridad, DoD, pruebas, Etapa de desarrollo con estimado) y se dio un ejemplo basado en CU1.

## HU completas para E08–E11 (Should/Must según valor y riesgo)

### E08 Reportes y tableros

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E08-01 | E08 Reportes y tableros | Calcular KPIs batch por corrida y consolidado diario | should | HU-E07-03 |
| HU-E08-02 | E08 Reportes y tableros | Marcar KPIs parciales cuando falten fuentes | must | HU-E08-01 |
| HU-E08-03 | E08 Reportes y tableros | Publicar dataset KPI con run_id y resumen en manifest | should | HU-E08-01 |

Tabla - Criterios de aceptación HU-E08-01

| criterio | evidencia |
| --- | --- |
| genera métricas contactabilidad, conversión promesa y pago, esfuerzo manual (si hay señal) | archivo KPI_<fecha>_<run_id> |
| registra fuentes utilizadas por KPI | manifest.summary.kpi_sources |
| si falta pagos o promesas, no falla toda la corrida | audit_events KPI_PARTIAL_RESULTS |

Auditoría mínima: PR_10_START, PR_10_OK, KPI_PARTIAL_RESULTS, KPI_FAIL.
 DoD: KPI publicado en carpeta lógica de reportes con run_id y manifest actualizado.

### E09 Aprendizaje continuo y versionamiento de modelos

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E09-01 | E09 Aprendizaje continuo y versionamiento de modelos | Construir dataset de entrenamiento desde histórico | could | HU-E08-01 |
| HU-E09-02 | E09 Aprendizaje continuo y versionamiento de modelos | Evaluar modelo y registrar métricas (baseline vs heurístico) | could | HU-E09-01 |
| HU-E09-03 | E09 Aprendizaje continuo y versionamiento de modelos | Mantener fallback heurístico obligatorio | must | HU-E04-02 |

Tabla - Criterios de aceptación HU-E09-01

| criterio | evidencia |
| --- | --- |
| genera dataset con features y label cuando exista señal | archivo dataset_train_<fecha>.parquet o xlsx |
| si no hay señal suficiente, no entrena | audit_events LEARNING_SKIP |
| versiona dataset por fecha | nombre/version en manifest |

Auditoría mínima: PR_11_START, PR_11_OK, LEARNING_SKIP, LEARNING_FAIL, MODEL_REGISTRY_FAIL.
 DoD: registro de dataset/modelo y métrica guardada o decisión LEARNING_SKIP registrada.

### E10 Interfaz de usuario en Gradio Blocks

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E10-01 | E10 Interfaz de usuario en Gradio Blocks | UI para seleccionar run_id y ver outputs/evidencia | should | HU-E07-03 |
| HU-E10-02 | E10 Interfaz de usuario en Gradio Blocks | UI bloquea publicación si gates fail | must | HU-E10-01 |
| HU-E10-03 | E10 Interfaz de usuario en Gradio Blocks | UI modo solo lectura para perfiles no autorizados | should | HU-E10-01 |

Tabla - Criterios de aceptación HU-E10-01

| criterio | evidencia |
| --- | --- |
| UI carga Config y lista corridas disponibles | UI_OK en audit_events |
| UI permite descargar exports y ver manifest/audit_events | interacción validada |
| si UI no carga config, no rompe pipeline | UI_LOAD_CONFIG_FAIL sin afectar corrida |

Auditoría mínima: UI_START, UI_OK, UI_READONLY_MODE, UI_LOAD_CONFIG_FAIL.
 DoD: UI ejecutable, apunta a carpetas por SettingID y muestra evidencia por run_id.

### E11 Integraciones y orquestación de runtime

| id_hu | epica | titulo | prioridad | dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E11-01 | E11 Integraciones y orquestación de runtime | Orquestación automática batch diaria (job) | should | HU-E01-03 |
| HU-E11-02 | E11 Integraciones y orquestación de runtime | Validación de que todo código emitido existe en TraceCodes | must | HU-E01-01 |
| HU-E11-03 | E11 Integraciones y orquestación de runtime | Publicar evidencia siempre, aunque se bloquee export | must | HU-E01-03 |

Tabla - Criterios de aceptación HU-E11-02

| criterio | evidencia |
| --- | --- |
| AuditLogger verifica código contra TraceCodes | si falta código, registra ERROR y usa RUN_ABORTED o CONFIG_WARN según política |
| no se imprimen códigos “inventados” | audit_events.codigo siempre pertenece a TraceCodes |
| se puede agregar un código nuevo sin tocar código | basta con insertarlo en TraceCodes |

Auditoría mínima: RUN_START, RUN_END, RUN_ABORTED, MODE_DEGRADED.
 DoD: corrida de prueba sin códigos desconocidos y con manifest completo.

## C06-05 Plan de sprints semanales (entrega jueves)

Este plan es realista, minimiza riesgo y protege tu entrega laboral. Sprint = 1 semana, cierre jueves.

Tabla - Sprint plan

| sprint | foco | HU incluidas | entregable del jueves |
| --- | --- | --- | --- |
| sprint 1 | pipeline mínimo y trazabilidad | HU-E01-01, HU-E01-02, HU-E01-03, HU-E02-01, HU-E02-03 | corrida con TER, run_id, manifest y audit_events (sin exports aún si falta) |
| sprint 2 | calidad + scoring + bolsas | HU-E02-02, HU-E03-01, HU-E03-02, HU-E03-03, HU-E04-01, HU-E05-01 | rutina_limpia + quality gate + scoring + bolsas con evidencia |
| sprint 3 | cumplimiento + exports | HU-E06-01, HU-E06-02, HU-E07-01, HU-E07-02, HU-E07-03 | exports AWS/Genesys conformes y bloqueos por gates funcionando |
| sprint 4 | KPI y robustez | HU-E08-01, HU-E08-02, HU-E08-03, HU-E11-02, HU-E11-03 | KPIs batch con parcialidad + TraceCodes enforcement |
| sprint 5 | UI + orquestación | HU-E10-01, HU-E10-02, HU-E10-03, HU-E11-01 | UI Gradio + job batch diario (si aplica) |
| sprint 6 | ML opcional | HU-E09-01, HU-E09-02, hardening | baseline ML con fallback heurístico y registro |

## Historias de Usuario para E01–E03 (Config, Ingesta, Consolidación)

Objetivo único. Dejar definidas las HUs núcleo de:

- E01 Configuración central.

- E02 Ingesta y calidad de datos.

- E03 Consolidación y segmentación base.

Todas las HUs siguen la plantilla acordada (INVEST, MoSCoW, DoD claro, pruebas definidas).

## 1. Épica E01 · Configuración central

### 1.1 Resumen de HUs E01

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E01-001 | Definir estructura de Config_SinergIA en gSheet | Fase 1 – Configuración central | Must | Análisis + diseño (0.5 días) |
| HU-E01-002 | Implementar lector y validador de configuración en notebook | Fase 1 – Configuración central | Must | Construcción y pruebas técnicas (2 días) |
| HU-E01-003 | Validar integridad y consistencia de configuración al inicio | Fase 1 – Configuración central | Must | Construcción y pruebas técnicas (1 día) |
| HU-E01-004 | Gestionar acceso seguro a Config_SinergIA y credenciales | Fase 1 – Configuración central | Should | Construcción + hardening DevSecOps (1.5 días)(SonarSource) |
| HU-E01-005 | Registrar y versionar cambios de configuración | Fase 1 – Configuración central | Should | Construcción y pruebas (1 día) |

### HU-E01-001 · Definir estructura de Config_SinergIA en gSheet

- Épica: E01 · Configuración central

- Fase: Fase 1 – Configuración Central y Validaciones Iniciales

- Story:
 Como Analista BI / Product Owner técnico quiero disponer de una hoja Config_SinergIA estructurada con pestañas SettingID, UNICODE, Estructuras, Parameters y ArbolHeuristico para parametrizar el sistema sin tocar código y centralizar la “ley” de datos y reglas.

- Actor principal: AnalistaBI

- Criterios de aceptación (CA):

  - Dado que se abre Config_SinergIA, cuando se revisan las pestañas entonces existen al menos SettingID, UNICODE, Estructuras, Parameters, ArbolHeuristico, con nombres exactamente iguales.

  - Dado que se consulta SettingID, cuando se filtra por cada fuente (TER, Pagos, Promesas, Genesys, AWS, SMS, WhatsApp, Wise, etc.) entonces para cada una existe un registro con nombre lógico, tipo (archivo/carpeta), ruta y espacio para ID de Drive.

  - Dado que se consulta Estructuras, cuando se filtra por tipo de archivo (TER, pagos, etc.) entonces aparecen todas las columnas esperadas, tipo de dato, obligatoriedad y reglas básicas de validación.

  - Dado que se consulta Parameters y UNICODE, cuando se revisan sus filas entonces contienen parámetros de negocio (franjas de mora, límites de contacto, etc.) y listas de caracteres permitidos, sin lógica de negocio codificada en el notebook.

- Prioridad: Must (sin esta HU no se puede parametrizar nada).

- Etapa de desarrollo (estimado): Análisis y diseño técnico de la hoja (0.5 días).

- Dependencias: Ninguna HU previa, solo lineamientos de negocio del documento de reglas.

- Definición de Hecho (DoD):

  - Config_SinergIA creada en la cuenta de la operación con todas las pestañas definidas.

  - Columnas por pestaña documentadas (descripción corta) en el SRS o wiki.

  - Validado con negocio que estructuras y parámetros cubren la lógica descrita en el documento de reglas.

- Pruebas de calidad esenciales:

  - Revisión manual de cada pestaña contra el documento de reglas de negocio.

  - Prueba de “llenado mínimo” con datos dummy.

- Riesgos y notas:

  - Riesgo de sobrecargar Parameters con lógica compleja (debe ser solo parametrización, no reglas escondidas).

## Hoja TraceCodes

Propósito. Catálogo canónico de códigos de auditoría (lo que el sistema puede emitir).

Tabla - Columnas TraceCodes

| columna | tipo | requerido | reglas/validación |
| --- | --- | --- | --- |
| Codigo | texto | si | único. sin espacios. recomendado A-Z0-9_ |
| Nivel | texto | si | valores: INFO, WARN, ERROR |
| Etapa | texto | si | valores: RUNTIME, UI, PR_01..PR_12 |
| Accion | texto | si | valores: CONTINUE, DEGRADE, STOP |
| Descripcion | texto | si | descripción corta y humana |
| EsBloqueante | boolean | no | true/false. recomendado coherente con Accion=STOP |
| Owner | texto | no | DevArq, DatosBI, Compliance, OwnerNegocio |
| Activo | boolean | no | true/false. default true |

Reglas.

- Codigo es la llave primaria.

- El runtime debe rechazar (o degradar) cualquier evento cuyo Codigo no exista y esté Activo=true.

- Si Accion=STOP, entonces EsBloqueante=true (regla recomendada).

## Hoja Gates

Propósito. Definir reglas y umbrales para QualityGate, ComplianceGate y ExportGate, con códigos y acción.

Tabla - Columnas Gates

| columna | tipo | requerido | reglas/validación |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate | texto | si | valores: QualityGate, ComplianceGate, ExportGate |
| Regla | texto | si | nombre lógico único por Gate (ej: null_keys_rate) |
| MetricKey | texto | si | nombre de métrica evaluada (ej: null_rate_documento_id) |
| Operador | texto | no | valores: >=, <=, =, != |
| Umbral | número | no | threshold (si aplica) |
| ResultadoFail | texto | si | valores: STOP, DEGRADE |
| CodigoFail | texto | si | debe existir en TraceCodes y estar activo |
| CodigoWarn | texto | no | debe existir en TraceCodes si se usa |
| Scope | texto | no | TER, PAGOS, PROMESAS, EXPORT_AWS, EXPORT_GENESYS, GLOBAL |
| Activo | boolean | no | true/false. default true |

Reglas.

- (Gate, Regla) es clave única recomendada.

- CodigoFail y CodigoWarn deben existir en TraceCodes.

- ExportGate normalmente usa STOP.

- QualityGate puede usar DEGRADE o STOP según política.

Cómo se interpreta.

- MetricKey es una métrica calculada por el runtime (por ejemplo, null_rate_documento_id).

- Si la regla falla, el runtime registra CodigoFail y aplica ResultadoFail.

## Hoja ChangeLog

Propósito. Control de cambios (quién cambió Config, por qué, impacto, aprobación y rollback).

Tabla - Columnas ChangeLog

| columna | tipo | requerido | reglas/validación |
| --- | --- | --- | --- |
| changed_at | fecha/hora | si | timestamp del cambio |
| changed_by | texto | si | nombre o usuario |
| artifact | texto | si | hoja afectada: SettingID, Estructuras, Parameters, TraceCodes, Gates, ModeloRelacion, IndiceEstructuras |
| change_type | texto | si | add, update, delete |
| change_summary | texto | si | 1 línea, qué cambió |
| reason | texto | si | por qué se cambió |
| impact | texto | si | alto, medio, bajo |
| approved_by | texto | no | aprobador (si aplica) |
| rollback_plan | texto | no | cómo revertir |
| ticket_ref | texto | no | CR/CCR o id interno |

## En runtime (regla de oro)

- AuditLogger valida Codigo contra TraceCodes (Activo=true). Si no existe, registra RUN_ABORTED o CONFIG_INVALID (según etapa) y detiene.

- GateEngine evalúa Gates y escribe en manifest.gates: pass/warn/fail, con códigos emitidos.

- ExportBuilder solo publica si gates obligatorios no fallan.

### HU-E01-002 · Implementar lector y validador de configuración en notebook

- Épica: E01

- Fase: Fase 1

- Story:
 Como Desarrollador SinergIA quiero leer Config_SinergIA desde el notebook y convertirla en dataframes/diccionarios listos para usar para que el resto del módulo consuma configuración estándar sin duplicar parámetros ni rutas en el código.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que existen las pestañas definidas en Config_SinergIA, cuando se ejecuta la función leer_config_sinergia() entonces retorna una estructura tipo config = { 'settingid': df, 'unicode': df, ... } sin errores.

  - Dado que falta alguna pestaña obligatoria, cuando se ejecuta leer_config_sinergia() entonces el proceso falla de forma controlada con mensaje claro indicando la pestaña faltante.

  - Dado que un valor obligatorio en SettingID o Parameters está vacío, cuando se valida la configuración entonces se registra el error en una lista de advertencias y se bloquea la ejecución “full” (solo se permite modo prueba).

  - Dado que cambian columnas en Estructuras, cuando se vuelve a ejecutar el lector entonces el sistema las reconoce sin necesidad de cambiar código (mientras se respeten las columnas mínimas obligatorias).

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas técnicas (2 días).

- Dependencias: HU-E01-001.

- DoD:

  - Función o módulo de lectura implementado y documentado en el notebook con etiqueta #SinergIA01xx.

  - Pruebas unitarias básicas de lectura y manejo de errores.

  - Log de configuración cargada (resumen) visible en la salida de Colab y/o panel en GUI (luego, HU de GUI).

- Pruebas de calidad esenciales:

  - Pruebas unitarias contra configuraciones válidas e inválidas.

  - Prueba con Config_SinergIA real del cliente.

- Riesgos y notas:

  - Cambios manuales en Config_SinergIA sin control de versiones pueden romper ejecución aguas abajo.

### HU-E01-003 · Validar integridad y consistencia de configuración al inicio

- Épica: E01

- Fase: Fase 1

- Story:
 Como DevSecOps / Analista BI quiero ejecutar una validación completa de integridad de configuración al iniciar el módulo para detener a tiempo cualquier error de configuración antes de procesar data sensible de cobranzas.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que se ejecuta el módulo SinergIA, cuando se llama la validación de configuración entonces se verifican: pestañas presentes, tipos de columnas, claves obligatorias no vacías y valores dentro de rangos válidos.

  - Dado que se detecta una inconsistencia crítica (por ejemplo, franja de mora sin límites o ruta de carpeta sin ID), cuando termina la validación entonces el módulo principal no avanza a la fase de ingesta “full” y muestra mensaje de error.

  - Dado que solo hay advertencias menores (por ejemplo, parámetros opcionales vacíos), cuando termina la validación entonces el módulo permite modo prueba pero registra advertencias en log.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas técnicas (1 día).

- Dependencias: HU-E01-002.

- DoD:

  - Función de validación integrada al flujo de arranque del notebook.

  - Lista de chequeos mínima documentada.

  - Comportamiento claro: “OK”, “Advertencias”, “Error bloqueante”.

- Pruebas esenciales:

  - Casos simulados con parámetros inválidos y rutas vacías.

  - Verificación de que la validación se ejecuta siempre antes de ETL.

### HU-E01-004 · Gestionar acceso seguro a Config_SinergIA y credenciales

- Épica: E01

- Fase: Fase 1

- Story:
 Como Responsable de seguridad quiero mantener credenciales y accesos a Config_SinergIA y Google API fuera del código para reducir riesgo de fuga de datos en un esquema DevSecOps.

- Criterios de aceptación:

  - No existen claves ni tokens en texto plano dentro del notebook.

  - El acceso a Google Sheets/Drive se realiza mediante mecanismo estándar (archivo de servicio o configuración en entorno) documentado.

  - Se define un procedimiento para rotar credenciales sin modificar el código.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción + hardening (1.5 días).

- Dependencias: HU-E01-002.

- DoD:

  - Notebook sin secretos en el código.

  - Procedimiento de configuración externa documentado.

- Pruebas esenciales:

  - Prueba de ejecución en entorno limpio configurando solo variables externas.

### HU-E01-005 · Registrar y versionar cambios de configuración

- Épica: E01

- Fase: Fase 1

- Story:
 Como Analista BI quiero registrar las versiones y cambios relevantes en Config_SinergIA para poder auditar qué parámetros estaban activos al generar listas o scores en una fecha concreta.

- Criterios de aceptación:

  - Cada ejecución del módulo registra timestamp y versión de configuración (por ejemplo, hash o número de versión) junto con los archivos generados.

  - El log de configuración se puede consultar por fecha de ejecución.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (1 día).

- Dependencias: HU-E01-002, HU-E01-003.

- DoD y pruebas:

  - Campo de versión en las salidas clave.

  - Logs revisados con al menos dos ejecuciones reales.

## 2. Épica E02 · Ingesta y calidad de datos

### 2.1 Resumen de HUs E02

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E02-001 | Ingestar y limpiar TER semanal | Fase 2 – Ingesta y unificación | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E02-002 | Ingestar y conciliar pagos diarios | Fase 2 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E02-003 | Ingestar promesas de pago y estados | Fase 2 | Must | Construcción y pruebas (1.5 días) |
| HU-E02-004 | Ingestar export de Genesys (llamadas) | Fase 2 | Should | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E02-005 | Ingestar traza AWS / logs de intentos | Fase 2 | Should | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E02-006 | Unificar claves y controlar calidad de datos | Fase 2 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E02-007 | Manejo de errores ETL y bitácora de fallos | Fase 2 | Must | Construcción y pruebas (1.5 días) |

### HU-E02-001 · Ingestar y limpiar TER semanal

(Es el ejemplo que ya validamos; lo dejo compacto.)

- Épica: E02

- Fase: Fase 2 – Ingesta y Unificación

- Story:
 Como Analista BI quiero subir el archivo TER semanal y validarlo contra la hoja Estructuras con limpieza estándar para contar con una base maestra de cartera limpia y normalizada.

- Criterios de aceptación (resumen):

  - Lectura del TER más reciente desde carpeta configurada en SettingID.

  - Validación de columnas, tipos y obligatoriedad contra Estructuras.

  - Limpieza de caracteres según UNICODE, normalización de fechas y documentos.

  - Mapeo a formato interno IN_SISTECREDITO con columnas clave completas.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo: Construcción y pruebas técnicas (2 días).

- Dependencias: HU-E01-001..003.

- DoD: DataFrame TER limpio y normalizado listo para consolidación; pruebas con TER real.

- Pruebas esenciales:

  - Unitarias de lectura y limpieza.

  - Integración con Config_SinergIA.

### HU-E02-002 · Ingestar y conciliar pagos diarios

- Épica: E02

- Fase: Fase 2

- Story:
 Como Analista BI / Responsable de cartera quiero ingestar los archivos diarios de pagos y conciliarlos con la cartera TER para actualizar el estado de deuda y evitar marcar para gestión a clientes que ya pagaron.

- Criterios de aceptación:

  - El proceso lee el archivo de pagos del día desde la ruta configurada y valida su estructura contra Estructuras.

  - Para cada registro de pago se identifica un crédito en TER mediante llaves definidas (ID cliente + crédito, u otra llave según reglas).

  - Se calcula y almacena al menos UltimaFechaPago y ValorUltimoPago por crédito.

  - Pagos sin match con ningún crédito se registran en una tabla de “pagos no conciliados” para revisión.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo: Construcción y pruebas técnicas (2 días).

- Dependencias: HU-E02-001, HU-E01-002.

- DoD:

  - Tabla o DataFrame de pagos normalizados y conciliados.

  - Documentación breve de la lógica de conciliación.

- Pruebas esenciales:

  - Casos con múltiples pagos por crédito.

  - Casos de pagos sin match.

### HU-E02-003 · Ingestar promesas de pago y estados

- Épica: E02

- Fase: Fase 2

- Story:
 Como Analista de cobranzas quiero ingestar el archivo de promesas de pago y su estado (cumplida/incumplida/vigente) para alimentar las reglas BN1–BN3 que gobiernan el tratamiento de promesas en el motor.

- Criterios de aceptación:

  - El sistema lee la sabana de promesas desde la ruta configurada, con validación de estructura.

  - Cada promesa se asocia a un crédito y cliente de la cartera consolidada.

  - Se mantiene el estado vigente de la promesa (vigente, cumplida, incumplida) con fecha de compromiso y fecha de cumplimiento si aplica.

  - Se calcula un campo PromesaVigenteFlag que pueda usar el motor heurístico (BN1–BN3).

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo: Construcción y pruebas (1.5 días).

- Dependencias: HU-E02-001, HU-E02-002.

- DoD y pruebas:

  - Tabla de promesas normalizada.

  - Pruebas con casos de promesa vigente, cumplida e incumplida.

### HU-E02-004 · Ingestar export de Genesys (llamadas)

- Épica: E02

- Fase: Fase 2

- Story:
 Como Analista BI / WFM-RTA quiero ingestar la exportación original de Genesys con resultados de llamadas para tener histórico de intentos, contactos efectivos y resultados por cliente.

- Criterios de aceptación (resumen):

  - Lectura de export Genesys desde ruta configurada; validación básica de columnas.

  - Normalización de identificadores de cliente/crédito y fechas de contacto.

  - Cálculo de métricas por crédito: número de intentos, contactos efectivos, último resultado.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo: Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E02-001.

### HU-E02-005 · Ingestar traza AWS / logs de intentos

- Épica: E02

- Fase: Fase 2

- Story:
 Como Analista BI quiero ingestar la traza de AWS de contactos (o logs de campaña) según las estructuras dadas para enriquecer el histórico de gestión y detectar problemas de contactabilidad.

- Criterios de aceptación:

  - Lectura de archivo de traza AWS según Estructura_Original_Log_AWS.

  - Mapeo a crédito/cliente donde sea posible; o registro por teléfono cuando no exista match directo.

  - Cálculo de indicadores básicos de intentos y errores técnicos.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo: Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E02-001.

### HU-E02-006 · Unificar claves y controlar calidad de datos

- Épica: E02

- Fase: Fase 2

- Story:
 Como Equipo BI–Operación quiero asegurar que todas las fuentes (TER, pagos, promesas, logs) usan un conjunto consistente de llaves y formatos para evitar pérdidas de información y errores de join en la consolidación.

- Criterios de aceptación:

  - Definición y documentación de llaves de consolidación (por ejemplo, IDCliente, NumeroCredito, TipoProducto).

  - Conversión de tipos y normalización (padding de ceros, upper/lower case, formatos de fecha) antes de hacer joins.

  - Reporte de calidad de datos por fuente (porcentaje de filas con llave nula, duplicados, etc.).

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo: Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HUs de ingesta por fuente (E02-001–005).

- DoD:

  - Matriz de llaves documentada.

  - Reporte de calidad de datos generado para al menos una corrida real.

### HU-E02-007 · Manejo de errores ETL y bitácora de fallos

- Épica: E02

- Fase: Fase 2

- Story:
 Como DevSecOps / Analista BI quiero que todos los procesos ETL registren errores y advertencias en una bitácora estructurada para poder auditar, reprocesar y corregir fallos sin perder trazabilidad.(Rapid7)

- Criterios de aceptación:

  - Cada proceso de lectura/limpieza escribe en una bitácora (dataframe/log) sus errores y advertencias con timestamp, origen, tipo y severidad.

  - Errores críticos detienen la fase correspondiente y se reflejan en la salida del notebook/GUI.

  - La bitácora se puede exportar como CSV/Excel para análisis.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo: Construcción y pruebas (1.5 días).

- Dependencias: HUs de ingesta y HU-E01-003.

## 3. Épica E03 · Consolidación y segmentación base

### 3.1 Resumen de HUs E03

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E03-001 | Consolidar cartera por crédito con datos de pagos y promesas | Fase 2–3 | Must | Construcción e integración (2.5 días) |
| HU-E03-002 | Calcular estados base de cartera (al día, en mora, castigada, etc.) | Fase 3 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E03-003 | Segmentar cartera por franjas de mora y criterios básicos | Fase 3 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E03-004 | Generar vista consolidada para Teletón y bolsas (sin heurística) | Fase 3 | Should | Construcción y pruebas (1.5 días) |

### HU-E03-001 · Consolidar cartera por crédito con datos de pagos y promesas

- Épica: E03

- Fase: Fase 2–3

- Story:
 Como Analista BI quiero consolidar en una sola tabla por crédito la información de TER, pagos y promesas para tener una vista única sobre la cual aplicar reglas de negocio y scores.

- Criterios de aceptación:

  - Existe un DataFrame o tabla cartera_base con una fila por crédito activo.

  - Cada fila incluye información de saldo, fechas clave, última fecha de pago y estado de promesa (vigente/cumplida/incumplida).

  - Créditos que solo aparecen en pagos o promesas, pero no en TER, se tratan según una regla de negocio definida (por ejemplo, tabla aparte).

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo: Construcción e integración (2.5 días).

- Dependencias: HU-E02-001..003, HU-E02-006.

### HU-E03-002 · Calcular estados base de cartera

- Épica: E03

- Fase: Fase 3

- Story:
 Como Equipo de cobranzas quiero contar con campos de estado base (al día, en mora por franja, castigada, en jurídico, etc.) para tomar decisiones operativas y alimentar el motor heurístico.

- Criterios de aceptación:

  - Cada crédito recibe un estado principal (EstadoCarteraBase) derivado de días de mora, pagos recientes y flags de jurídico/plan de pagos.

  - Días de mora se calculan con fórmula acordada (fechas de vencimiento, referencia del TER) y se validan con operación.

  - Créditos sin información suficiente quedan en estado explícito “Información incompleta” para revisión.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo: Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E03-001.

### HU-E03-003 · Segmentar cartera por franjas de mora y criterios básicos

- Épica: E03

- Fase: Fase 3

- Story:
 Como Jefe de cobranzas quiero ver la cartera segmentada por franjas de mora configurables y otros criterios (producto, zona, tipo de cliente) para definir estrategias diferenciadas de gestión.

- Criterios de aceptación:

  - Las franjas de mora se derivan de parámetros en Parameters (no están fijas en código).

  - Cada crédito se asigna a una única franja de mora.

  - La segmentación se puede resumir (conteos y saldos) por franja y por otros campos básicos (producto, zona, etc.) para validación rápida.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo: Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E03-002, HU-E01-001.

### HU-E03-004 · Generar vista consolidada para Teletón y bolsas (sin heurística)

- Épica: E03

- Fase: Fase 3

- Story:
 Como Analista BI / WFM-RTA quiero tener una vista consolidada de créditos candidatos a Teletón y bolsas de trabajo (sin aplicar aún el árbol heurístico completo) para probar las integraciones y validar volúmenes antes del motor de prioridad.

- Criterios de aceptación:

  - Existe una vista o tabla cartera_candidatos que combina cartera_base + segmentación base, filtrando solo créditos gestionables (sin exclusiones legales ni de promesa vigente).

  - Se puede generar un conteo de candidatos por franja de mora y producto para compararlo con la operación.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo: Construcción y pruebas (1.5 días).

- Dependencias: HU-E03-001..003.

## Historias de Usuario para E04–E06 (Heurística, ML, Teletón/Bolsas, Legal)

Objetivo único. Definir HU núcleo para:

- E04 Heurística y ML de pago.

- E05 Teletón y bolsas de trabajo.

- E06 Legal y listas negras (Ley 2300 y restricciones).

Todas las HU mantienen formato INVEST con criterios BDD Given–When–Then y aceptación clara.

## 1. Épica E04 · Heurística y ML de pago

### 1.1 Resumen HUs E04

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E04-001 | Modelar árbol heurístico de mejor gestión desde Config_SinergIA | F3 – Motor heurístico | Must | Análisis + diseño (1 día) |
| HU-E04-002 | Implementar motor de evaluación heurística BNx sobre cartera consolidada | F3 – Motor heurístico | Must | Construcción e integración (3 días) |
| HU-E04-003 | Integrar modelo ML de probabilidad de pago / contactabilidad | F3–F5 – Motor + evaluación | Should | Construcción + experimentos (4 días) |
| HU-E04-004 | Combinar heurística y ML en score operativo único | F3 – Motor de score | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E04-005 | Validar score con resultados históricos y métricas de desempeño | F5 – Aprendizaje continuo | Should | Análisis + pruebas (3 días) |

### HU-E04-001 · Modelar árbol heurístico de mejor gestión desde Config_SinergIA

- Épica: E04

- Fase: F3 – Motor heurístico

- Story:
 Como Analista BI / Product Owner de cobranzas quiero configurar el árbol heurístico de mejor gestión en la pestaña ArbolHeuristico de Config_SinergIA y convertirlo en una estructura de reglas legible por el sistema para poder ajustar la estrategia de cobranza sin cambiar código.

- Criterios de aceptación:

  - Dado que existe la pestaña ArbolHeuristico en Config_SinergIA, cuando se ejecuta el lector de configuración entonces se obtiene una estructura de reglas (por ejemplo, lista de nodos con condiciones, prioridad y acción) que representa el árbol completo.

  - Dado que se actualiza una regla en ArbolHeuristico, cuando se vuelve a ejecutar el lector entonces la nueva regla se refleja en la estructura interna sin cambios de código.

  - Dado que se detecta una regla mal parametrizada (condición vacía, acción sin código válido), cuando se carga el árbol entonces se marca la regla como inválida y se registra en la bitácora de configuración sin romper el resto del árbol.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Análisis + diseño (1 día).

- Dependencias: HU-E01-001..003 (config y validación).

- DoD:

  - Estructura de datos que representa el árbol heurístico documentada (campos mínimos: id regla, orden, condición, acción, peso, comentarios).

  - Validación básica de integridad ejecutada sin errores críticos.

  - Demostración con al menos un cambio de regla aplicado solo en Config_SinergIA.

- Pruebas esenciales:

  - Prueba con árbol simple de pocas reglas.

  - Prueba con árbol completo del módulo de cobranzas.

- Riesgos y notas:

  - Árbol demasiado complejo puede dificultar trazabilidad y explicación de decisiones. Buenas prácticas recomiendan mantener reglas heurísticas legibles y explicables, especialmente cuando se combinan con ML.

### HU-E04-002 · Implementar motor de evaluación heurística BNx sobre cartera consolidada

- Épica: E04

- Fase: F3 – Motor heurístico

- Story:
 Como Jefe de cobranzas quiero aplicar el árbol heurístico BNx sobre la cartera_base consolidada para obtener un score heurístico de prioridad y una recomendación de estrategia por crédito.

- Criterios de aceptación:

  - Dado un registro de cartera_base con todos los campos requeridos, cuando se ejecuta el motor heurístico entonces se calculan ScoreHeuristico, EstrategiaHeuristica y lista de “motivos de score” (códigos de regla aplicada).

  - Dado un conjunto de créditos de prueba con reglas conocidas (por ejemplo, créditos muy atrasados con promesa incumplida), cuando se corre el motor entonces el resultado coincide con la lógica definida en el documento de reglas de negocio.

  - Dado que una regla heurística presenta condición inconsistente, cuando se ejecuta el motor entonces esa regla se ignora y se registra en la bitácora de reglas con severidad alta, sin detener el cálculo de otros créditos.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción e integración (3 días).

- Dependencias: HU-E03-001..003 (cartera consolidada y segmentación) y HU-E04-001.

- DoD:

  - Implementación de motor heurístico vectorizado tanto como sea posible para soportar volúmenes altos (≥ 700k registros).

  - Pruebas con dataset de prueba y con un corte real.

  - Campo de score y recomendación disponible para etapas posteriores (Teletón, bolsas, ML).

- Pruebas esenciales:

  - Tests unitarios para reglas críticas (BN de promesas, franja alta, alto saldo, etc.).

  - Pruebas de performance en Colab con muestra grande.

### HU-E04-003 · Integrar modelo ML de probabilidad de pago / contactabilidad

- Épica: E04

- Fase: F3–F5

- Story:
 Como Científico de datos / Analista BI quiero integrar un modelo ML que entregue probabilidades de pago y de contactabilidad a partir de la cartera_base y el histórico de gestión para complementar el score heurístico con una señal aprendida de datos.

- Criterios de aceptación:

  - Dado un conjunto de características (features) derivadas de la cartera consolidada e histórico de gestión, cuando se invoca el modelo ML entonces retorna ProbPago y, opcionalmente, ProbContacto por crédito.

  - Dado un subconjunto de créditos con etiqueta de pago en ventana (T) (por ejemplo, 30 días), cuando se evalúa el modelo entonces se obtienen métricas mínimas acordadas (por ejemplo, AUC ≥ umbral definido, lift en deciles superiores).

  - El modelo se ejecuta en modo batch y cuenta con control de tiempo de ejecución y uso de recursos adecuado al entorno Colab.

- Prioridad: Should (el módulo puede operar inicialmente solo con heurística, pero ML aporta valor adicional).

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción + experimentos (4 días).

- Dependencias: E02–E03 completas, HU-E04-002.

- DoD:

  - Modelo entrenado o integrado (puede ser externo o job aparte) con artefacto y versión identificable.

  - Script o función de inferencia documentada.

  - Métricas de desempeño mínimas acordadas y reporte simple para negocio.

- Pruebas esenciales:

  - Prueba de inferencia sobre muestra representativa.

  - Validación de estabilidad del modelo (sin valores extremos incoherentes).

- Riesgos y notas:

  - Riesgos de sesgo y transparencia en modelos de crédito; deben considerarse guías de ML responsable (fairness, explicabilidad).

### HU-E04-004 · Combinar heurística y ML en score operativo único

- Épica: E04

- Fase: F3

- Story:
 Como Jefe de cobranzas quiero combinar el score heurístico y el score ML en un ScoreOperativo único para priorizar créditos de forma consistente y explicable en la operación.

- Criterios de aceptación:

  - Dado un crédito con ScoreHeuristico y ProbPago, cuando se aplica la combinación entonces se obtiene un ScoreOperativo en escala definida (por ejemplo 0–1000) y una banda de prioridad (Alta, Media, Baja).

  - La fórmula de combinación (por ejemplo, ponderación lineal, reglas por bandas, etc.) está documentada y parametrizada en Config_SinergIA o en un módulo de configuración.

  - Es posible generar un reporte de calibración simple (por ejemplo, distribución de recuperaciones por banda de ScoreOperativo).

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E04-002, HU-E04-003.

- DoD y pruebas:

  - Fórmula implementada y testeada con casos sintéticos y reales.

  - Validación con negocio de interpretabilidad de bandas.

### HU-E04-005 · Validar score con resultados históricos y métricas de desempeño

- Épica: E04

- Fase: F5 – Aprendizaje continuo

- Story:
 Como Analista BI / Científico de datos quiero evaluar periódicamente el desempeño del ScoreOperativo con resultados históricos de pago y contacto para ajustar pesos y reglas cuando la efectividad caiga por debajo de umbrales acordados.

- Criterios de aceptación:

  - Se define un set mínimo de métricas (por ejemplo, tasa de promesas cumplidas por decil de score, RPC, tasa de recaudo).

  - Se implementa un job o notebook de evaluación que calcule estas métricas para un periodo histórico.

  - Se definen umbrales simples que disparan revisión (por ejemplo, caída de N puntos en tasa de recaudo en decil superior).

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Análisis + pruebas (3 días).

- Dependencias: HU-E04-004, E08–E09.

## 2. Épica E05 · Teletón y bolsas de trabajo

### 2.1 Resumen HUs E05

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E05-001 | Generar Teletón base a partir de ScoreOperativo y filtros de elegibilidad | F3–F4 | Must | Construcción e integración (2 días) |
| HU-E05-002 | Construir bolsas de trabajo por estrategia, canal y prioridad | F4 | Must | Construcción e integración (2.5 días) |
| HU-E05-003 | Simular carga de bolsas vs capacidad operativa (WFM) | F4–F5 | Should | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E05-004 | Evitar duplicidad de créditos entre bolsas y cortes | F4 | Must | Construcción y pruebas (1.5 días) |

### HU-E05-001 · Generar Teletón base a partir de ScoreOperativo y filtros de elegibilidad

- Épica: E05

- Fase: F3–F4

- Story:
 Como Analista BI / WFM-RTA quiero generar una Teletón base con todos los créditos elegibles para gestión, filtrando los no contactables, legales o ya resueltos para alimentar las bolsas de trabajo diarias con el universo correcto.

- Criterios de aceptación:

  - La Teletón base contiene solo créditos con EstadoCarteraBase y ScoreOperativo definidos.

  - Créditos excluidos por reglas legales (Ley 2300), listas negras o estados de cierre no aparecen en la Teletón.

  - Se genera un resumen de Teletón por franja de mora, producto y banda de score para validación con operación.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción e integración (2 días).

- Dependencias: E03 completa, E04 básica, E06 (filtros legales).

### HU-E05-002 · Construir bolsas de trabajo por estrategia, canal y prioridad

- Épica: E05

- Fase: F4

- Story:
 Como Jefe de cobranzas / WFM-RTA quiero distribuir la Teletón en bolsas de trabajo por estrategia, canal y prioridad para asignar cargas de forma ordenada y trazable a los equipos outbound.

- Criterios de aceptación:

  - Las bolsas se definen mediante reglas parametrizables: por ejemplo, “BOLSA_ALTA_FRANJA1_VOZ”, “BOLSA_MEDIA_FRANJA2_WHATSAPP”.

  - Cada crédito de la Teletón termina como máximo en una bolsa de trabajo principal para una jornada de ejecución dada.

  - Se calculan tamaños de cada bolsa (número de créditos y saldo) para revisión rápida.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción e integración (2.5 días).

- Dependencias: HU-E05-001, E04-004.

### HU-E05-003 · Simular carga de bolsas vs capacidad operativa (WFM)

- Épica: E05

- Fase: F4–F5

- Story:
 Como WFM-RTA quiero simular la carga de cada bolsa contra la capacidad operativa disponible para evitar sobreasignar contactos y ajustar el tamaño de las bolsas a la realidad de recursos.

- Criterios de aceptación:

  - Se puede ingresar (o leer de parámetro) la capacidad diaria de gestión por canal y equipo (número de intentos o minutos disponibles).

  - El sistema calcula si el tamaño de cada bolsa es viable con la capacidad configurada y, en caso de exceso, estima backlog potencial.

  - Es posible ajustar proporciones o cortar bolsas por prioridad para acercarse a la capacidad real.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E05-002.

### HU-E05-004 · Evitar duplicidad de créditos entre bolsas y cortes

- Épica: E05

- Fase: F4

- Story:
 Como Analista BI quiero garantizar que un mismo crédito no aparezca duplicado entre bolsas ni en cortes consecutivos de la misma campaña sin justificación para evitar sobrecontacto y conflicto en la operación.

- Criterios de aceptación:

  - Dentro de un mismo corte diario y canal, un crédito aparece como máximo en una bolsa.

  - Entre cortes consecutivos, se aplican reglas para no re incluir créditos recién gestionados, salvo campañas específicas (por ejemplo, reintentos de no contacto técnico).

  - Cualquier duplicidad detectada se registra en bitácora y se excluye de export final.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (1.5 días).

- Dependencias: HU-E05-001..002 y E06 filtros legales.

## 3. Épica E06 · Legal y listas negras (Ley 2300 y restricciones)

### 3.1 Resumen HUs E06

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E06-001 | Parametrizar reglas legales de contacto (Ley 2300 y políticas del cliente) | F1–F4 | Must | Análisis + configuración (1.5 días) |
| HU-E06-002 | Filtrar créditos no contactables según ley, preferencias y listas negras | F4 | Must | Construcción y pruebas (2.5 días) |
| HU-E06-003 | Controlar horarios y frecuencia de contacto por canal | F4 | Must | Construcción e integración (2 días) |
| HU-E06-004 | Registrar motivos de exclusión legal y operativa por crédito | F4–F5 | Should | Construcción y pruebas (1.5 días) |

### HU-E06-001 · Parametrizar reglas legales de contacto (Ley 2300 y políticas del cliente)

- Épica: E06

- Fase: F1–F4

- Story:
 Como Oficial de cumplimiento / Jefe de cobranzas quiero parametrizar en Config_SinergIA las reglas legales de contacto (horarios, frecuencia, canales permitidos) y las políticas adicionales del cliente para que el sistema aplique automáticamente la Ley 2300 y otras restricciones al generar listas.

- Criterios de aceptación:

  - Existen parámetros claros en Parameters y/o una pestaña específica para reglas legales, incluyendo al menos: horarios permitidos por día, días no permitidos, frecuencia máxima diaria y semanal, canales autorizados por cliente.

  - Se pueden registrar restricciones específicas por cliente (por ejemplo, “no llamar”, “solo WhatsApp”, “solo correo”).

  - La parametrización cubre la interpretación básica de la Ley 2300 (horarios y periodicidad mínimos) más reglas adicionales del cliente.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Análisis + configuración (1.5 días).

- Dependencias: HU-E01-001.

### HU-E06-002 · Filtrar créditos no contactables según ley, preferencias y listas negras

- Épica: E06

- Fase: F4

- Story:
 Como Analista BI / Oficial de cumplimiento quiero aplicar filtros de elegibilidad que excluyan créditos y canales no contactables por ley, preferencia del cliente o listas negras para evitar prácticas de cobranza que violen regulación o política interna.

- Criterios de aceptación:

  - Créditos marcados como “no contactables” (por ley, orden judicial, fallecido, etc.) no se incluyen en Teletón ni en bolsas para ningún canal.

  - Si un cliente solo autoriza ciertos canales, el sistema solo lo incluye en listas de esos canales.

  - Los números de teléfono, correos o identificadores en listas negras se excluyen de forma sistemática, incluso si aparecen en nuevas fuentes.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2.5 días).

- Dependencias: HU-E06-001, E02 fuentes de datos, E05-001.

- DoD:

  - Función o módulo de filtrado implementado y documentado.

  - Validación con muestra real de clientes con restricciones conocidas.

### HU-E06-003 · Controlar horarios y frecuencia de contacto por canal

- Épica: E06

- Fase: F4

- Story:
 Como Jefe de cobranzas / Operación quiero garantizar que las listas generadas respeten horarios y periodicidad permitidos por Ley 2300 y políticas internas para evitar sobrecontacto y sanciones regulatorias.

- Criterios de aceptación:

  - Para listas de voz, SMS, WhatsApp y otros canales, los registros se generan solo para días y franjas horarias permitidas según los parámetros configurados.

  - Se verifica que un mismo cliente no sea programado para más de un contacto diario ni más de un canal por semana, salvo excepciones cubiertas por política específica y documentada.

  - Si se intenta generar listas fuera de horario permitido, el sistema advierte y bloquea la exportación o la marca como “no ejecutable” en las salidas.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción e integración (2 días).

- Dependencias: HU-E06-001, HU-E05-002.

### HU-E06-004 · Registrar motivos de exclusión legal y operativa por crédito

- Épica: E06

- Fase: F4–F5

- Story:
 Como Oficial de cumplimiento / Auditor interno quiero contar con un registro estructurado de motivos de exclusión por crédito y canal (legal, preferencia, lista negra, regla de negocio) para poder auditar decisiones del sistema y responder a requerimientos regulatorios.

- Criterios de aceptación:

  - Por cada crédito excluido durante la generación de Teletón o bolsas se registra un código de motivo y una descripción breve.

  - Es posible exportar un reporte de exclusiones por periodo de generación de listas.

  - Para un crédito específico se puede reconstruir por qué no fue incluido en una lista dada.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (1.5 días).

- Dependencias: HU-E06-002..003, HU-E02-007 (bitácoras).

### Cierre rápido de la entrega

- Se definieron 5 HUs para E04, 4 para E05 y 4 para E06, cubriendo motor heurístico, integración ML, Teletón / bolsas y filtros legales con Ley 2300 y listas negras.

- Cada HU tiene Story clara, criterios de aceptación, prioridad, etapa de desarrollo, dependencias y DoD / pruebas esenciales alineadas con DevSecOps y BPO de cobranzas outbound.(testomat.io)

Si quieres, en la siguiente entrega sigo con E07–E08–E09–E10–E11 (listas/export, reportes, aprendizaje continuo y GUI Gradio / runtime) para cerrar el mapa completo de HU del módulo de cobranzas. Solo dime “continúa”.

## Entrega 4 · HU para E07–E11 (Listas/Export, Reportes, Aprendizaje, GUI Gradio, Runtime)

Objetivo único. Cerrar el mapa de historias de usuario del módulo de cobranzas para las épicas:
 E07 (listas/export), E08 (reportes), E09 (aprendizaje continuo), E10 (GUI Gradio), E11 (integraciones/runtime), manteniendo stories verticales, INVEST y DoD claro.

## 1. Épica E07 · Generación de listas y exportación

### 1.1 Resumen HUs E07

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E07-001 | Generar listas Genesys para campañas de voz | F4 | Must | Construcción e integración (2.5 días) |
| HU-E07-002 | Generar listas SMS a partir de bolsas definidas | F4 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E07-003 | Generar listas WhatsApp/Wise a partir de bolsas | F4 | Should | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E07-004 | Estandarizar nombres, versiones y almacenamiento de listas | F4 | Must | Construcción e integración (1.5 días) |

### HU-E07-001 · Generar listas Genesys para campañas de voz

- Épica: E07

- Fase: F4

- Story:
 Como Analista BI / WFM-RTA quiero generar archivos de listas de trabajo para Genesys a partir de las bolsas de voz para cargar campañas outbound con la estructura y filtros correctos sin reprocesar en Excel.

- Criterios de aceptación:

  - Dado un conjunto de bolsas de voz, cuando se ejecuta la generación de listas Genesys entonces se crean archivos con las columnas requeridas por la Estructura_Export_Genesys_Original y solo incluyen registros elegibles (filtros legales, duplicidad y frecuencia ya aplicados).

  - Dado un error de estructura (columna faltante o tipo no compatible) en la especificación, cuando se intenta generar la lista entonces el proceso falla de forma controlada y registra en bitácora el detalle de la discrepancia.

  - Dado que se genera una lista, cuando se revisa el archivo entonces contiene metadatos mínimos en nombre o cabecera (fecha/hora de generación, campaña, versión de configuración).

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción e integración (2.5 días).

- Dependencias: E05 (bolsas), E06 filtros legales, E01/E02 estructuras.

- DoD:

  - Función de generación implementada, probada con un corte real y validada con el equipo que hace carga en Genesys.

  - Estructuras alineadas con Estructura_Export_Genesys_Original documentada.

- Pruebas esenciales:

  - Prueba con bolsa pequeña (modo prueba) y con corte grande.

  - Validación de carga real en Genesys en entorno seguro.

### HU-E07-002 · Generar listas SMS a partir de bolsas definidas

- Épica: E07

- Fase: F4

- Story:
 Como Analista de campañas digitales quiero generar listas específicas para SMS a partir de las bolsas y reglas de canal para enviar mensajes masivos solo a clientes y teléfonos elegibles.

- Criterios de aceptación:

  - Las listas SMS se generan solo con contactos que tienen canal SMS permitido y número de teléfono válido y no bloqueado.

  - El archivo cumple con la estructura definida en Estructura_Bd_Envios_SMS.

  - Teléfonos que estén en listas negras o que excedan frecuencia de contacto no aparecen en la lista.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: E05 bolsas, E06 filtros legales, E02 validación telefónica.

### HU-E07-003 · Generar listas WhatsApp/Wise a partir de bolsas

- Épica: E07

- Fase: F4

- Story:
 Como Analista de campañas digitales quiero generar listas de WhatsApp y Wise a partir de las bolsas y de los formatos de envío correspondientes para operar campañas omnicanal coordinadas en cobranzas.

- Criterios de aceptación:

  - Las listas cumplen con las estructuras definidas en Estructura_BD_Envios_Whatsapp y Estructura_Bd_Envios_Validador_Wise.

  - Se respetan restricciones de canal por cliente (solo WhatsApp si aplica, solo Wise, etc.).

  - La lista incluye identificadores que permitan trazabilidad posterior con resultados de contacto.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E07-002, E06.

### HU-E07-004 · Estandarizar nombres, versiones y almacenamiento de listas

- Épica: E07

- Fase: F4

- Story:
 Como Analista BI quiero que todas las listas generadas para Genesys y canales digitales usen un esquema estándar de nombres, versiones y rutas de almacenamiento para garantizar trazabilidad y evitar sobrescribir archivos.(Start Data Engineering)

- Criterios de aceptación:

  - Todas las listas siguen un patrón de nombre estándar (ej. SINERGIA_<CANAL>_<FECHA>_<HORA>_<VERSION>.csv).

  - Los archivos se guardan en carpetas configuradas en SettingID (por canal) y nunca se sobrescriben, solo se crean nuevas versiones.

  - Cada lista queda asociada a un identificador de corrida / pipeline y a la versión de configuración utilizada (Config_SinergIA).

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción e integración (1.5 días).

- Dependencias: HU-E01-005 (versionado config), HU-E07-001..003.

## 2. Épica E08 · Reportes y tableros

### 2.1 Resumen HUs E08

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E08-001 | Reporte de cartera y distribución por franja / producto | F5 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E08-002 | Reporte de desempeño de contactabilidad y resultados de gestión | F5 | Must | Construcción y pruebas (2.5 días) |
| HU-E08-003 | Tablero ejecutivo de cobranzas (vista resumida) | F5 | Should | Construcción y pruebas (3 días) |

### HU-E08-001 · Reporte de cartera y distribución por franja / producto

- Épica: E08

- Fase: F5

- Story:
 Como Jefe de cobranzas quiero visualizar la cartera distribuida por franjas de mora, producto y zona para evaluar concentración de riesgo y definir prioridades de estrategia.

- Criterios de aceptación:

  - El reporte muestra número de créditos y saldo total por franja de mora y producto.

  - Se pueden filtrar cortes por fecha y comparar dos cortes (por ejemplo, semana actual vs anterior).

  - Los datos provienen de la tabla consolidada ya usada por el motor (no hay cálculos paralelos).

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: E03 segmentación.

### HU-E08-002 · Reporte de desempeño de contactabilidad y resultados de gestión

- Épica: E08

- Fase: F5

- Story:
 Como Jefe de cobranzas / WFM-RTA quiero ver métricas de contactabilidad, promesas, pagos y resultados por franja, canal y banda de score para evaluar la efectividad de las listas y del motor de priorización.(Dagster)

- Criterios de aceptación:

  - Se presentan indicadores básicos: tasa de contacto, RPC, tasa de promesas, tasa de cumplimiento de promesas, monto recuperado, por franja de mora y canal.

  - Es posible segmentar las métricas por banda de ScoreOperativo.

  - El reporte se puede generar al menos a nivel diario y semanal.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2.5 días).

- Dependencias: E02 (Genesys, traza, promesas), E04 (score).

### HU-E08-003 · Tablero ejecutivo de cobranzas (vista resumida)

- Épica: E08

- Fase: F5

- Story:
 Como Dirección / Gerencia quiero un tablero ejecutivo con pocas métricas clave de cartera y recaudo para tomar decisiones rápidas sin entrar al detalle técnico de los reportes.

- Criterios de aceptación:

  - El tablero muestra indicadores agregados: saldo total, saldo en mora por franja, recaudo periodo, promesas vigentes y cumplimiento.

  - Se incluye un indicador simple de efectividad del motor (por ejemplo, proporción de recaudo que proviene de bandas altas de score).

  - El tablero se alimenta de las mismas tablas que los reportes técnicos (sin duplicar cálculos).

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (3 días).

- Dependencias: HU-E08-001..002.

## 3. Épica E09 · Aprendizaje continuo

### 3.1 Resumen HUs E09

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E09-001 | Registrar histórico mínimo de ejecuciones y resultados | F5 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E09-002 | Definir y ejecutar pipeline de reentrenamiento ML | F5 | Should | Construcción y pruebas (3 días) |
| HU-E09-003 | Gestionar versiones de modelo y rollback | F5 | Should | Construcción y pruebas (2 días) |

### HU-E09-001 · Registrar histórico mínimo de ejecuciones y resultados

- Épica: E09

- Fase: F5

- Story:
 Como Analista BI / Científico de datos quiero guardar un histórico mínimo de ejecuciones del módulo (config, tamaño de listas, desempeño básico) para poder analizar tendencias y alimentar reentrenos sin recargar toda la historia.

- Criterios de aceptación:

  - Cada corrida del pipeline queda registrada con: fecha/hora, versión de configuración, número de créditos en Teletón y en listas por canal, métricas base de desempeño si aplican.

  - El histórico se almacena en una tabla ligera (por ejemplo, en gSheet o CSV longitudinal) con tamaño controlado.

  - Es posible extraer este histórico para alimentar análisis y modelos ML sin leer logs pesados.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: E07, E08, HU-E01-005.

### HU-E09-002 · Definir y ejecutar pipeline de reentrenamiento ML

- Épica: E09

- Fase: F5

- Story:
 Como Científico de datos quiero ejecutar periódicamente un pipeline de reentrenamiento del modelo de probabilidad de pago/contactabilidad usando histórico acumulado para mantener el desempeño del modelo frente a cambios en comportamiento de clientes y operación.

- Criterios de aceptación:

  - Se definen ventanas de datos y criterios de muestreo para reentrenos (por ejemplo, últimos 3–6 meses).

  - El pipeline produce un nuevo artefacto de modelo con métricas comparables a la versión actual.

  - Nadie cambia el modelo en producción sin haber comparado métricas y registrado decisión.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (3 días).

- Dependencias: HU-E04-003, HU-E09-001.

### HU-E09-003 · Gestionar versiones de modelo y rollback

- Épica: E09

- Fase: F5

- Story:
 Como Científico de datos / DevSecOps quiero gestionar versiones del modelo ML (identificador, fecha, métricas) y poder hacer rollback rápido para reducir riesgo si un modelo nuevo se comporta peor que el anterior.

- Criterios de aceptación:

  - Cada modelo tiene un ID único, fecha de despliegue, métricas clave y nota de decisión.

  - El sistema permite elegir explícitamente qué modelo usar en inferencia (por ejemplo, parámetro en Config_SinergIA).

  - En caso de degradación de desempeño puede revertirse al modelo previo sin cambiar código.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E04-003, HU-E09-002.

## 4. Épica E10 · GUI Gradio

### 4.1 Resumen HUs E10

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E10-001 | Pantalla de inicio y validación de configuración | F1 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E10-002 | Panel de ejecución por etapas (ETL, score, listas) | F2–F4 | Must | Construcción e integración (3 días) |
| HU-E10-003 | Modo prueba con submuestras de datos | F2–F3 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E10-004 | Panel de resultados y descarga de listas | F4 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E10-005 | Panel básico de logs y errores para operación | F2–F5 | Should | Construcción y pruebas (2 días) |

### HU-E10-001 · Pantalla de inicio y validación de configuración

- Épica: E10

- Fase: F1

- Story:
 Como Analista BI / Usuario técnico quiero una pantalla inicial en Gradio que permita lanzar la validación de configuración y ver el estado de Config_SinergIA para asegurar que todo está en orden antes de procesar data.

- Criterios de aceptación:

  - La GUI permite ejecutar la validación de configuración con un botón y muestra un resumen (OK, Advertencias, Errores).

  - En caso de errores críticos se deshabilitan botones de ejecución “full”.

  - Se muestran datos clave de Config_SinergIA (rutas, fechas de actualización) para verificación rápida.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E01-002..003.

### HU-E10-002 · Panel de ejecución por etapas (ETL, score, listas)

- Épica: E10

- Fase: F2–F4

- Story:
 Como Analista BI / Operación quiero ejecutar el pipeline SinergIA por etapas (ETL, consolidación, motor, listas) desde la GUI Gradio para poder controlar errores, tiempos y reejecuciones sin editar el notebook.

- Criterios de aceptación:

  - La GUI tiene botones claros para: 1) ETL, 2) Consolidación + Segmentación, 3) Motor Heurístico/ML, 4) Teletón + Bolsas, 5) Generación de listas.

  - Cada etapa muestra un estado (pendiente, ejecutando, completada, error).

  - Se asegura que etapas dependientes no se puedan ejecutar si las previas no han concluido correctamente.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción e integración (3 días).

- Dependencias: HUs de E02–E07.

### HU-E10-003 · Modo prueba con submuestras de datos

- Épica: E10

- Fase: F2–F3

- Story:
 Como Desarrollador / Analista BI quiero un modo prueba desde la GUI que procese solo una submuestra representativa de los datos para probar cambios rápidos sin consumir todos los recursos de Colab.(DQLabs)

- Criterios de aceptación:

  - La GUI permite elegir entre “modo prueba” y “modo completo”.

  - En modo prueba, el pipeline toma solo una muestra configurable (por ejemplo, n registros o x % de la cartera) pero respeta el mismo flujo de reglas.

  - Se etiqueta cualquier salida generada en modo prueba para evitar que se use operacionalmente por error.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: E02, E03, E10-002.

### HU-E10-004 · Panel de resultados y descarga de listas

- Épica: E10

- Fase: F4

- Story:
 Como Analista BI / Operación quiero ver un resumen de resultados (tamaño de Teletón, bolsas, listas por canal) y descargar los archivos desde la GUI para entregar insumos a operación sin ir a buscar archivos en Drive manualmente.

- Criterios de aceptación:

  - Después de generar listas, la GUI muestra conteos por canal, franja y bolsa.

  - La GUI ofrece enlaces/botones para descargar cada lista (Genesys, SMS, WhatsApp, Wise, etc.).

  - Se indica claramente la fecha/hora y versión de configuración usada para generar esas listas.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: E07, E10-002.

### HU-E10-005 · Panel básico de logs y errores para operación

- Épica: E10

- Fase: F2–F5

- Story:
 Como Analista BI / Soporte a operación quiero un panel en la GUI que muestre errores recientes, advertencias y bitácoras clave del pipeline para diagnosticar rápidamente problemas sin entrar al detalle técnico de los logs.

- Criterios de aceptación:

  - El panel muestra al menos los últimos N eventos de la bitácora ETL y de reglas, con timestamp, tipo, severidad y origen.

  - Los errores críticos aparecen resaltados y permiten ver un detalle corto.

  - Es posible exportar el log mostrado a CSV para análisis más profundo.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E02-007, E06-004, E09-001.

## 5. Épica E11 · Integraciones y runtime

### 5.1 Resumen HUs E11

| Id HU | Título | Fase módulo | Prioridad | Etapa de desarrollo (estimado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-E11-001 | Orquestar ejecución del pipeline en entorno Colab | F1–F4 | Must | Construcción e integración (2.5 días) |
| HU-E11-002 | Integrar carga de listas a Genesys (flujo operativo) | F4–F5 | Should | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E11-003 | Integrar exportación a AWS S3 (cuando aplique) | F4–F5 | Should | Construcción y pruebas (2 días) |
| HU-E11-004 | Monitorear tiempos de ejecución y fallos del pipeline | F2–F5 | Must | Construcción y pruebas (2 días) |

### HU-E11-001 · Orquestar ejecución del pipeline en entorno Colab

- Épica: E11

- Fase: F1–F4

- Story:
 Como Desarrollador / Analista BI quiero una orquestación clara del pipeline SinergIA en Colab (funciones, orden, manejo de errores) para evitar ejecuciones parciales incoherentes y facilitar su mantenimiento.

- Criterios de aceptación:

  - El notebook define funciones/módulos claros por etapa (config, ETL, consolidación, motor, listas) y una rutina principal que las orquesta.

  - Los errores críticos en una etapa detienen la orquestación y quedan registrados en la bitácora.

  - El flujo “happy path” permite ir de configuración a listas listas para exportar, en un solo comando o botón de GUI.

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción e integración (2.5 días).

- Dependencias: E01–E07, E10-002.

### HU-E11-002 · Integrar carga de listas a Genesys (flujo operativo)

- Épica: E11

- Fase: F4–F5

- Story:
 Como Analista de campañas Genesys quiero un flujo documentado y, cuando sea viable, semi automatizado de carga de listas generadas en SinergIA hacia Genesys para reducir errores manuales y tiempos de preparación.

- Criterios de aceptación:

  - Al menos existe documentación y checklists claros de cómo cargar las listas generadas (campos, pasos, validaciones en Genesys).

  - Si se decide automatizar parcialmente (según restricciones de acceso), el sistema genera archivos en la ubicación requerida y notifica que están listos para carga.

  - Se validan algunos casos de punta a punta (de generación a carga efectiva) en entorno seguro.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: HU-E07-001, políticas de acceso del cliente.

### HU-E11-003 · Integrar exportación a AWS S3 (cuando aplique)

- Épica: E11

- Fase: F4–F5

- Story:
 Como Arquitecto de datos / Analista BI quiero enviar ciertos resultados (por ejemplo, Teletón consolidada, salidas de score) a un bucket de AWS S3 configurado para tener respaldo centralizado y habilitar integraciones futuras (GCP u otros).

- Criterios de aceptación:

  - La integración con S3 se realiza usando credenciales seguras (no embebidas en código) y buckets configurados en Config_SinergIA.

  - Se define qué salidas se envían y con qué frecuencia (por ejemplo, una copia diaria de Teletón).

  - Fallos de envío quedan registrados en bitácora, sin impedir la generación local de listas.

- Prioridad: Should.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: E07, E01-004 (seguridad).

### HU-E11-004 · Monitorear tiempos de ejecución y fallos del pipeline

- Épica: E11

- Fase: F2–F5

- Story:
 Como DevSecOps / Analista BI quiero monitorear tiempos de ejecución y fallos de cada etapa del pipeline para identificar cuellos de botella y mejorar confiabilidad.

- Criterios de aceptación:

  - Para cada etapa se registra duración, estado (éxito/fallo), volumen de datos procesados y, opcionalmente, consumo aproximado de recursos.

  - Es posible ver un resumen por corrida (ejecución total) con tiempos por etapa.

  - Se definen umbrales de alerta (por ejemplo, si una etapa toma >X minutos se registra como posible incidente de performance).

- Prioridad: Must.

- Etapa de desarrollo (estimado): Construcción y pruebas (2 días).

- Dependencias: E02–E07, E09-001.

### Cierre de todo el mapa de HU del módulo Cobranzas

- Ya tenemos épicas E01–E11 con HU concretas, verticales, con criterios de aceptación, prioridad, etapa de desarrollo y DoD/pruebas alineados a DevSecOps (shift-left de validación, seguridad y observabilidad).

- El conjunto completo de HUs se puede volcar a un backlog Scrum, agrupar en sprints y mapear al plan de 4 meses de desarrollo + 2 meses de despliegue/acompañamiento.

- Los puntos críticos (config, ETL, calidad de datos, motor heurístico/ML, legal, observabilidad) tienen historias Must con foco en trazabilidad y logs, consistente con mejores prácticas de data pipelines y observabilidad.

Si quieres, en el siguiente paso puedo:

- resumir todo el backlog en una sola tabla de alto nivel (Id HU, Épica, Fase, Prioridad, estimado) para pegarlo directo a gSheet, o

- enfocarnos en una épica específica para afinar criterios de aceptación y riesgos. Tú eliges el siguiente movimiento.

# Anexo

## Objetivo

Definir qué métricas calcula cada etapa (PR) y cómo se llaman (MetricKey). Con eso, Gates solo referencia strings exactos y el runtime sabe evaluarlas.

## MetricKey - Convenciones

Reglas.

- metric keys en minúscula, con guión bajo.

- si aplica a un dataset específico, usar sufijo scope: _ter, _pagos, _export_aws, _export_genesys.

- valores booleanos se expresan como 1 o 0 (para gates con operador =).

Tabla - Convención de naming

| tipo de métrica | patrón | ejemplo |
| --- | --- | --- |
| conteos | rows_<dataset> | rows_ter |
| tasas | <concepto>rate<dataset> | null_rate_documento_id_ter |
| flags | <concepto>_ok | compliance_eval_ok |
| distribución | dist_<campo>_<dataset> | dist_franja_mora_ter |

## PR_02 Ingesta - Métricas mínimas

Tabla - MetricKey PR_02

| MetricKey | tipo | significado | recomendado para gate |
| --- | --- | --- | --- |
| rows_ter | número | filas leídas de TER | sí |
| inputs_detected_ok | 0/1 | 1 si detectó y registró inputs | no |
| schema_conform_ter | 0/1 | 1 si TER cumple schema mínimo | sí |
| rows_pagos | número | filas leídas de pagos | no |
| rows_promesas | número | filas leídas de promesas | no |
| rows_traza | número | filas leídas de traza | no |
| rows_mejorgest | número | filas leídas de MejorGest | no |
| optional_sources_missing_count | número | cuántas fuentes opcionales faltaron | no |

Gates sugeridos:

- schema_conform_ter = 1 (STOP si 0).

- rows_ter > 0 (STOP si 0).

## PR_03 Normalización/Calidad - Métricas mínimas

Tabla - MetricKey PR_03

| MetricKey | tipo | significado | recomendado para gate |
| --- | --- | --- | --- |
| rows_clean_ter | número | filas tras limpieza | no |
| rows_quarantine_ter | número | filas enviadas a quarantine | no |
| quarantine_rate_ter | número | rows_quarantine_ter / rows_ter | no |
| null_rate_documento_id_ter | número | tasa null en documento_id | sí |
| null_rate_credito_id_ter | número | tasa null en credito_id | sí |
| invalid_date_rate_ter | número | tasa de fechas inválidas | opcional |
| invalid_phone_rate_ter | número | tasa de teléfonos inválidos | opcional |
| dedup_removed_count_ter | número | duplicados removidos | no |
| quality_gate_result | texto | pass, warn, fail | no (se deriva) |

Gates sugeridos:

- null_rate_documento_id_ter <= 0.00 (STOP).

- null_rate_credito_id_ter <= 0.01 (DEGRADE o STOP según política).

## PR_04–PR_06 Consolidación/Scoring/Bolsas - Métricas mínimas

Tabla - MetricKey PR_04 a PR_06

| MetricKey | tipo | significado | recomendado para gate |
| --- | --- | --- | --- |
| match_rate_mejorgest | número | tasa de match con gestión | no |
| match_rate_traza | número | tasa de match con traza | no |
| scoring_ok | 0/1 | 1 si scoring generó score_total | sí (soft) |
| scoring_fallback_used | 0/1 | 1 si usó fallback heurístico | no |
| dist_franja_mora_ter | texto | distribución (json o string) | no |
| bolsas_generated_ok | 0/1 | 1 si generó bolsas | sí (soft) |
| bolsas_count | número | cantidad de bolsas generadas | no |
| bolsas_empty_count | número | bolsas vacías | no |

Gates sugeridos:

- scoring_ok = 1 (si 0 entonces STOP).

- bolsas_generated_ok = 1 (si 0 entonces STOP).

## PR_07 Cumplimiento - Métricas mínimas

Tabla - MetricKey PR_07

| MetricKey | tipo | significado | recomendado para gate |
| --- | --- | --- | --- |
| compliance_eval_ok | 0/1 | 1 si pudo evaluar reglas | sí |
| eligible_count | número | registros elegibles | no |
| excluded_count | número | excluidos totales | no |
| excluded_rate | número | excluded_count / total | no |
| excluded_reason_dist | texto | distribución por razón | no |
| compliance_gate_result | texto | pass, warn, fail | no (se deriva) |

Gates sugeridos:

- compliance_eval_ok = 1 (STOP si 0).

- si política exige mínimo elegibles: eligible_count > 0 (DEGRADE o STOP según negocio).

## PR_08 Exports - Métricas mínimas

Tabla - MetricKey PR_08

| MetricKey | tipo | significado | recomendado para gate |
| --- | --- | --- | --- |
| rows_export_aws | número | filas export aws | no |
| aws_layout_conform | 0/1 | 1 si layout aws conforme | sí |
| aws_write_ok | 0/1 | 1 si se escribió archivo | sí |
| rows_export_genesys | número | filas export genesys | no |
| genesys_layout_conform | 0/1 | 1 si layout genesys conforme | sí |
| genesys_write_ok | 0/1 | 1 si se escribió archivo | sí |
| export_gate_result | texto | pass, fail | no (se deriva) |

Gates sugeridos:

- aws_layout_conform = 1 (STOP).

- genesys_layout_conform = 1 (STOP).

- aws_write_ok = 1 y genesys_write_ok = 1 (STOP si 0).

## PR_10 KPIs - Métricas mínimas

Tabla - MetricKey PR_10

| MetricKey | tipo | significado | recomendado para gate |
| --- | --- | --- | --- |
| kpi_calc_ok | 0/1 | 1 si calculó KPI | no (soft) |
| kpi_partial | 0/1 | 1 si hay KPI parcial | no |
| kpi_sources_missing_count | número | cuántas fuentes faltaron para KPI | no |
| recaudo_total | número | total recaudo (si pagos existe) | no |
| contactabilidad_rate | número | contactos efectivos / intentos | no |
| promesa_rate | número | promesas / contactos | no |
| pago_rate | número | pagos / promesas o contactos | no |

## Cómo lo conectas con Gates (ejemplo directo)

Tabla - Ejemplos de filas Gates usando MetricKey exacto

| Gate | Regla | MetricKey | Operador | Umbral | ResultadoFail | CodigoFail | Scope | Activo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QualityGate | doc_id_no_null | null_rate_documento_id_ter | <= | 0.00 | STOP | QUALITY_GATE_FAIL | TER | true |
| ComplianceGate | compliance_eval | compliance_eval_ok | = | 1 | STOP | COMPLIANCE_FAIL | GLOBAL | true |
| ExportGate | aws_layout | aws_layout_conform | = | 1 | STOP | EXPORT_LAYOUT_FAIL | EXPORT_AWS | true |

## DoD

- La hoja Gates referencia MetricKey que existen en este diccionario.

- El runtime calcula exactamente estos MetricKey.

- Los gates se vuelven automáticos y auditables.

# EXTREMADAMENTE IMPORTANTE

## Contrato 1 manifest_<run_id>.json

Propósito. Resumen auditable de la corrida: entradas, config usada, métricas, gates, outputs, y modo degradado.

### 1.1 Campos top-level

| campo | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| schema_version | texto | si | versión del contrato de manifest. ejemplo 1.0 |
| run_id | texto | si | id único de corrida. ejemplo 20251216_083000 |
| started_at | texto | si | fecha/hora inicio en ISO. ejemplo 2025-12-16T08:30:00-05:00 |
| ended_at | texto | no | fecha/hora fin en ISO |
| status | texto | si | values: success, blocked, aborted |
| modo_degradado | boolean | si | true si faltó fuente opcional o hubo warn significativo |
| degradado_reasons | lista texto | no | razones legibles. ejemplo input_optional_missing_pagos |
| environment | objeto | si | metadatos runtime |
| config | objeto | si | referencia a Config_SinergIA y snapshot de configuración usada |
| folders | objeto | si | mapping de carpetas lógicas a ids resueltas por SettingID |
| inputs | lista objeto | si | detalle de archivos leídos por fuente |
| metrics | objeto | si | métricas agregadas por etapa (MetricKey) |
| gates | lista objeto | si | resultados de gates y reglas evaluadas |
| outputs | lista objeto | si | detalle de archivos publicados (si aplica) |
| summary | objeto | si | totales y KPIs resumen (si aplica) |
| errors | lista objeto | no | errores relevantes (si hubo) |
| warnings | lista objeto | no | advertencias relevantes (si hubo) |

### 1.2 environment

| campo | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| runtime_name | texto | si | ejemplo SinergIA020 |
| runtime_version | texto | no | versión interna o tag |
| notebook_file | texto | no | nombre del notebook o script |
| git_commit | texto | no | hash si existe repo |
| host | texto | no | equipo/usuario |
| timezone | texto | si | ejemplo America/Bogota |

### 1.3 config

| campo | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| config_file_id | texto | si | id del archivo Config_SinergIA (único hardcode permitido) |
| config_file_name | texto | si | Config_SinergIA |
| config_snapshot_at | texto | no | timestamp de snapshot si se registra |
| changelog_ref | texto | no | referencia a ChangeLog o ticket CR |
| structures_version | texto | no | versión declarada de Estructuras (si la usas) |
| parameters_hash | texto | no | hash simple o checksum para detectar cambios |

### 1.4 folders

Regla. Las rutas físicas no son canónicas. Lo canónico es: nombre lógico (SettingID) -> id.

| campo | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| resolved | objeto | si | diccionario {Nombre_referencia_carpeta: id} |
| unresolved | lista texto | no | nombres que no se pudieron resolver |

### 1.5 inputs

Cada item describe una fuente detectada y leída.

| campo | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| source_name | texto | si | ejemplo TER, PAGOS, PROMESAS, TRAZA, MEJORGEST |
| required | boolean | si | true si es obligatoria (TER) |
| detected | boolean | si | true si se encontró archivo |
| file_name | texto | no | nombre del archivo usado |
| file_id | texto | no | id del archivo en Drive si aplica |
| file_modified_at | texto | no | timestamp |
| rows_read | número | si | filas leídas |
| rows_valid | número | no | filas válidas post schema mínimo |
| rows_quarantine | número | no | filas aisladas |
| schema_conform | 0/1 | si | 1 si conforma contra Estructuras |
| notes | texto | no | observaciones |

### 1.6 metrics

Regla. Aquí se guardan los MetricKey calculados (diccionario que ya definimos).

| campo | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| PR_02 | objeto | si | métricas de ingesta |
| PR_03 | objeto | si | métricas de normalización/calidad |
| PR_05 | objeto | no | métricas de scoring |
| PR_06 | objeto | no | métricas de bolsas |
| PR_07 | objeto | no | métricas de compliance |
| PR_08 | objeto | no | métricas de exports |
| PR_10 | objeto | no | métricas de KPIs |

Ejemplo de contenido interno (PR_03):

| clave | valor esperado |
| --- | --- |
| null_rate_documento_id_ter | número |
| null_rate_credito_id_ter | número |
| rows_quarantine_ter | número |

### 1.7 gates

Cada item representa un gate y sus reglas evaluadas.

| campo | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| gate | texto | si | QualityGate, ComplianceGate, ExportGate |
| scope | texto | no | TER, GLOBAL, EXPORT_AWS, EXPORT_GENESYS |
| result | texto | si | pass, warn, fail |
| evaluated_at | texto | si | timestamp |
| rules | lista objeto | si | detalle por regla |
| decision | texto | si | publish, block, abort |
| codes_emitted | lista texto | si | códigos emitidos (de TraceCodes) |

Campos en cada rule:

| campo | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| regla | texto | si | nombre lógico (Gates.Regla) |
| metric_key | texto | si | MetricKey |
| operator | texto | no | <=, =, etc |
| threshold | número | no | umbral |
| actual | número | si | valor observado |
| passed | 0/1 | si | 1 si pasó |

### 1.8 outputs

| campo | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| output_name | texto | si | EXPORT_AWS, EXPORT_GENESYS, KPI_REPORT, AUDIT_EVENTS, MANIFEST |
| file_name | texto | si | nombre final incluyendo run_id |
| folder_ref | texto | si | nombre lógico de carpeta (SettingID) |
| rows | número | no | filas del output |
| published | boolean | si | true si se publicó |
| reason_blocked | texto | no | por qué no se publicó (si aplica) |

### 1.9 summary

| campo | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| total_input_rows | número | si | total filas TER leídas |
| total_clean_rows | número | no | filas limpias |
| total_eligible | número | no | elegibles tras compliance |
| total_excluded | número | no | excluidos tras compliance |
| exports_published | 0/1 | si | 1 si se publicaron exports operativos |
| kpi_partial | 0/1 | no | 1 si KPIs parciales |

## Contrato 2 audit_events_<run_id>.csv

Propósito. Log tabular, máquina-leíble y filtrable por etapa, con códigos TraceCodes. Es la fuente para diagnóstico y para auditoría.

### 2.1 Columnas

| columna | tipo | requerido | descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| event_time | texto | si | timestamp ISO |
| run_id | texto | si | mismo run_id del manifest |
| etapa | texto | si | RUNTIME, PR_01..PR_12, UI |
| codigo | texto | si | debe existir en TraceCodes y estar activo |
| nivel | texto | si | INFO, WARN, ERROR |
| accion | texto | si | CONTINUE, DEGRADE, STOP |
| mensaje | texto | si | texto corto humano |
| source_name | texto | no | TER, PAGOS, PROMESAS, TRAZA, MEJORGEST, EXPORT_AWS, EXPORT_GENESYS |
| file_name | texto | no | archivo implicado |
| metric_key | texto | no | MetricKey si aplica |
| metric_value | texto | no | valor como texto (número o json string) |
| row_count | número | no | conteo asociado |
| details_json | texto | no | json string para detalles (sin PII innecesaria) |

Reglas.

- codigo siempre validado contra TraceCodes.

- details_json debe evitar duplicar PII. Usar llaves técnicas o conteos.

- por cada PR, mínimo registrar START y OK o FAIL.

### 2.2 Ejemplos de filas (referenciales)

| event_time | run_id | etapa | codigo | nivel | accion | mensaje | source_name | file_name | metric_key | metric_value | row_count | details_json |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-12-16T08:30:00-05:00 | 20251216_083000 | RUNTIME | RUN_START | INFO | CONTINUE | inicio de corrida |  |  |  |  |  | {} |
| 2025-12-16T08:30:02-05:00 | 20251216_083000 | PR_02 | PR_02_OK | INFO | CONTINUE | ingesta lista | TER | TER_UNISONO.xlsx | rows_ter | 120000 | 120000 | {"schema_conform_ter":1} |
| 2025-12-16T08:31:10-05:00 | 20251216_083000 | PR_03 | QUALITY_GATE_WARN | WARN | DEGRADE | calidad degradada | TER | TER_UNISONO.xlsx | null_rate_credito_id_ter | 0.008 |  | {"threshold":0.01} |
| 2025-12-16T08:33:00-05:00 | 20251216_083000 | PR_08 | PR_08_OK | INFO | CONTINUE | exports publicados | EXPORT_AWS | OUT_AWS_20251216_083000.csv | aws_layout_conform | 1 |  | {"rows_export_aws":45000} |

## Mini-ejemplo de manifest (solo para que lo veas completo)

{

"schema_version": "1.0",

"run_id": "20251216_083000",

"started_at": "2025-12-16T08:30:00-05:00",

"ended_at": "2025-12-16T08:35:10-05:00",

"status": "success",

"modo_degradado": true,

"degradado_reasons": ["input_optional_missing_pagos"],

"environment": {

"runtime_name": "SinergIA020",

"timezone": "America/Bogota"

},

"config": {

"config_file_id": "1q0yWNo35lPeNXmdOgMRKvYx1TcHgxJhPPDo4zXq9p_0",

"config_file_name": "Config_SinergIA"

},

"folders": {

"resolved": {

"OUT_AWS": "drive_folder_id_x",

"OUT_GENESYS": "drive_folder_id_y",

"OUT_LOG": "drive_folder_id_z"

},

"unresolved": []

},

"inputs": [

{"source_name":"TER","required":true,"detected":true,"file_name":"TER_UNISONO.xlsx","rows_read":120000,"schema_conform":1},

{"source_name":"PAGOS","required":false,"detected":false,"rows_read":0,"schema_conform":0}

],

"metrics": {

"PR_03": {"null_rate_documento_id_ter": 0.0, "null_rate_credito_id_ter": 0.008}

},

"gates": [

{

"gate":"QualityGate",

"scope":"TER",

"result":"warn",

"evaluated_at":"2025-12-16T08:31:10-05:00",

"decision":"publish",

"codes_emitted":["QUALITY_GATE_WARN","MODE_DEGRADED"],

"rules":[{"regla":"null_rate_credito_id","metric_key":"null_rate_credito_id_ter","operator":"<=","threshold":0.01,"actual":0.008,"passed":1}]

}

],

"outputs": [

{"output_name":"AUDIT_EVENTS","file_name":"audit_events_20251216_083000.csv","folder_ref":"OUT_LOG","published":true},

{"output_name":"MANIFEST","file_name":"manifest_20251216_083000.json","folder_ref":"OUT_LOG","published":true},

{"output_name":"EXPORT_AWS","file_name":"OUT_AWS_20251216_083000.csv","folder_ref":"OUT_AWS","rows":45000,"published":true}

],

"summary": {"exports_published": 1, "kpi_partial": 1}

}

# Referencias de carpetas del sistema y sus respectivos ID

En la hoja SettingID del archivo Config_SinergIA (ID 1q0yWNo35lPeNXmdOgMRKvYx1TcHgxJhPPDo4zXq9p_0) se identifica y define a cada una de las carpetas que se utilizan en el sistema SinergIA módulo Cobranzas; y esa definición es la que se debe utilizar como canónico de las carpetas.  Si hay necesidad de definir alguna otra o aclarar la funcionalidad de alguna ya definida, debe expresarse para proceder al respecto.  El texto que se contiene en la columna Nombre_referencia_carpeta (A) de esa hoja será el que se utilice para definir la variable que contendrá su respectivo ID para hacer referencia y uso de dicha carpeta.  La única ID que se debe hardcodear es la del archivo Config_SinergIA y debe hacerse bajo ese mismo nombre (Config_SinergIA), siguiendo los estándares de mejores prácticas en programación y reglas del lenguaje.